Приложение № 2

к решению исполкома

городского совета

от  ___________№______

МЕРОПРИЯТИЯ

по улучшению архитектурного облика предприятий торговли и объектов соцкультбыта, благоустройству прилегающих территорий

| №п/п | Наименование мероприятия | Объем работы | Срок выпол- нения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена киоска «Союзпечать» по ул. Орджоникидзе (напротив ресторана «Ясень») | Замена киоска на временное сооружение нового образца по ул. Орджоникидзе (на-против ресторана «Ясень»). | До 01.09.2014 | ООО «Союзпечать» |
| 2. | Обновление киоска по ул. Орджоникидзе («Теремок») | Ремонт киоска: покраска, восстанов-ление ролетов, обновление вывесок | До 01.05.2014 | ООО «Союзпечать» |
| 3. | Установка киоска для торговли хлебом по ул. А.Невского | Установка киоска, благоустройство при-легающей территории: вырубка кустарников, благоустройство, озе-ленение, освещение прилегающей терри-тории, обустройство тротуара. | До 01.06.2014 | ЧП «Ясиноватский хлебозавод» |
| 4. | Восстановление тротуара возле магазина «Украина» (напротив «АТБ») | Выполнение работ по устройству тротуара севернее магазина «Украина», озелене-ние территории у торговых павильонов ЧП Захаровой А.А. | До 01.05.2014 | ЧП Захарова А.А. |
| 5. | Реконструкция (ремонт) фасадов, входных групп встроенно-пристроен-ных помещений магазина «вини-Пух» и аптеки в м-не «Центральный», 8 | Реконструкция (ремонт) фасадов и входной группы, установка поручней; оформление витражей, вывесок. | До 20.05.2014 | ООО «УкрАгроПром Строй» |
| 6. | Реконструкция (ремонт) фасадов, входных групп встроенно-пристроен-ных помещений магазинов «Строймаркет», «Керамит» в м-не №3, д.5 | Реконструкция (ремонт) фасадов и входной группы, установка поручней; оформление витражей, вывесок | До 01.09. 2014 | ООО «УкрАгроПром Строй» |
| 7. | Ремонт входной группы магазинов по ул. Орджоникидзе, 151 | Ремонт крыльца, поручней, восстановление тротуарной плитки | До 01.05. 2014г. | ФЛП Аксенова Е.А. |
| 8. | Реконструкция фаса-дов магазина «Украина» КП «ОРС НОД-1», квартал 100, 7-а | Ремонт и наружная отделка фасадов: обновление витражей, вывесок, установка поручней, ремонт крыльца | 2014г. | КП «ОРС НОД-1» |
| 9. | Реконструкция фаса-дов встроенных мага-зинов КП «ОРС НОД-1» по ул. Орджо-никидзе, 149 | Реконструкция вход-ных групп и фасадов встроенно-при-строенных поме-щений магазинов, благоустройство территории (согласно проекту) | 2014 г. | КП «ОРС НОД-1» |
| 10. | Ремонт фасадов ма-газина №4, ул. Некрасова, 2 | Ремонт и наружная отделка фасадов: обновление витражей, вывесок, обшивки кровли из металло-профиля | 2014 г | КП «ОРС НОД-1» |
| 11. | Благоустройство тер-ритории, прилегающей к строящемуся мага-зину по ул. Фрунзе | Выполнение работ по замене ограждения, восстановлению асфальта, освещению | До 01.05.2014 | Мазин Э.В. |
| 12. | Ремонт кровли и фасадов здания бывшей вечерней школы | Выполнение работ по ремонту кровли и фасадов здания, остеклению бывшей вечерней школы. | До 01.07.2014 | ООО «Мечта Модерн» |
| 13. | Оборудование входа в магазин обуви по ул. Орджоникидзе, 149а | Оборудование козырька над входом. | До 01.06.2014 | ЧП Кравченко Т.В. |
| 14. | Здание магазина по ул. Артема, 13 | Реконструкция входных групп, обновление вывесок | 2014г | ФЛП Мелешко В.В. |
| 15. | Ремонт фасада магазина «Плеяда», ул. Заводская, 3 | Покраска фасада, благоустройство и озе-ленение территории | До 01.06.2014. | Горбунов М.В. |
| 16. | Ремонт фасада ма-газина «Хозяюшка», ул. Машиностро-ителей, 13 | Ремонт фасада, крыльца, оформление витражей, обновление вывески | До 01.06.2014 | ЧП Дреманов А.С. |
| 17. | Ремонт фасадов встроенных помеще-ний магазинов по ул. Машиностроителей, 15 | Ремонт фасадов, цоколя, входов, обновление вывескок | До 01.06.2014 | ЧП Панченко В.В. ЧП Дорохов А.С. |
| 18. | Ремонт фасадов магазина по ул. Октябрьская, 78 | Ремонт фасадов, оформление витражей, обновление вывески | До 01.06.2014 | ЧП «Крок» (Осипов А.Л.) |
| 19. | Здание магазина по ул. Нахимова, 73 | Ремонт входных групп, благоуст-ройство территории | До 01.07.2014 | ЧП Колосова-Кузькив Н.П., ЧП Пономаренко |
| 20. | Ремонт фасада встроенного помеще-ния магазина, м-н «Зорька», 19 | Ремонт фасада, козырька, крыльца, обновление вывески | До 01.06.2014 | ЧП Карабанов В.В. |
| 21. | Ремонт фасада магазина «Лесной» | Ремонт фасада, крыльца, оформление витражей, обновление вывески | До 01.06.2014 | ЧП Карабанов В.В. |
| 22. | Обновление фасадов павильона «Глория», ул.Свободы | Покраска фасадов, обновление вывесок | До 01.06. 2014 | ЧП Лобанов В.В. |