Додаток до рішення міськоїради

від от 06.06.2014 № 39/1470

Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку м. Ясинувата на 2014 рік і основних напрямках розвитку на 2015 і 2016 роки

по розділу 7.1. « Охорона навколишнього середовища»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | Зміст природоохоронного заходу | Місце  реалізації (місто, район, селище,  підприємст-во чи область в цілому) | Термін виконання | Замовник заходу, виконавець | Ступінь готовності заходу на 01.01.2014  % | Витрати, що передбачаються у 2014 році,  тис.грн. | | | | | | Ступінь готовності заходу на 01.01.2015 у разі вказаних витрат, %  \*\* | Очікувані  екологічні  результати у кількісному вигляді. Інші позитивні результати | Наявність ПКД та експертного висновку, якщо це передбачено законодавством |
| Всього | у том у числі: | | | | |
| Державний  фонд ОНПС  (запит) | Облас-ний фонд ОНПС  (запит) | Фонд ОНПС міста чи  району | Кошти під-приємств | Інші джерела |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **7.1. Охорона навколишнього природного середовища** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Розділ „1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів”** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реконструкція систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них: реконструкція КНС №2  потужність 2,7 тис.м³/добу | м.Ясинувата  Донецької області | 2014 | КП „Ясинуватське ВУВКГ” | - | 161,814 | **-** | - | 161,814 | - | - | 100 | Забезпечення екологічної безпеки та якісного транспортування стічних вод |  |
| 1.2 | Паспортизація водойм | м.Ясинувата  Донецької області | 2014 | КП „ККП ЯМР” | - | 7,700 | **-** | - | 7,700 | - | - | 100 | Підтримання сприятливого гідрологічного режиму |  |
|  | **УСЬОГО по розділу 1** |  |  |  |  | **169,514** | **-** | **-** | **169,514** | **-** | **-** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Розділ „2. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природного заповідного фонду”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Озеленення міста  (згідно з п.47 ПКМ  від 17.09.1996 р.  №1147) | | м.Ясину-вата Донецької області | | 2014 | | КП „ККП ЯМР” | | | - | | | 36,359 | | | - | | | - | | 36,359 | | | | - | | - | 100 | | Поліпшення стану зелених насаджень міста | | | | - |
|  | | **УСЬОГО по розділу 2** | |  |  | |  | | |  | | | **36,359** | | | **-** | | | **-** | | **36,359** | | | **-** | | **-** | | |  | |  | |  | |
| **Розділ 3. «Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Будівництво і реконструкція споруд, у тому числі розробка проектно-кошторисної документації (майданчики для збирання ТПВ) | | | м.Ясину-вата Донецької області | 2014 | | | КП „ККП ЯМР” | | | | - | | 119,000 | | | | - | | - | | 119,000 | | | - | | - | 100 | | Покращення санітарно-епідеміоло-гічного стану міста, попередження можливого негативного впливу на навколишнє природне середовище | | | | - |
|  | | **УСЬОГО по розділу 3** | |  |  | | | |  | |  | | | **119,000** | | | **-** | | | **-** | | | **119,000** | **-** | | **-** | | |  | | |  |  | |
| **Розділ 4 «Наука, інформація , освіта та моніторинг в галузі охорони навколишнього середовища»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Участь в спеціалізованій виставці «Екологія-2014»  (Згідно з п.80 ПМК від 17.09.1996 р.№1147) | | м.Донецьк (виставко-вий центр «Експодон-бас») | | 2014  рік | | | Відділ ЖКГ | |  | | | | 5,000 | | | - | | - | | | 5,000 | **-** | | **-** | | | 100 | | | Пропоганда охорони навколиш-нього середовища |  | |
|  | | **УСЬОГО по розділу 4** | |  | |  | | |  | |  | | | | **5,000** | | | **-** | | **-** | | | **5,000** |  | |  | | |  | | |  |  | |
|  | | **УСЬОГО** | |  | |  | | |  | |  | | | | **329,873** | | | **-** | | **-** | | | **329,873** | **-** | | **-** | | |  | | |  |  | |

Секретар міської ради В.П. Присяжний