Додаток 4

до рішення міської ради

__________№__________

| Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис.грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | у тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | державного бюджету | місцевих бюджетів |  | підприємств | інших джерел |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | бюджетів міст і районів |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.11. Розвиток житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Програма: фінансування з міського, обласного та державного бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт житла | Протягом року | Підрядник | 7169,529 | 4240,0 |  | 2929,529 |  |  |  |
| Модернізація (реконструкція) ліфтового парку 16 одиниць: по м-н 3 – 3 од, (б.7-2 під’їзд,б.4-1під’їзд,), вул. Шкільна, - 2 од. (б.27- 1,2 під’їзд), м-н „Зорька” – 3 од. ( б.11- 1 під’їзд., б.6 - 1 під’їзд., б.11 - 1 під’їзд), кв-л „Молодіжний” – 5 од. (б.1, б.6 – 1,2 під’їзд, б.6 - 1 під’їзд, б.7 - 2 під’їзд), м-н Центральний-1 од., (буд.24- 2 під`їзд) кв-л 103 – 2 од. (буд.16а – 1,2 під’їзд,) вул. Заводська, - 1 од. (б.94 – 2 під’їзд,) вул. Некрасова,- 1 од. (б.20 - 1 під’їзд) | Протягом року | Підрядник | 102,5 | 87,1 |  | 15,4 |  |  | Забезпечення мешканців житлових будинків безпечним користуванням ліфтами, стабільною роботою ліфтового парку |
| Комплексна експертиза для 17 ліфтів, які відпрацювали 25 років: м-н Зорька б.17 (2 ліфти), б.18 (2 ліфти), б.19 (2 ліфти); м-н Центральний б.11 (3 ліфта), б.8 (3 ліфта); вул. Шкільна б.27 (2 ліфти), б.36 (2 ліфти), б.34 (1 ліфт) | Протягом року | ПП „ІРД” філія „Домсервіс” | 100,2 |  |  | 49,2 | 51,0 |  |  |
| Модернізація діспетчерскої системи зв'язку (72 ліфта) | Протягом року | Підрядник | 510,0 | 433,5 |  | 76,5 |  |  |  |
| Допомога для стимулювання створення умов для організації об`єднань співвласників житла, 10 од. | Протягом року |  | 1686,5 | 1676,5 |  | 10,0 |  |  |  |
| Обладнання місць загального користування у 21 будинках приладами обліку електроенергії | Протягом року | Підрядник | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |  |
| Для оснащення інженерних вводів багатоповерхових житлових будинків приладами обліку споживання теплової енергії (45 будинків) | Протягом року | Підрядник | 900,0 | 810,0 |  | 90,0 |  |  |  |
| Проведення аукціонів та експертних оцінок об’єктів комунальної власності | Протягом року | Підрядник | 24,0 |  |  | 24,0 |  |  |  |
| УСЬОГО по житловому господарству |  |  | 10562,729 | 7247,1 |  | 3194,629 | 121,0 |  |  |
| ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Програма: фінансування з міського, обласного та державного бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заміна зношеного насосного обладнання на водопровідних насосних станціях з впровадженням енергозберігаючих заходів і технологій (ДНіТ, Зорька, кв-л Молодіжний, кв-л 103, б. 14а, б. 16а , Заводська, 94, м-н №3) | 2012 | ЯВУВКГ | 150,0 |  |  | 82,0 | 68,0 |  | Забезпечення стабільної роботи водопровідних насосних станцій |
| Придбання полімерних кришок - 150од. | 2012 | ЯВУВКГ | 40,0 |  |  | 30,0 | 10,0 |  | Забезпечення збереження водопровідних та каналізаційних мереж |
| Придбання пожежних гідрантів - 15од. | 2012 | ЯВУВКГ | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | Запобігання надзвичайних ситуацій |
| Очистка приймального резервуару КНС №3 | 2012 | ЯВУВКГ | 60,0 |  |  | 50,0 | 10,0 |  | Забезпечення якісного транспортування стічних вод, а також безперебійної роботи КНС |
| Капітальний ремонт водопровідних мереж | 2012 | ЯВУВКГ | 180,0 |  |  | 130,0 | 50,0 |  | Скорочення витоків води. |
| Капітальний ремонт каналізаційних мереж | 2012 | ЯВУВКГ | 30,0 |  |  | 25,0 | 5,0 |  | Забезпечення екологічної безпеки та якісного транспортування стічних вод. |
| Промивка каналізаційних мереж | 2012 | ЯВУВКГ | 197,0 |  |  | 100,0 | 97,0 |  | Забезпечення екологічної безпеки та якісного транспортування стічних вод. |
| Заміна насосного обладнання і автоматизація каналізаційної насосної станції № 2 з впровадженням енергозберігаючих заходів і технологій | 2012 | ЯВУВКГ | 98,0 |  |  | 45,0 | 53,0 |  | Раціонал.викор. ел.енергії екон.ефект 30т.кВт/год; 30,0т.грн.. |
| Заміна насосного обладнання і автоматизація каналізаційної насосної станції № 3 з впровадженням енергозберігаючих заходів і технологій | 2012 | ЯВУВКГ | 80,0 |  |  | 40,0 | 40,0 |  | Раціонал. викор. ел.енергії екон.ефект 28,6т.кВт/год; 23,5 т.грн. |
| Заміна насосного обладнання і автоматизація ВНС ім. 18-го партз’їзду з впровадженням енергозберігаючих заходів і технологій | 2012 | ЯВУВКГ | 200,0 |  |  | 120,0 | 80,0 |  | Раціонал. викор. ел.енергії екон.ефект 15,3т.кВт/год; 15,3т. грн.. |
| Придбання комунальної техніки: Вакуум бочка – 1 од., Екскаватор АТЄК – 1 од. | 2012 | ЯВУВКГ | 520,0 |  |  | 400,0 | 120,0 |  |  |
| Розробка схеми оптимізації водопостачання та теплопостачання міста | Протягом року | Підрядник | 190,0 |  |  | 190,0 |  |  |  |
| УСЬОГО по п.1 |  |  | 1775,0 |  |  | 1242,0 | 533,0 |  |  |
| 2. “Питна вода України” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Ясинувата |  |  | 977,18 | 782,68 |  | 163,2 | 31,3 | - | Екологічна безпека, покращення якості стічних вод, економія ел.енергії 70 тис.кВт/год на суму 57,6 тис.грн. |
| УСЬОГО по п.2 |  |  | 977,18 | 782,68 |  | 163,2 | 31,3 | - |  |
| УСЬОГО по водопровідно-аналізацій- ному господарству |  |  | 2752,18 | 782,68 |  | 1405,2 | 564,3 |  |  |
| КОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Впровадження теплових лічильників на 10 котельнях | Протягом року | ВО “Ясинувататепломережа” | 1191,0 | 714,6 | 59,55 | 59,55 | 59,55 | 297,75 | Висока точність і стабільне виміряння теплової енергії |
| Впровадження труби СПІРО | Протягом року | ВО “Ясинувататепломережа” | 577,8 | 346,68 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 144,45 | Зменшення витрат на ремонт – 21,1 тис грн., економія в теплових мережах 119 Гкал, економія газу 19,754 тис. м³, 44,051 тис грн.. |
| УСЬОГО по котельному господарству |  |  | 1768,8 | 1061,28 | 88,44 | 88,44 | 88,44 | 442,2 |  |
| БЛАГОУСТРІЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Програма: фінансування з міського, обласного та державного бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт вулиць та доріг | Протягом року | Підрядник | 1676,2 |  |  | 1676,2 |  |  |  |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Фурманова | Протягом року | Підрядник | 205,3 | 205,3 |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Орджонікідзе, м. Ясинувата (корегування), у т.ч.: - 4-й пусковий комплекс - 6-й пусковий комплекс -7-й пусковий комплекс | Протягом року | Підрядник | 1612,48 612,5 726,48 273,5 | 1612,48 612,5 726,48 273,5 |  |  |  |  |  |
| Поточний ремонт доріг | Протягом року | Підрядник | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  | Підтримка доріг в справному стані і забезпечення безпеки руху транспортних засобів і пішоходів |
| Поточний ремонт дороги по вул. Орджонікідзе-Артема | Протягом року | Підрядник | 287,6 | 287,6 |  |  |  |  |  |
| Поточний ремонт дороги по вул. Артема | Протягом року | Підрядник | 105,01 | 105,01 |  |  |  |  |  |
| Ямковий ремонт внутрішньоквартальних проїздів та дворів | Протягом року | КП “ККП ЯМР” | 620,0 |  |  | 620,0 |  |  |  |
| Відсипка шлаком не асфальтованих доріг | Протягом року | Підрядник | 160,0 |  |  | 160,0 |  |  |  |
| Придбання матеріалів для посипання доріг | Протягом року | КП “ККП ЯМР” | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |
| Очистка від снігу і посипка доріг | Протягом року | КП “ККП ЯМР” | 187,5 |  |  | 187,5 |  |  |  |
| Реконструкція дороги по вул. Некрасова (комплексна експертиза проекту) | Протягом року | Підрядник | 12,5 |  |  | 12,5 |  |  |  |
| Реконструкція дороги по вул. Некрасова | Протягом року | Підрядник | 910,0 |  |  | 910,0 |  |  |  |
| Розширення дороги по вул. Фрунзе (у р-ні магазину „Брусниця”) | Протягом року | Підрядник | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
| Поточний ремонт об’єктів благоустрою, у тому числі: - ліній зовнішнього освітлення, кладовищ, інших об’єктів благоустрою (зупиночні павільйони, в’їздні знаки, металеві огородження біля доріг, покраска урн, лавок стели на пл. Слави, обеліск в Меморіальному саду і др.) | Протягом року | КП “ККП ЯМР” | 558,5 |  |  | 558,5 |  |  |  |
| Вартість електроенергії | Протягом року | КП “ККП ЯМР” | 612,0 |  |  | 612,0 |  |  |  |
| Реконструкція мереж зовнішнього освітлення з впровадженням енергозберігаючих заходів і технологій: -с. Первомайський; -вул. Полтавська, Севастопольська, Чехова; - вул. Коцюбинського, Набережна, А.Невського, Водная, пер.Попова; -вул. Вокзальна, Пушкіна, Курортна, Ватутіна, Воровскьго, Солнечна; вул. Котовськго, Кутузова, Шевченко, Суворова; - розробка проектів вул.Кр.Октябрь, Советська, Победи та ін. | Протягом року | Підрядник | 1177,9 |  |  | 1177,9 |  |  | Раціональне використовування електро- енергіі |
| Поточний ремонт систем відводу поверхневих зливових вод | Протягом року | Підрядник | 234,4 |  |  | 234,4 |  |  |  |
| Озеленення та реконструкція зелених насаджень: - полив газонів; -придбання та посадка квіткової розсади; - відновлення газону по пр. Залізничників; - боротьба з карантинними рослинами; - очистка ставка | Протягом року | Підрядник | 118,0 |  |  | 118,0 |  |  | Поліпшення екології |
| Відлов тварин | Протягом року | Підрядник | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  | Покращення благоустрою міста |
| Утримання кладовищ: - вирубка порослі; - утримання кладовищ | Протягом року | КП “ККП ЯМР” | 124,0 |  |  | 124,0 |  |  |  |
| Утримання об’єктів благоустрою, у тому числі: - вивіз твердих побутових відходів, накопиченого зовні установлених місць; - прочистка трубопроводів, лотків та колодязів дренажних систем; - утримання доріг, тротуарів, пішохідних доріжок; - утримання ліній зовнішнього освітлення. | Протягом року | КП “ККП ЯМР” | 2982,8 |  |  | 2982,8 |  |  | Вивезення 47,3 тис. куб. м. твердих побутових відходів |
| Ліквідація стихійних звалищ | Протягом року | КП “Донецький регіональний центр поводження з відходами” | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  | Ліквідація 1,0 тис. куб.м. несанкціонованих звалищ |
| Проектування та реконструкція греблі водойми пос.18 Партз’їзду | Протягом року | Підрядник | 200,0 |  | 180,0 | 20,0 |  |  |  |
| Придбання техніки: кущорізи -2 од.; компресор -1 од.; каток – 1 од.; газонокосарка 2 од. ; екскаватор 1 од.; бензопили – 2 од. | Протягом року | КП “ККП ЯМР” | 797,0 |  |  | 797,0 |  |  |  |
| Реалізація міні-проекту „Спортивно-ігровий комплекс „Дитячий світ” | Протягом року | Підрядник | 27,847 |  | 20,0 |  |  | 7,847 |  |
| УСЬОГО по п.1 |  |  | 14359,037 | 2210,39 | 200,0 | 11940,8 |  | 7,847 |  |
| Придбання та установка пристрою примусового зниження швидкості (2 комплекти) | Протягом року | Підрядник | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  | Забезпечення безпеки руху транспортних засобів і пішоходів |
| Виконання із асфальтобетону пристрою примусового зниження швидкості (2 комплекти) | Протягом року | Підрядник | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |
| Улаштування елементів примусового зниження руху | Протягом року | Підрядник | 73,1 |  |  | 73,1 |  |  |  |
| Реконструкція, поточний ремонт, установка і обслуговування дорожніх знаків та технічних засобів регулювання дорожнього руху | Протягом року | КП “ККП ЯМР”, Підрядник | 184,4 |  | 100,0 | 84,4 |  |  |  |
| Підготовка об’єктів благоустрою до ЄВРО-2012 (територія доріг, паркани) | Протягом року | Підрядник | 810,0 |  | 600,0 | 210,0 |  |  |  |
| Придбання та установка світлофорів (2 од.) | Протягом року | Підрядник | 240,0 |  |  | 240,0 |  |  |  |
| Нанесення горизонтальної розмітки, пішохідних переходів | Протягом року | Підрядник | 56,0 |  |  | 56,0 |  |  |  |
| Ремонт тротуарних доріжок - зниження бордюрного каменю (з облаштуванням з’їздів) | Протягом року | Підрядник | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |
| Будівництво заїздного карману по бул. Леніна (у р-ні заліз. поліклініки) | Протягом року | Підрядник | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |
| Будівництво зупиночного павільйону по вул. Свобода. | Протягом року | Підрядник | 19,0 |  |  | 19,0 |  |  |  |
| Придбання і монтаж зупиночного павільйону – 2 од. (бул. Леніна, вул. Міра у р-ні ДКМ) | Протягом року | Підрядник | 27,5 |  |  | 27,5 |  |  |  |
| УСЬОГО по п.2 |  |  | 1476,0 |  | 700,0 | 776,0 |  |  |  |
| УСЬОГО по благоустрою |  |  | 15835,037 | 2210,39 | 900,0 | 12716,8 |  | 7,847 |  |
| УСЬОГО |  |  | 30918,746 | 11301,45 | 988,44 | 17405,069 | 773,74 | 450,047 |  |

Секретар міської ради                                                                                                                                                                  		В.П. Присяжний