# ПРИЛОЖЕНИЕ  1

# к решению исполкома

# городского совета

от 27.03.2013 № 62

# МЕРОПРИЯТИЯ

по благоустройству города на 2013 год

| №п/п | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Коммунальное предприятие КП "ККП " |
| 1 | Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек, отсыпка дорог шлаком или гравием. |  | апрель-ноябрь |
| 2 | Удаление сухих и аварийных деревьев (согласно актам обследования зеленых насаждений), кустарников, санитарная обрезка кроны деревьев по городу. |  | апрель-ноябрь |
| 3 | Высадка цветов, клумбах, кустарников и деревьевна |  | апрель-май |
| 4 | Завоз песка, ремонт и окраска малых архитектурных форм, очистка водной глади и прибрежных зон пруда "Клубный" |  | май-июнь |
| 5 | Благоустройство парковой зоны, скверов, парка отдыха, спортивных площадок, окраска малых архитектурных форм |  | апрель-октябрь |
| 6 | Благоустройство городских кладбищ: - ремонт и окраска туалетов, известковая окраска ж/б ограждений, бордюр, ремонт и окраска мемориальных стел; завоз песка ( городские кладбища) ремонт и окраска памятников «Погибшим воинам», «Павшему воину»(городские кладбища, ул.Степана Разина) |  | апрель |
| 7 | Ремонт и окраска металлических ограждений на улицах: Артёма ("хлебозавод", заводоуправление ЯМЗ), Орджоникидзе (автовокзал), Школьная (ОШ №4), Заводская (рынок) |  | II квартал |
| 8 | Ремонт, окраска и побелка ж/б ограждений прилегающей территории по ул.Октябрьская |  | II квартал |
| 9 | Реконструкция линий наружного освещения: пос.Первомайский, 18 партсъезда, ул.Пушкина, ул.Курортная, ул.Ватутина, ул.Воровского, ул.Солнечная. |  | I-IY кварталы |
| 10 | Ремонт остановочных павильонов с покраской: "Хлебозавод" – 1шт. "Кв-л 102" - 2 шт "Больница" - 1 шт «Проходная» .-2 шт. «Конечная ЯМЗ» – 1 шт. |  | апрель-май |
| 11 | Разметка дорог, пешеходных переходов |  | в течение года |
| 12 | Восстановление досок объявлений и лавочек на остановочных павильонах |  |  |
| 13 \ | Высадка цветов на клумбе возле админздания Ясиноватского горисполкома |  |  |
| Ясиноватский филиал – ЧП «ИРД» «Домсервис» |
| 1 | Содержание жилого фонда города, благоустройство придомовых территорий. |  | постоянно |
| Коммунальное предприятие «Донецкий региональный центр по обращению с отходами» |
| 1 | Санитарная очистка города: - приобретение и установка новых контейнеров для сбора ТБО, взамен изношенных; - уборка территории, прилегающей к контейнерным площадкам |  | I–IY кварталы постоянно |
| Ассоциация совладельцев многоквартирных домов «Промінь» |
| 1 | Благоустройство придомовых территорий, окраска малых архитектурных форм. |  | I–IY кварталы |
| Ассоциация объединений совладельцев многоквартирных домов «Восток» |
| 1 | Благоустройство придомовых территорий, окраска малых архитектурных форм. |  | I–IY кварталы |
| Ассоциация объединений совладельцев многоквартирных домов «Микрорайон Три» |
| 1 | Благоустройство придомовых территорий, окраска малых архитектурных форм. |  | I–IY кварталы |
| Объединение совладельцев многоквартирных домов « Надежда» Объединение совладельцев многоквартирных домов « Аврора-3» |
| 1 | Благоустройство придомовых территорий, окраска малых архитектурных форм. |  | I–IY кварталы |
| МЧПКП "Бета" |
| 1 | Сезонное озеленение офиса по улице Некрасова,17а |  | апрель-май |
| 2 | Озеленение территории производственной базы по улице Нахимова |  | апрель - июнь |
| Дистанция защитных лесонасаждений |
| 1 | Высадка цветов: парк Железнодорожников, проспект Железнодорожников, пл.Славы. |  | май - июнь |
| ООО «Номера СВ» |
| 1 | Очистка водной глади и прибрежной зоны ставка ПЧСЛ-1, балка Кожухорова |  | май-июнь |
| 2 | Высадка деревьев и кустарников |  | апрель-май |
| 3 | Разбивка новых клумб |  | апрель-май |
| Ясиноватский райавтодор |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог: ул.Лесная, Кутузова, Орджоникидзе(от поста ГАИ до въезда в город) и обустройство обочины |  | март-ноябрь |
| 2 | Ремонт остановочных павильонов с покраской: «Пионерлагерь» – 1 шт., «Константиновский поворот» – 1 шт. |  | апрель-май |
| Ясиноватское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства |
| 1 | Восстановление асфальтового покрытия в местах устранения порывов на подземных коммуникациях и устройство газонов после проведения аварийно-восстановительных работ. |  | март-май, постоянно |
| 2 | Благоустройство 2-х криниц |  | апрель |
| 3 | Побелка бордюр и ж/б забора ул. Некрасова (гаражи), ул. Горького (база), окраска металлических ворот на зданиях насосных станций. |  | II квартал |
| 4 | Установка отсутствующих крышек люков |  | I–IY кварталы |
| 5 | Ремонт перекрытий колодцев |  | I–IY кварталы |
| 6 | Обновление, прочистка и техобслуживание дренажных сетей и водостоков |  | I–IY кварталы |
| 7 | Содержание цветника и газона по ул.Горького |  | апрель- август |
| ПЕ «Ясиноватаятеплосеть» |
| 1 | Восстановление асфальтового покрытия в местах устранения порывов на подземных коммуникациях и устройство газонов после проведения аварийно-восстановительных работ наружных систем теплоснабжения. |  | март-май, постоянно |
| 2 | Ремонт тепловых колодцев |  | I–IY кварталы |
| 3 | Благоустройство и озеленение прилегающей территории админздания по ул. Школьной |  | в течение года |
| Ясиноватский РЭС |
| 1 | Восстановление асфальтового покрытия в местах устранения порывов на подземных коммуникациях и устройство газонов после проведения аварийно-восстановительных работ. |  | март-май, постоянно |
| 2 | Ремонт и окраска металлических ограждений, побелка ж/б ограждений прилегающей территории по улицам Артема, Октябрьская |  | апрель |
| 3 | Закрытие колодцев крышками люков взамен похищенных |  | I–IY квартал |
| 4 | Благоустройство территорий, прилегающих к трансформаторным подстанциям. |  | I–IY кварталы |
| 5 | Вывоз веток, после обрезки деревьев вдоль линий электропередач |  |  |
| Цех телекоммуникационных услуг № 28 |
| 1 | Восстановление асфальтового покрытия в местах устранения порывов на подземных коммуникациях и устройство газонов после проведения аварийно-восстановительных работ. | март-май, постоянно |
| 2 | Высадка цветов на клумбах возле админздания | май-июнь |
| 3 | Закрытие колодцев крышками люков взамен похищенных | I–IY кварталы |
| Ясиноватское управление по газоснабжению и газификации |
|  | Ремонт2-х остановочных павильонов | апрель |
|  | Побелка газовых колодцев | июнь-июль |
|  | Посадка деревьев | апрель |
|  | Уборка закрепленной территории по ул. Макеевская | II – III кварталы |
| ЗАО "Ремстройсервис" |
| 1 | Ремонт, окраска ограждений на прилегающей территории | апрель |
| Коммунальное учреждение здравоохранения «Ясиноватская центральная районная больница» |
| 1 | Покраска ограждения и металлических конструкций вокруг территории | II квартал |
| 2 | Благоустройство и озеленение прилегающей территории. | II – III кварталы |
| Государственное учреждение «Дорожная больница» станции Ясиноватая Гоударственного предприятия «Донецкая железная дорога» |
| 1 | Произвести окраску металлического ограждения территории стационара |  | май-июнь |
| 2 | Произвести покраску малых архитектурных форм и элементов благоустройства |  | май |
| 3 | Благоустройство и озеленение прилегающей территории. |  | II – III кварталы |
| Городская государственная больница ветеринарной медицины |
| 1 | Высадка цветов, газонной травы |  | апрель-май |
| 2 | Побелка бордюрного камня, железобетонного забора |  | апрель |
| 3 | Благоустройство прилегающей территории |  | II – III кварталы |
| Дирекция железнодорожных перевозок |
| 1 | Высадка цветов на клумбах | апрель-май |
| 2 | Благоустройство прилегающей территории с организацией газонов по ул. Орджоникидзе | в течение года |
| 3 | Уход и содержание сквера (ул.Октябрьская) | постоянно |
| Управление образования Ясиноватского городского совета |
| 1 | Благоустройство и озеленение территорий школ, ДУУ, ДДЮТ. |  | II – III кварталы |
| 2 | Покраска элементов благоустройства, оборудования и спортинвентаря |  | III квартал |
| Ясиноватский строительный техникум транспортного строительства |
| 1 | Выделять учащихся для выполнения работ по благоустройству и озеленению города |  | I – IY кварталы |
| 2 | Благоустройство территорий, прилегающих к зданию техникума, общежитий №3,4,5 |  |  |
| 3 | Осуществлять уход за зелеными насаждениями на закреплённой территории |  | апрель-июнь |
| 4 | Приведение в надлежащее состояние территории «Мемориального сада Памяти» |  | II квартал |
| 5 | Принять участие в выполнении работ по уборке спортивного комплекса между лесом и техникумом |  | апрель-октябрь |
| Ясиноватский профессиональный лицей железнодорожного транспорта |
| 1 | Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к училищу и спортивной площадке, с разбивкой клумб, высадкой цветов, газонной травы |  | апрель-май |
| 2 | Выделять учащихся для выполнения работ по благоустройству и озеленению города |  | в течение года |
| 3 | Приведение в надлежащее состояние территории «Мемориального сада Памяти» |  | II квартал |
| Ясиноватский профессиональный строительный лицей |
| 1 | Благоустройство и озеленение территории училища |  | апрель-май |
| 2 | Выделять учащихся для выполнения работ по благоустройству и озеленению города |  | в течение года |
| 3 | Приведение в надлежащее состояние территории «Мемориального сада Памяти» |  | II квартал |
| Ясиноватское профессионально-техническое училище При выполнении уборки улицы ФРУНЗЕ перекрывать движение автотранспорта и обеспечивать сопровождение ГАИ |
| 1 | Благоустройство и озеленение территории училища и спортивной площадки |  | апрель |
| 2 | Выделять учащихся для выполнения работ по благоустройству и озеленению города, в т.ч. в сквере между ул.Артема и ул.Ленинградской, ул.Фрунзе |  | в течение года |
| Ясиноватская общеобразовательная санаторная школа-интернат I-II ступеней №14 |
| 1 | Посадка саженцев деревьев, высадка цветов, посев газонной травы, удаление сухих и аварийных деревьев |  | апрель–май По мере необходимости |
| Ясиноватский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи |
| 1 | Работа волонтёрских бригад по оказанию помощи ветеранам ВОВ по обустройству приусадебных участков |  | март-октябрь |
| 2 | Принять участие в наведении порядка вместе с учащимися ЯСТТС, строительного лицея, железнодорожного лицея на территории «Мемориального сада Памяти» |  | II–III кварталы |
| 3 | Принимать участие в выполнении работ по благоустройству и озеленению города |  | в течение года |
| Отдел культуры и туризма Ясиноватского городского совета |
| 1 | Принимать участие в выполнении работ по благоустройству города |  | в течение года |
| 2 | Благоустройство территории Ясиноватской школы искусств |  | в течение года |
| 3 | Восстановить зеленые газоны у Центральной и Юношес- кой библиотек |  | май |
| 4 | Координировать выполнение текущего ремонта памятников истории, закрепленными за предприятиями города |  | апрель |
| 5 | Установить 5 современных вывесок в библиотеках городской Централизованной библиотечной системы |  | 2 квартал |
| Дистанция пути ПЧ – 21 |
| 1 | Ремонт и окраска ж.б. ограждений прилегающей территории по улице Октябрьской |  | апрель-май |
| 2 | Выделение автотранспорта и экскаватора для погрузки и вывоза мусора (листвы) |  | По мере необходимости |
| 3 | Выделение техники для очистки улиц города |  | По мере необходимости |
| 4 | Уборка закрепленной территории парка культуры и отдыха |  | По мере необходимости |
| Ясиноватская дистанция сигнализации и связи |
| 1 | Уборка закрепленной территории и уборка территории парка культуры и отдыха |  | постоянно |
| Ясиноватское управление строительно-монтажных работ и гражданских сооружений |
| 1 | Благоустройство в парке железнодорожников |  | в течение года |
| 2 | Содержание братских могил советских воинов и военнопленных, клумбы на площади Славы |  | Апрель |
| 3 | Приведение в надлежащее состояние прилегающей территории предприятия, автобазы и производственной базы |  | II квартал |
| 4 | Озеленение клумб дворов и газонов территории управления, автобазы и производственной базы. |  | апрель-май |
| 5 | Высадка деревьев на территории административного корпуса |  | в течение года |
| Путевая машинная станция № 7 |
| 1 | Уборка части территории Ясиноватского парка культуры и отдыха, части территории детской площадки со стороны леса |  | март-апрель |
| 2 | Оказание технической помощи: услуги автогрейдера, самосвала |  | По мере необходимости |
| Ясиноватская техническая школа |
| 1 | Содержание в надлежащем состоянии прилегающей территории и фасада здания технической школы |  | в течение года |
| Лесничество |
| 1 | Производить очистку лесного массива от мусора и сушняка | II квартал |
| 2 | Оказывать помощь в посадке зеленых насаждений | апрель-ноябрь |
| ЗАО"Ясиноватский КХП" |
| 1 | Ремонт и окраска металлических ограждений по ул.Октябрьской, ворот двора магазина по ул.Скрыпника |  | апрель |
| 2 | Очистка ливневых каналов по ул.Октябрьской |  | апрель |
| 3 | Очистка и побелка бордюр на закреплённом участке |  | в течение года |
| 4 | Высадить кусты роз на территории предприятия |  | апрель-май |
| 5 | Приобрести и высадить на территории предприятия деревья |  | март-апрель |
| 6 | Ремонт и покраска остановочных павильонов (остановка "Мельница") |  | апрель-май |
| ЗАО "Ясиноватский завод ЖБИ" |
| 1 | Ремонт и покраска въездного знака - стела возле завода ЖБИ |  | апрель-май |
| 2 | Ремонт и покраска остановочного павильона (остановка «Соцгородок», правая сторона) |  | апрель-май |
| 3 | Содержание зеленых насаждений на территории завода (подрезка, прореживание деревьев) |  | В течение года |
| 4 | Посадка деревьев на территории завода |  | апрель |
| 5 | Содержание клумб в районе компрессорной возле здания заводоуправления (высадка цветов: роз, пионов, нарциссов) |  | II квартал |
| 6 | Санитарная очистка земельного участка на территории завода от карантинных трав |  | В течение года |
| 7 | Содержание братских могил советских воинов и военно - пленных по ул. Степана Разина |  | апрель |
| Станция Ясиноватая Донецкой железной дороги - ДС |
| 1 | Ремонт и побелка ограждения прилегающей территории | II квартал |
| 2 | Благоустройство прилегающей территории | в течение года |
| Вокзал Ясиноватая Донецкой железной дороги |
| 1 | Благоустройство закрепленной территории | в течение года |
| ПАО «ДОПАС» (здание автовокзала) |
| 1 | Уборка закрепленной территории за предприятием | В течение года |
| 2 | Благоустройство прилегающей территории с установкой скамеек, урн. | I-II квартал |
| ВЧД Ясиноватая |
| 1 | Ремонт и покраска остановочного павильона остановки «Школьная» |  | апрель-май |
| 2 | Ремонт и покраска въездного знака ВЧД со стороны г.Макеевки |  | апрель-май |
| 3 | Очистка водной глади и прибрежных зон ставка на поселке имени 18 Партсъезда |  | май-июнь |
| Моторвагонное депо Ясиноватая (РПЧ-12) |
| 1 | Ремонт и покраска остановочных павильонов остановок: "Пионерлагерь" – 1 шт., "Орджоникидзе" – 2 шт. |  | апрель-май |
| 2 | Ремонт и покраска въездных знаков: стела возле здания МРЭО - 1 шт. |  | апрель-май |
| 3 | Уход и содержание братских могил советских воинов и военнопленных: поселок Первомайский |  | II – III кварталы |
| 4 | Озеленение территории депо |  | апрель-май |
| ЧП «Ясиноватский хлебозавод» |
| 1 | Благоустройство закрепленной территории |  | в течение года |
| ООО « УКР МЕТ» |
| 1. | Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог ул. Первомайская и Складская |  | апрель- октябрь |
| ООО « СУПРОТЕК» |
| 1. | Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог ул. Первомайская и Складская |  | апрель- октябрь |

Управляющий делами исполкома						Н.А. Луковых