Приложение  2

к решению исполкома

городского совета

от  27.03.2013 № 62

МЕРОПРИЯТИЯ

по улучшению архитектурного облика предприятий торговли и объектов соцкультбыта, благоустройству прилегающих территорий

| №п/п | Наименование мероприятия | Объем работы | Срок выпол- нения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обновление киосков «Союзпечать» | Замена киоска по ул. Орджоникидзе ( ресторан «Ясень»), киоски по ул. Лермонтова, Школьной, Орджоникидзе («Те-ремок») – ремонт, покраска, восстановление ролетов, обновление вывесок | До 01.06.2013 | ООО «Союзпечать» |
| 2. | Благоустройство и озеленение территории торгового комплекса «Сарепта» по ул. Орджоникидзе, 148б | Ремонт входной группы: реконструкция ступеней, поручней; высадка туй, устройство 2-х ландшафтных цветников | До 01.07.2013 | ООО «Сарепта Альфа» |
| 3. | Реконструкция здания автовокзала под торго-воразвлекательный комплекс по ул. Орджоникидзе, 150 | Проведение работ по реконструкции здания, благоустройство территории | 2013 -2014 | ООО ПФК «Союз Инвест-КД» |
| 4. | Завершение реконструкции фасадов встроенно-пристроенных помещений магазинов по ул. Некрасова, 20 | Реконструкция северной части фасадов и входных групп, установка поручней; оформление витражей, вывесок | 2013 | ООО «Промбуд- инвест», арендаторы помещений |
| 5. | Ремонт входной группы магазинов «МТС», «Лучиано» по ул. Орджоникидзе, 151 | Ремонт крыльца, установка поручня, обновление вывесок, восстановление тротуарной плитки | До 01.06. 2013 | ФЛП Аксенова Е.А. |
| 6. | Ремонт фасада аптеки «Галеника», ул. Орджоникидзе, 149 | Восстановление фасада: оштукатуривание, ремонт ступенек, покраска; высадка цветов на клумбе | До 01.06.2013 | МЧП «Галеника» |
| 7. | Реконструкция фасадов встроенных магазинов КП «ОРС НОД-1» по ул. Орджоникидзе, 149 | Реконструкция входных групп и фасадов встроенно-пристроенных помещений магазинов, благоустройство территории (согласно проекту) | 2013 | КП «ОРС НОД-1» |
| 8. | Ремонт фасадов ма-газина №4, ул. Некрасова, 2 | Ремонт и наружная отделка фасадов: обновление витражей, вывесок, обшивки кровли из металлопрофиля | 2013 | КП «ОРС НОД-1» |
| 9. | Восстановление эле-ментов фасада магазина «Локомотив», б. Ленина, 10 | Замена (восстановление) козырька, ремонт ступеней, обновление вывески | До 01.06.2013 | КП «ОРС НОД-1» |
| 10. | Восстановление фасада аптеки по ул. Орджоникидзе, 149а | Покраска фасада, ремонт ступеней, реконструкция пандуса | 2013 | ч/п Преданникова И.М. |
| 11. | Оборудование входа встроенного магазина «Секонд-хенд», ул. Орджоникидзе, 149а | Оборудование входной группы: ремонт ступеней, установка поручней, оборудование дорожки, озеленение территории | До 01.07.2013 | ч/п Труш Н.Н. |
| 12. | Оборудование входа в магазин обуви по ул. Орджоникидзе, 149а | Оборудование козырька над входом, покраска двери, поручня | 2013 | ч/п Кравченко Т.В. |
| 13. | Благоустройство территории магазина «Караван», ул. Лермонтова, 2 | Демонтаж остатков плит старого крыльца, оборудование клумбы | До 01.06. 2013 | ФЛП Сытник Н.П. |
| 14. | Ремонт входной группы магазина «Обновка» по б.Ленина, 10 | Ремонт ступеней, покраска двери, очистка фасада, озеленение территории напротив входа | До 01.06. 2013 | ФЛП Власюк В.В. |
| 15 | Восстановление фасада салона «Юлия» по ул. Некрасова, 12 | Покраска фасада, обновление вывески, благоустройство территории | До 01.06. 2013 | ФЛП Карпцова Т.Н. |
| 16. | Восстановление фа-сада магазина «Коника» по ул.Некрасова, 12 | Наружная отделка фасада, обновление вывесок | До 01.06. 2013 | ФЛП Стеценко В.В. |
| 17. | Ремонт входной группы в отделение «Ощадбанка», ул.Орджоникидзе, 167 | Ремонт ступеней крыльца, восстановление конструкции рекламы | До 01.06. 2013г. | Ясиноватское отделение «Ощадбанка» |
| 18. | Здание магазина по ул. Артема, 13 | Наружная отделка фасадов, реконструкция входных групп, обновление вывесок | 2013 | ФЛП Мелешко В.В. |
| 19. | Ремонт фасада магазина «Плеяда», ул. Заводская, 3 | Покраска фасада, благоустройство и озеленение территории | 2013г. | Горбунов М.В. |
| 20. | Ремонт фасада магазина «Хозяюшка», ул. Машиностроителей, 13 | Ремонт фасада, крыльца, оформление витражей, обновление вывески | 2013 | ч/п Дреманов А.С. |
| 21. | Ремонт фасадов встроенных помещений магазинов по ул. Машиностроителей, 15 | Ремонт фасадов, цоколя, входов, обновление вывесок | 2013 | ч/п Панченко В.В. ч/п Дорохов А.С. |
| 22. | Обновление фасада магазина «Диана», ул. Ленинградская, 14 | Ремонт, покраска фасада, входной группы, оформление витражей | 2013 | ч/п Крутилина С.В. |
| 23. | Ремонт фасадов магазина по ул. Октябрьская, 78 | Ремонт фасадов, оформление витражей, обновление вывески | 2013 | ЧП «Крок» (Осипов А.Л.) |
| 24. | Ремонт крыльца магазина «Алена», ул. Орджоникидзе, 122 | Ремонт крыльца, благоустройство территории | До 01.06.2013 | ч/п Колосова-Кузькив Н.П. |
| 25. | Здание магазина по ул. Нахимова, 77 | Ремонт входных групп, благоустройство территории | 2013 | ч/п Колосова-Кузькив Н.П., ч/п Пономаренко |
| 26. | Ремонт фасадов магазина АП «Мрия» по ул. Свердлова, 32 | Покраска фасадов, оформление витражей, обновление вывески | 2013 | ч/п Стогний О.А. |
| 27. | Ремонт фасада встроенного помещения магазина, м-н «Зорька», 19 | Ремонт фасада, козырька, крыльца, обновление вывески | 2013 | ч/п Карабанов В.В. |
| 28. | Ремонт фасада магазина «Лесной» | Ремонт фасада, крыльца, оформление витражей, обновление вывески | 2013 | ч/п Карабанов В.В. |
| 29. | Обновление фасадов павильона «Глория», ул.Свободы | Покраска фасадов, обновление вывесок | До 01.06. 2013 | ч/п Лобанов В.В. |
| 30. | Обновление фасадов павильона «Омега», ул. Пушкина | Покраска фасадов, ремонт входа, обновление вывесок | До 01.06. 2013 | ч/п Полякова Е.Н. |

Управляющий делами исполкома                                                                           Н.А.Луковых