Додаток 6

до рішення міської ради

____________№_______

| № п/п | Зміст природоохо- ронного заходу. Підстава для вклчення в програму. | Місце реаліза-ції | Замовник заходу | Ступінь готовності заходу на 01.01. 2012, % | Витрати, що передбачаються у 2012р., тис. грн., у тому числі: |  |  |  |  |  | Ступінь го-товнос ті заходу на 01.01. 2013 у разі вка-заних витрат, % |  | Очікувані екологічні результати у кількісному вигля ді. Інші позитивні результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | Державний фонд ОНПС (запит) | Облас-ний фонд ОНПС | Фонд ОНПС міста | Кошти підприємств | Інші джере-ла |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 7.13. Охорона навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Розширення та рекон-струкція очисних каналізаційних споруд м. Ясинувата Донецької області. Корегування. (згідно з п.1 ПКМУ від 17.09.1996 № 1147) | м. Ясинувата | Ясинуватська міська рада | 49 | 16949,6 | - | 16939,0 | 10,6 | - | - |  | 100 | Забезпечення очищення стічних вод до норматив-них вимог |
| 1.2. | Каналізаційний колектор в м-ні №13 (вул. Р. Люксембург, Леваневського, Герцена) в м. Ясинувата на землях Ясинуватської міської ради(1-й пусковий комплекс) | м. Ясинувата | Ясинуватська міська рада | 0 | 4,5 | - | - | 4,5 | - | - |  | 100 | Проведення комплексної експертизи проектної документації для подальшого будівництва |
|  | Разом по розділу 1: |  |  |  | 16954,1 | - | 16939,0 | 15,1 | - | - |  |  |  |
| 2. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Озеленення міста (висадження газонних трав, квітів, саджанців) (згідно з п.47 ПКМУ від 17.09.1996 № 1147) | м. Ясинувата | Ясинуватська місь-ка рада Підприємства міста | 0 | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - |  | 100 | Поліпшення стану зелених насаджень міста |
| 2.2. | Очищення ставка „Клубний „ (згідно з п. 47 ПКМУ від 17.09.1996 №1147) | м. Ясинувата | Ясинуватська місь-ка рада Підприємства міста | 0 | 99,9 | - | - | 99,9 | - | - |  | 100 | Приведення водоймища до належного санітарного стану |
| 2.3. | Благоустрій прилеглої до ставка території | м. Ясинувата | Ясинуватська місь-ка рада Підприємства міста | 0 | 55,5 | - | - | 55,5 | - | - |  | 100 | Приведення водоймища до належного санітарного стану |
|  | Разом по розділу 2: |  |  |  | 185,4 | - | - | 185,4 | - | - |  |  |  |
| 3. Наука, інформація, освіта та моніторинг в галузі охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведення міського екологічного конкурсу (згідно з п.80 ПКМУ від 17.09.1996 № 1147) | м. Ясинувата | Ясинуватська міська рада | 0 | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - |  | 100 | Пропаганда охорони нав-колишнього природного середовища |
| 3.2. | Прийняти участь в спеціалізованій виставці “Екологія - 2012” (згідно з п.80 ПКМУ від 17.09.1996 № 1147 | м. Донецьк (вистав ковий центр „Експо Донбас” | Ясинуватська міська рада | 0 | 12,5 | - | - | 12,5 | - | - |  |  | Пропаганда охорони навколишнього природного середовища |
|  | Разом по розділу 3: |  |  |  | 14,0 | - | - | 14,0 | - | - |  |  |  |
|  | Усього: |  |  |  | 17153,5 | - | 16939,0 | 214,5 | - | - |  |  |  |

Секретар міської ради                                                                                                                                                  В.П. Присяжний