# Приложение  1

к решению исполкома

городского совета

от__________№_____

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по подготовке жилого фонда, объектов социально-бытового назначения, котельных и тепловых сетей, объектов водопроводно-канализационного хозяйства, электроснабжения, наружного освещения, газоснабжения, техники к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | кол-во | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечить соблюдение объемов потребления электрической и тепловой энергии, природного газа, питьевой воды в объемах согласованных лимитов предприятиям, учреждениям, жилфонду, объектам социально-бытового назначения. |  |  | постоянно | Руководители предприятий, организаций, учреждений. |
| 2 | Произвести работы по ремонту теплотехнического оборудо-вания и тепловых сетей |  |  | до 30.09. 2014г. | Производственная единица "Ясиноватая-теплосеть" |
| 2.1 | газовых котлов: |  |  |  |  |
|  | текущий | шт. | 32 |  |  |
|  | капитальный | шт. | 5 |  |  |
| 2.2 | запорной арматуры | шт. | 4 281 |  |  |
| 2.3 | дымососов | шт. | 32 |  |  |
| 2.4 | вентиляторов с ревизией электродвигателей | шт. | 32 |  |  |
| 2.5 | насосов с ревизией электро-двигателей и заменой подшип-ников | шт. | 73 |  |  |
| 2,6 | тепловых сетей с заменой поврежденных участков в процессе эксплуатации | км | 1,8 |  |  |
|  | в том числе в ППУ | км | 0,55 |  |  |
| 3 | Ремонт теплоизоляции | м² | 2 549 |  |  |
| 4 | Провести госповерку мано-метров, термометров, приборов учета воды и электроэнергии | шт. | 380 |  |  |
| 5 | Выполнить: |  |  |  | ЧП «ИРД» «Домсервис», АСМД «Промінь», АОСМД «Довіра», АОСМД «Микрорайон три», ОСМД «Надежда», ОСМД «Аврора-3»; ОСМД «Ранок» ЖСК: «Машиностроитель», им. «Ю.А.Гагари-на», им. «1Мая», им. «Доброволь- ского», «Лучезарное», им. «50 лет СССР», им. «8 Марта» |
| 5,1 | ревизию и ремонт запорной арматуры системы тепло-снабжения, водоснабжения и канализации, прочистку и ремонт систем внутренних ливнестоков | дом | 271 | до 30.08. 2014 г. |  |
| 5.2 | гидропромывку систем отопления жилых домов, объектов социально-бытового назначения с оформлением актов. | дом | 271 | до 15.09. 2014 г. | ЧП «ИРД» «Домсервис», АСМД «Промінь», АОСМД «Довіра», АОСМД «Микрорайон три», ОСМД «Надежда», ОСМД «Аврора-3»; ОСМД «Ранок» ЖСК: «Машиностроитель», им. «Ю.А.Гагари-на», им. «1Мая», им. «Добровольско-го», «Лучезарное», им. «50 лет СССР», им. «8 Марта» |
| 5.3 | комплексное опробование систем теплоснабжения с оформлением паспортов готовности к работе в зимних условиях |  | 271 | до 01.10. 2014 г. | ЧП «ИРД» «Домсервис», руководители предприятий, организаций |
| 5.4 | ремонт кровель: |  |  |  | ЧП «ИРД» «Домсервис» |
|  | мягкая - на 23 домах | м² | 11530,0 | до 01.10. 2014 г. |  |
|  | шатровая - на 25 домах | м² | 912,0 | до 01.10. 2014 г. |  |
| 5.5 | замену подвальной разводки труб центрального отопления, холодного водоснабжения и водоотведения | мп | 21685,0 |  |  |
| 6 | Произвести ремонт, в том числе: |  |  |  |  |
|  | подъездов | ед. | 66 |  |  |
|  | цоколей (фасадов) | м² | 208 |  |  |
|  | козырьков | шт. | 88 |  |  |
|  | профремонт эл.щитовых | шт. | 124 |  |  |
| 7 | Установить светильники | шт. | 80 |  |  |
| 7.1 | Выполнить работу по окраске газопроводов | мп | 960 |  |  |
| 8 | Выполнить ремонт балконов | шт | 10 | до 31.10. 2014 г. |  |
| 9 | Выполнить: |  |  |  | Коммунальное предприятие «Ясиноватское производствен-ное управление водопроводно-канализацион-ного хозяйства» |
| 9.1 | ремонт водопроводных сетей с заменой участков сети | мп | 1 000 | до 31.10. 2014 г. |  |
| 9.2 | Замену и ремонт запорной арматуры (задвижки, регуляторы) | шт | 5 | до 31.10. 2014 г. |  |
| 9.3 | ремонт кровли ВНС квартала 103 д. 16а. | м² | 22 | июнь-сен-тябрь 2014 г. |  |
| Участок канализационного хозяйства |  |
| 9.4 | ремонт канализационных сетей с заменой участков сети | мп | 100 | до 31.10. 2014 г. |  |
| 9.5 | ремонт кровли здания решеток ОС № 2. | м² | 122 | июнь-сен-тябрь 2014 г. |  |
| 9.6 | Ремонт кровли хлораторной ОС №2. | м² | 268 | июнь-сен-тябрь 2014 г. |  |
| 9.7 | чистку аэробных минерализаторов ОС № 2 | шт. | 2 | до 31.10. 2014 г. |  |
| 9.8 | чистку иловых полей ОС № 2 | шт. | 1 | до 31.10. 2014 г. |  |
| 9.9 | чистку вторичных отстойников ОС № 2 | шт. | 1 | до 31.10. 2014 г. |  |
| 9.10 | ремонт канализационных колодцев | шт. | 15 | до 31.10. 2014 г. |  |
| 9.11 | гидродинамическую очистку канализационных сетей | м² | 550 | до 31.10. 2014 г. |  |
| 9.12 | чистку канализационных колодцев | шт. | 900 | до 31.10. 2014 г. |  |
| 9.13 | установку крышек люков колодцев | шт. | 60 | до 31.10. 2014 г. |  |
| 9.14 | Ремонт перекрытия на илоперегнивателях | м2 | 135 | до 31.10. 2014 г. |  |
| 10 | Выполнить: |  |  |  | Ясиноватское управление по газоснабжению и газификации |
| 10.1 | капитальный ремонт газовых сетей | км | 2,628 | июнь-сен-тябрь 2014 г. |  |
| 10.2 | текущий ремонт газовых колодцев | шт. | 40 | апрель- сен-тябрь 2014 г. |  |
| 10.3 | капитальный ремонт ГРП, ШРП | шт. | 1 | апрель- сен-тябрь 2014 г. |  |
| 10.4 | текущий ремонт ГРП, ШРП | шт. | 3 | апрель- сен-тябрь 2014 г. |  |
| 10.5 | ревизию оборудования ГРП, ШРП | шт | 18 | апрель- сен-тябрь 2014 г. |  |
| 10.6 | текущий ремонт оборудования ГРП, ШРП | шт. | 18 | апрель- сен-тябрь 2014 г. |  |
| 10.7 | ревизию отключающих устройств | шт. | 295 | апрель- сен-тябрь 2014 г. |  |
| 10.8 | диагностику линейной части газопроводов | км. | 17,0 | апрель- сен-тябрь 2014 г |  |
| 10.9 | ремонт средств электрохимзащиты | шт. | 2 | апрель- сен-тябрь 2014 г. |  |
| 10.10 | замену опор | шт. | 10 | апрель- сен- тябрь 2014 г. |  |
| 11 | Выполнить: |  |  |  | НП «Ясиноват- кий РЭС» |
| 11.1 | замену опор | шт. | 148 | до 30.09. 2014 г. |  |
| 11.2 | капитальный ремонт: - ТП 3024 - ТП 3052 - ТП 3070 | шт. | 3 | до 30.09. 2014 г. |  |
| 11.3 | произвести замену провода | км | 5,1 | до 30.09. 2014 г. |  |
| 11.4 | обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ | км | 12,0 | 2014г. |  |
| 12 | Обеспечить приобретение необходимого количества посыпочного материала для зимнего содержания дорог | т. | 950 | 2014г. | Коммунальное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий Ясиноватского городского совета» |
| 13 | Обеспечить подготовку техники к работе в осенне-зимний период | шт. | 6 | ІІ -ІІІ кв-лы 2014 г. |  |
| 14 | Провести госповерку: |  |  |  | Управление образования Ясиноватского городского совета |
| 14.1 | водомера ДУУ №2 | шт. | 1 | в соответствии с графиком |  |
| 14.2 | счётчиков тепла (ОШ №2, ОШ № 4, ОШ № 7, ДУУ № 2, ДУУ № 6, ДУУ № 7, ДУУ № 9, ДУУ № 10, ДУУ № 11, ДУУ № 12) | шт. | 11 | в соответствии с графиком |  |
| 14.3 | Провести обследование систем теплоснабжения школ и дошкольных учреждений |  | 7 школ, ДУУ | в соответствии с графиком |  |
| 14.4 | частичный ремонт систем отопления (ОШ № 1, ОШ № 2, ОШ № 3, ОШ № 6, ДУУ № 2, ДУУ № 4, ДУУ № 9, ДУУ № 12, ДДЮТ) | мп | 192,0 | ІІІ кв-л 2014 г. |  |
| 14.5 | частичный ремонт кровли (ОШ №1, ОШ №5, ОШ №6, ДУУ №2, ДДЮТ) | м² | 100 | ІІІ кв-л 2014 г. |  |
| 14.6 | частичный ремонт системы водоснабжения (ОШ №1, ОШ №3, ОШ №6, ДУУ №9, ДУУ №12) | мп | 135 | ІІІ кв-л 2014 г. |  |
| 14.7 | частичный ремонт системы водоотведения (ОШ №1, ОШ №2, ОШ №3, ДУУ №9, ДУУ №11, ДДЮТ) | мп | 137 | ІІІ кв-л 2014 г. |  |
| 14.8 | установку металлопластиковых окон (ОШ №2, ОШ №4, ОШ №5, ОШ №7, ДУУ №4, ДУУ №11, ДДЮТ) | шт. | 21 | В течение года |  |
| 15 | Приобрести уголь для котельной ОШ №5 | т. | 127 | По мере необходимости |  |
| 16 | Выполнить: |  |  |  | Коммунальное учреждение здравоохране-ния «Ясиноватская центральная районная больницы» |
| 16.1 | ревизию системы центрального отопления |  |  | До 01.10. 2014 г. |  |
| 16.1 | Выполнить работы в помещении лаборатории - ремонт системы холодного водоснабжения | мп | 15 | II-III кв-лы 2014г. |  |
| 17 | Выполнить работы в помещении поликлиники |  |  |  |  |
| 17.1 | - ремонт крыши; - ремонт системы отопления; - замена стояка х/в: - замена труб ц/о | м² мп шт. мп | 11,0 9 1 3 | II-III кв-лы 2014г. |  |
| 18 | Выполнить работы в терапевтическом отделении |  |  |  |  |
| 18.1 | - замена канализационного стояка; - замена труб х/в; - замена деревянных окон на пластиковые. | мп мп шт. | 4 4 5 | II-III кв-лы 2014г |  |
| 19 | Выполнить работы в инфекционном отделении, патолого-анатомическое отделение, помещении пищеблока и поликлиники: |  |  |  |  |
| 19.1 | установка тепловых манометров | шт. | 4 | III кв-л 2014г |  |
| 20 | Выполнить работы в здании котельной: |  |  |  |  |
| 20.1 | - по наладке КИП; - ремонту котла; - ремонту системы х/в. |  |  | III кв-л 2014г |  |
| 21 | Выполнить работы в помещении прачечной: |  |  |  |  |
| 21.1 | - ремонт системы х/в |  |  | II-III кв-лы 2014г |  |
| 22 | Выполнить работы в здании стоматологии |  |  |  |  |
| 22.1 | - ремонт труб х/в | мп | 40 | II-III кв-лы 2014г |  |
| 23 | Ремонт крылец терапевтического отделения и центрального входа поликлиники | шт. | 2 | II-III кв-лы 2014 г. | Коммунальное учреждение здравоохране-ния «Центр первичной медико-санитарной помощи г. Ясиноватая» |
| 24 | Ревизию системы центрального отопления |  |  | II-III кв-лы 2014 г. |  |
| 25 | Выполнить: |  |  |  | Ассоциация объединений совладельцев многоквартир-ных домов «Довіра» |
| 25.1 | ревизию и ремонт запорной арматуры системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Прочистку и ремонт систем внутренних ливнестоков | шт. | 6 | До 30.08. 2014г |  |
| 25.2 | ремонт мягкой кровли: - кв-л 103, д. 14; - кв-л 103, д. 13; - кв-л 103, д. 11. | м² | 110,0 | II-III кв-лы 2014 г. |  |
| 25.3 | ремонт систем центрального отопления | мп | 30,0 | II-III кв-лы 2014 г. |  |
| 25.4 | ремонт систем холодного водоснабжения | мп | 123,0 | II кв-л 2014 г. |  |
| 25.5 | очистку приямков от мусора | шт | 10 | II-III кв-лы 2014 |  |
| 26 | Выполнить: |  |  |  | Ассоциация совладельцев многоквартирных домов «Промінь» |
| 26.1 | ремонт козырьков над подъездами: - м-н Зорька, 15 - м-н Зорька, 16 - м-н Зорька, 17 | шт. | 2 3 2 | II-III кв-лы 2014 г. |  |
| 26.2 | ремонт перекрытий балконов: - м-н Зорька, 8 | шт. | 1 | май-июнь 2014г. |  |
| 26.3 | ремонт систем центрального отопления: - ревизия запорной арматуры - ремонт труб центрального отопления | шт. м/п | 16 554,0 | май-август 2014г |  |
| 26.4 | ремонт систем холодного водоснабжения; - ревизия запорной арматуры - ремонт труб холодного водоснабжения | шт. м/п | 12 190,0 | II-III кв-лы 2014 г. |  |
| 26.5 | ремонт электроснабжения: - ревизия электрощитовых | шт. | 12 | II-III кв-лы 2014 г. |  |
| 26.6 | ремонт цоколя д. 7, м-н Зорька | пм | 80,0 | II-III кв-лы 2014 г. |  |
| 26.7 | ремонт системы водоотведения д.7, м-н Зорька | пм | 10,0 | май, 2014 г. |  |
| 26.8 | ремонт мягкой кровли: - кв-л Молодежный, 8 - м-н Зорька, 18 - м-н Зорька, 10 - м-н Зорька, 19 - м-н Зорька, 15 | м² | 210,0 | до 30.08. 2014 г. |  |
| 27 | Выполнить: |  |  |  | Объединение совладельцев многоквартирного дома «Надежда» |
| 27.1 | текущий ремонт кровли | м² | 7,0 | III кв-л 2014 г. |  |
| 27.2 | проверку вентиляционных каналов | шт. | 70 | II-III кв-лы 2014 г. |  |
| 27.3 | ревизию запорной арматуры | шт. | 35 | II-III кв-лы 2014 г. |  |
| 28 | Выполнить: |  |  |  | Объединение совладельцев многоквартирного дома «Аврора-3» |
| 28.1 | очистку приямков от мусора | шт. | 5 | апрель- май 2014 г. |  |
| 28.2 | установку козырьков над приямками | шт. | 5 | II-III кв-лы 2014 г. |  |
| 28.3 | ревизию запорной арматуры | шт. | 45 | II кв-л 2014 г. |  |
| 28.4 | замену кровли над боковыми входами в подвалы | шт. | 3 | II кв-л 2014 г. |  |
| 28.5 | замену запорной арматуры в подвальных помещениях на системе ц/о | шт. | 10 | II-III кв-лы 2014 г. |  |
| 28.6 | текущий ремонт кровли | м² | 6,0 | сентябрь 2014г. |  |
| 28.7 | проверку вентиляционных каналов | шт. | 100 | апрель- сентябрь 2014г. |  |
| 29 | Выполнить; |  |  |  | Объединение совладельцев многоквартирного дома «Ранок» |
| 29.1 | ревизию электрощитовых дома | шт. | 2 | II-III кв-лы 2014 г. |  |
| 29.2 | замену запорной арматуры в подвальном помещении на системе х/в | шт. | 4 | II-III кв-лы 2014 г. |  |
| 29.3 | ремонт примыкания кровли к парапету | м² | 8,0 | III кв-л 2014 г |  |
| 29.4 | ремонт подъездов | шт. | 2 | IV кв-лы 2014 г |  |

# Управляющий делами исполкома 	Н. А. Луковых