| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис.грн. |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього |  | у тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | державного бюджету | місцевих бюджетів |  | підприємств | інших джерел |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обласного бюджету | бюджетів міст і районів |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.7. Житлово-комунальне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Фінансування з міського, обласного та державного бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій та обладнання | Протягом року | Відділ ЖКГ ПП «ІРД» АОСББ ОСББ | 5060,0 |  | 4000,0 | - | 1060,0 | - | - | Поліпшення житлових умов мешканців м.Ясинувата |
| 2 | Надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких утворюються нові або вже функціонують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків | Протягом року | Відділ ЖКГ | 2550,0 |  | - | - | - | - | 2550,0 | Капітальний ремонт житлових будинків, в яких утворюються нові або вже функціонують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків |
| 3 | Модернізація (реконструкція, капітальній ремонт) ліфтового парку | Протягом року | Відділ ЖКГ | 102,5 |  | - | - | 102,5 | - | - | Забезпечення мешканців житлових будинків безпечним користуванням ліфтами, стабільною роботою ліфтового парку. |
| 4 | Модернізація діспетчерскої системи зв'язку (72 ліфта) | Протягом року | Відділ ЖКГ | 510,0 |  | - | - | 510,0 | - | - | Забезпечення стабільної роботи ліфтового парку |
| 5 | Допомога для стимулювання створення умов для організації об`єднань співвласників житла, | Протягом року | Відділ ЖКГ | 2,0 |  | - | - | 2,00 | - | - | Стимулювання створення умов для організації об`єднань співвласників житла |
| 6 | Обладнання приладами обліку електричної енергії міст загального користування у 42 житлових будинках. | Протягом року | ПП „ІРД” | 87,50 |  | - | - | - | 87,5 | - | Облік споживання електроенергії |
| 7 | Проведення аукціонів та експертних оцінок об’єктів комунальної власності | Протягом року | Ясинуватська міська рада | 19,4 |  | - | - | 19,4 | - | - | Упорядкування комунальної власності міста |
|  | УСЬОГО по житловому господарству |  |  | 8331,4 |  | 4000,0 | - | 1693,9 | 87,5 | 2550,0 |  |
| ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Фінансування з міського, обласного та державного бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Заміна зношеного насосного обладнання на водопровідних насосних станціях з впровадженням енергозберігаючих заходів і технологій (ДНіТ, кв-л Молодіжний, м-н Зорька, м-н №3) | 2013 | КП «ЯВУВКГ» | 358,0 |  | - | - | 358,0 | - | - | Забезпечення сталої роботи водопровідних насосних станцій |
| 9 | Придбання полімерних кришок - 150од. | 2013 | КП «ЯВУВКГ» | 70,0 |  | - | - | 70,0 | - | - | Забезпечення збереження водопровідних та каналізаційних мереж |
| 10 | Придбання пожежних гідрантів - 43од. | 2013 | Відділ ЖКГ, КП «ЯВУВКГ» | 73,0 |  | - | - | 73,0 | - | - | Запобігання надзвичайних ситуацій |
| 11 | Очистка приймального резервуару КНС №3 | 2013 | Відділ ЖКГ, КП «ЯВУВКГ» | 92,0 |  | - | - | 62,0 | 30,0 | - | Забезпечення якісного транспортування стічних вод, а також безперебійної роботи КНС |
| 12 | Капітальний ремонт водопровідних мереж 1,0 км | 2013 | Відділ ЖКГ, КП «ЯВУВКГ» | 140,0 |  | - | - | 110,0 | 30,0 | - | Скорочення витоків води на 0,2% |
| 13 | Капітальний ремонт каналізаційних мереж 0,35 км | 2013 | Відділ ЖКГ, КП «ЯВУВКГ» | 44,0 |  | - | - | 34,0 | 10,0 | - | Забезпечення екологічної безпеки та якісного транспортування стічних вод |
| 14 | Промивка каналізаційних мереж 1,0 км | 2013 | Відділ ЖКГ, КП «ЯВУВКГ» | 197,0 |  | - | - | 197,0 | - | - | Забезпечення екологічної безпеки та якісного транспортування стічних вод |
| 15 | Заміна насосного обладнання і автоматизація каналізаційної насосної станції № 2 | 2013 | Відділ ЖКГ, КП „ЯВУВКГ” | 283,0 |  | - | - | 283,0 | - | - | Раціональне використання електричної енергії Економічний ефект 30 тис. кВт/год; 34,08 тис.грн. |
| 16 | Заміна насосного обладнання і автоматизація каналізаційної насосної станції № 3 | 2012 | Відділ ЖКГ, КП „ЯВУВКГ” | 349,0 |  | - | - | 349,0 | - | - | Раціональне використання електричної енергії Економічний ефект 28,6 тис. кВт/год; 32,49 тис.грн. |
| 17 | Придбання і встановлення запірної арматури на мережах водопостачання (13 шт.) | 2013 | Відділ ЖКГ, КП „ЯВУВКГ” | 59,0 |  | - | - | 59,0 | - | - | Скорочення витоків води на 0,2 % |
| 18 | Оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води | 2013 | Відділ ЖКГ, КП „ЯВУВКГ” | 22,1 |  |  | - | 11,05 | 11,05 | - | Контроль і облік подачі води |
| 19 | Підключення КП „ЯВУВКГ до централізованої системи водопостачання Донецького РПУ КП « Компанія вода Донбасу» | 2013 | КП „ЯВУВКГ | 45,5 |  | - | - | 45,5 | - | - | Оптимізація водопостачання міста |
|  | Всього по п.1 |  |  | 1732,6 |  | - | - | 1651,55 | 81,05 | - |  |
| 2. “Питна вода України” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд (з заміною обладнання) | 2013 | КП „ЯВУВКГ” Відділ ЖКГ, | 500,6 |  | 235,3 | 165,2 | 100,1 | - | - | Забезпечення екологічної безпеки, покращення якості стічних вод, економія електричної енергії 70 тис. кВт/год на суму 79,52 тис.грн. |
|  | Всього по п.2 |  |  | 500,6 |  | 235,3 | 165,2 | 100,1 | - | - |  |
|  | УСЬОГО по водопровідно-каналізаційному господарству |  |  | 2233,2 |  | 235,3 | 165,2 | 1751,65 | 81,05 | - |  |
| КОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Заміна трьох мережних насосів на NPG100-315-A-1102(303) | 2013 | ВО “Ясинувататепломережа” | 381,49 |  | - | - | - | 381,49 | - | економія електроенергії 107712 кВт/год; економічний ефект 120,64 тис.грн. |
| 22 | Застосування попередньо ізольованих труб для тепломереж 1112 п.м. | 2013 | ВО “Ясинувататепломережа” | 653,69 |  | - | - | - | 653,69 | - | економія природного газу -4,59 тис/м3; економічний ефект 18,14 тис.грн. |
| 23 | Розробка схеми оптимізації теплопостачання міста | 2013 | ВО “Ясинувататепломережа” | 1000,0 |  | - | 1000,0 | - | - | - | Оптимізація систем теплопостачання |
|  | УСЬОГО по котельному господарству |  |  | 2035,18 |  |  | 1000,0 | - | 1035,18 | -- |  |
| БЛАГОУСТРІЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Фінансування з міського, обласного та державного бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ямковий ремонт внутріквартальних проїздів та дворів | 2013 | Відділ ЖКГ,КП “ККП ЯМР” | 300,0 | - |  | - | 300,0 | - | - | Підтримка доріг в справному стані |
| 25 | Придбання матеріалів для посипання доріг | 2013 | Відділ ЖКГ,КП “ККП ЯМР” | 50,0 | - |  | - | 50,0 | - | - | Утримання доріг у зимовий період |
| 26 | Реконструкція трьох зупинних павельонов (зупинка «Больниця», зупинка «Хлібозавод», зупинка «вул. Кр. Октябрь, вул. Свободи та вул. Комунальна» | 2013 | Відділ ЖКГ,КП “ККП ЯМР” | 80,0 | - |  | - | 80,0 | - | - | Покращення технічного стану зупинних павільйонів |
| 27 | Поточний ремонт об’єктів благоустрою, у тому числі: - мереж зовнішнього освітлення, - кладовищ, - систем відводу поверхневих зливових вод, - інших об’єктів благоустрою (зупинні павільйони, в’їздні знаки, металеві огородження біля доріг, фарбування урн, лавок стели на пл. Слави, обеліск в Меморіальному саду і др.) | 2013 | Відділ ЖКГ,КП “ККП ЯМР” | 200,0 | - |  | - | 200,0 | - | - | Утримання об’єктів міського благоустрою у належному стані |
| 28 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення з впровадженням енергозберігаючих заходів і технологій: -пос. Первомайський; -вул. Коцюбинського, Набережна, А.Невського, Водная, -вул. Вокзальна, Пушкіна, Курортна, Ватутіна, Воровскьго,Солнечна; вул.Котовськго, Шевченко, Суворова; -розробка проектів вул.Кр.Октябрь, Победи та ін. | 2013 | Відділ ЖКГ,КП “ККП ЯМР” | 471 | - |  | - | 471,0 | - |  | Раціональне використовування електро енергіі |
| 29 | Вартість електроенергії | 2013 | Відділ ЖКГ,КП “ККП ЯМР” | 650,0 | - |  | - | 650,0 | - | - | Оплата спожитої електроенергії по зовнішньому освітленню міста |
| 30 | Озеленення та утримання зелених насаджень: - видалення аварійних дерев та гілок, - формування крони дерев, - викошування газонів, - поливання газонів; - придбання та посадка квіткової розсади; - боротьба з карантинними рослинами; - очистка ставка та ін. | 2013 | Відділ ЖКГ,КП “ККП ЯМР” | 1100,0 | - |  | - | 1100,0 | - | - | Поліпшення екологічного стану |
| 31 | Вилов собак | 2013 | Відділ ЖКГ | 90,0 | - |  | - | 90,0 | - | - | Регулювання чисельності бродячих бездомних тварин, які підозрюються або являються носіями небезпечних захворювань або проявляють агресивну поведінку і створюють загрозу життю або здоров'ю жителів |
| 32 | Утримання кладовищ: - вирубка порослі; - утримання кладовищ | 2013 | Відділ ЖКГ,КП “ККП ЯМР” | 55,5 | - |  | - | 55,5 | - | - | Утримання кладовищ у належному стані |
| 33 | Утримання об’єктів благоустрою, у тому числі: - утримання доріг, тротуарів, пішохідних доріжок; - утримання ліній зовнішнього освітлення та ін. | 2013 | Відділ ЖКГ,КП “ККП ЯМР” | 1500,0 | - |  | - | 1500,0 | - | - | Утримання об’єктів міського благоустрою у належному стані |
| 34 | Ліквідація стихійних звалищ | 2013 | Відділ ЖКГ | 95,0 | - |  | - | 95,0 | - | - | Ліквідація несанкціонованих звалищ. |
| 35 | Прочищення трубопроводів, очищення лотків і колодязів дренажних систем | 2013 | Відділ ЖКГ | 99,9 | - |  | - | 99,9 | - | - | Поліпшення екологічного стану |
| 36 | Придбання засобів малої механізації: - кущоріз (2 од.); - газонокосарка (2 од.); - пилка бензинова (2 од.); - бензинова воздуходувка (2 од.). | 2013 | Відділ ЖКГ,КП “ККП ЯМР” | 51,0 | - |  | - | 51,0 | - | - | Забезпечення сталої роботи підприємства |
| 37 | Придбання техніки: - компресор (1 од.); - каток 3,0 т. (1 од.); - екскаватор АТЕК (1 од.); - підмітальна мала машина (1 од.); - підмітальна машина 5м3 (1 од.). | 2013 | Відділ ЖКГ,КП “ККП ЯМР” КП «ЯВУВКГ» | 1275,0 | - |  | - | 1275,0 | - | - | Забезпечення сталої роботи підприємства |
| 38 | Улаштування огороджень майданчиків під контейнери ТПВ | 2012 | Відділ ЖКГ,КП “ККП ЯМР” | 20,0 | - |  | - | 20,0 | - | - | Забезпечення чистоти |
| 39 | Благоустрій бул.Леніна - капремонт покриття | 2013 | Відділ ЖКГ,КП “ККП ЯМР” | 380,5 | - |  | - | 380,5 | - | - | Благоустрій бул. Леніна |
| 40 | Участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Населений пункт найкращого благоустрою та підтримки громадського порядку» | 2013 | Відділ ЖКГ | 5,0 | - |  | - | 5,0 | - | - | Прийняття участі у конкурсі. |
|  | УСЬОГО по п.1 |  |  | 6422,9 | - |  | - | 6422,9 | - | - |  |
| 2. Ремонт та вдосконалення дорожнього господарства міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Поточний ремонт доріг | 2013 | Відділ ЖКГ | 1500,0 | 650,0 |  | - | 850,0 | - | - | Підтримка доріг в справному стані і забезпечення безпеки руху транспортних засобів і пішоходів |
| 42 | Відсипка шлаком не асфальтованих доріг | 2013 | Відділ ЖКГ,КП “ККП ЯМР” | 745,0 | - |  | - | 745,0 | - | - | Підтримка доріг в справному стані і забезпечення безпеки руху транспортних засобів і пішоходів |
| 43 | Улаштування елементів примусового зниження руху | 2013 | Відділ ЖКГ,КП “ККП ЯМР” | 25,0 | - |  | - | 25,0 | - | - | Підтримка доріг в справному стані і забезпечення безпеки руху транспортних 5засобів і пішоходів |
| 44 | Поточний ремонт, установка і обслуговування дорожніх знаків та технічних засобів регулювання дорожнього руху | 2013 | Відділ ЖКГ,КП “ККП ЯМР” | 99,0 | - |  | - | 99,0 |  | - | Підтримка доріг в справному стані і забезпечення безпеки руху транспортних засобів і пішоходів |
| 45 | Нанесення горизонтальної розмітки, пішохідних переходів | 2013 | Відділ ЖКГ,КП “ККП ЯМР” | 44,0 | - |  | - | 44,0 | - | - | Підтримка доріг в справному стані і забезпечення безпеки руху транспортних засобів і пішоходів |
| 46 | Реконструкція дороги по вул. Некрасова | 2013 | Відділ ЖКГ | 1199,25 | - |  | - | 1199,25 | - | - | Підтримка доріг в справному стані і забезпечення безпеки руху транспортних засобів і пішоходів |
|  | УСЬОГО по п.2 |  |  | 3612,25 | 650,0 |  | - | 2962,25 | - | - |  |
|  | УСЬОГО по благоустрою |  |  | 10035,15 | 650,0 |  | - | 9385,15 | - | - |  |
|  | УСЬОГО |  |  | 22634,93 | 4885,3 |  | 1165,2 | 12830,7 | 1203,73 | 2550,0 |  |