Капітальне будівництво за рахунок  усіх  джерел  фінансування

по м. Ясинувата на 2012 рік

| Найменування замовників та назва об’єктів, згідно з проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаходження | Наявність проектно-кошторисної документації: дата і № комплексного експертного висновку; дата і № документа, яким затверджена ПКД* | Рік початку і закін-чення | Всього за кош- торисом кап.вкл. потужн. | Виконано з початку будівництва за станом на 01.01.2012 (очік.) кап.вкл. потужн. | % будівельної готовності на 01.01.2012 | Залишок за кошто- рисом на 01.01. 2012 (очік.) кап.вкл. потужн. | Пропозиції на 2012 рік капітальні вкладення у діючих цінах - тис.грн введення потужностей у відповідних одиницях виміру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього за рахунок усіх джерел фінансу-вання | у тому числі за джерелами фінансування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кошти держав- ного бюджету (вклю-чаючи екофонд) | Кошти обласно- го бюд-жету (вклю-чаючи екофонд) | Кошти міськ (рай) бюд-жету (вклю-чаючи еко-фонд) | Власні кошти підпри-ємств та орга-нізацій | Кредити банків та інші позики (крім бюджет- них) | Кош- ти іно-земних інвес-торів | Кошти вітчиз- няних інвести-ційних компаній | Кошти населеня на будів-ництво власних квартир | Кошти інди-відуа-льних забу-довни-ків | Інші джере-ла фі-нансу- вання (вка-зати які) |

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інвестиції в основний капітал – всього /включаючи обладнання, інструмент, інвентар/ | х | х | 79815,99 8187 м2 житла; 2,8 тис. м3/доб; 17,38 км газопр; 700 кВт; 500 кВт; 600 кВт - котельні; 574,7 м2 торг. площі | 27162,7 1,44 км газопр. | х | 53094,5 8187 м2 житла; 2,8 тис. м3/доб; 15,9 км газопр; 700 кВт; 500 кВт; 600 кВт - котельні; 574,7 м2 торг. площі | 58644,5 1500м2 житла; 2,8 тис. м3/доб; 15,9 км газопр; 700 кВт; 500 кВт; 600 кВт - котельні | 15560,3 15,9 км газопр; 700 кВт котельня | 17214,6 2,8 тис. м3/доб | 2319,6 500 кВт; 600 кВт - котельні | 17550 | - | - | - | - | 6000 1500 м2 житла | - |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Будівництво (реконструкція) важливих виробничих об’єктів |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по замовниках та об’єктах |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ІІ. Будівництво (реконструкція) об’єктів соціальної сфери |  |  | 75450,5 8187 м2 житла; 2,8 тис. м3/доб; 17,63 км газопр; 700 кВт; 500 кВт; 600 кВт - котельні | 27162,7 1,44 км газопр. |  | 49229,0 8187 м2 житла; 2,8 тис. м3/доб; 16,19 км газопр; 700 кВт; 500 кВт; 600 кВт - котельні | 50429,0 1500м2 житла; 2,8 тис. м3/доб; 16,19км газопр; 700 кВт; 500 кВт; 600 кВт - котельні | 15584,8 2,8 тис. м3/доб; 16,19 км газопр; 700 кВт -котельня | 17214,6 2,8 тис. м3/доб | 2929,6 500 кВт; 600 кВт - котельні | 8700 | - | - | - | - | 6000 1500 м2 житла | - |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівлі житлові |  |  | 40700 8187 м2 | 21700 - |  | 18300 8187 м2 | 19500 1500 м2 | 3800 - | - | 1000 - | 8700 - | - | - | - | - | 6000 1500 м2 | - |
| Лікарні та амбулаторно-поліклінічні заклади |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі по замовниках та об’єктах |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Загальноосвітні навчальні заклади |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі по замовниках та об’єктах |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дошкільні навчальні заклади |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі по замовниках та об’єктах |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Клуби та будинки культури |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі по замовниках та об’єктах |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # Спортивні споруди |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі # по замовниках та об’єктах |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # Водопровід |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі по замовниках та об’єктах |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # Каналізація |  |  | 21121 2,8 тис. м3/добу | 3361 |  | 17225,2 2,8 тис. м3/добу | 17225,2 2,8 тис. м3/добу | - | 17214,6 2,8 тис. м3/добу | 10,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі по замовниках та об’єктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розширення та реконструкція очисних каналізаційних споруд м. Ясинувата Донецької області. Корегування. | Експ. висн. №473/2 від 16.05.07, рішення виконкому №403 від 19.09.07 | 1999-2012 | 21121 2,8 тис. м3/добу | 3361 | 49 | 17225,2 2,8 тис. м3/добу | 17225,2 2,8 тис. м3/добу | - | 17214,6 2,8 тис. м3/добу | 10,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| # Газифікація |  |  | 105539,7 17,4км | 1410 1,44 км |  | 10753,74 15,9км | 10753,74 15,9км | 9878,74 15,9км | - | 875 |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі по замовниках та об’єктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підвідний газопровід середнього тиску м. Ясинувата, 2-й пусковий комплекс | Експ. висн. №813/2 від 09.07.07, рішення виконкому №268 від 18.07.07 | 2007-2012 | 3101 2,9км | 1328 1км | 43 | 2916 1,9 км | 2916 1,9 км | 2041 1,9 км | - | 875 | - | - | - | - | - | - | - |
| Підвідний газопровід середнього тиску м. Ясинувата, 2-й увід, 3-й пусковий комплекс. Газифікація житлового будинку по вул. Чкалова з закільцівкою по вул. Бабушкіна | Експ. висн. №482/2 від 19.04.06 | 2006-2012 | 230 0,9км | 82 0,44км | 35 | 236 0,46км | 236 0,46 км | 236 0,46 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газифікація житлових будинків №№2,4,6 по вул. Складській м. Ясинувата | Експ. висн. №896/2 від 25.09.08, рішення виконкому №433 від 21.10.08 | 2012 | 86 0,22км | - | 0 | 138 0,22км | 138 0,22 км | 138 0,22 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газифікація житлових будинків №№57-89 по віл. Свердлова в м. Ясинувата (ж.б. №№63-89) | Експ. висн. №409 від 24.09.08 | 2012 | 218 0,68км | - | 0 | 349 0,68км | 349 0,68 км | 349 0,68 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газифікація житлових будинків №№1,2,3,4 по вул. Іловайська та №45 по вул. Красний Октябрь в м. Ясинувата | Експ. висн. №899/2 від 15.10.08, рішення виконкому №434 від 21.10.08 | 2012 | 224 0,53км | - | 0 | 358 0,53км | 358 0,53 км | 358 0,53 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газифікація вул. Комунальна житлових будинків №30 в м. Ясинувата (ж.б. 4-30) | Експ. висн. №898/2, рішення виконкому №432 від 21.10.08 | 2012 | 126 0,4км | - | 0 | 202 0,4 км | 202 0,4 км | 202 0,4 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підвідні мережі газопроводу низького тиску від ГРП №1 до вул. Побєди, Харківська, Свободи м. Ясинувата | На експертизі | 2012 | 714,1 1,1 км | - | 0 | 714,1 1,1 км | 714,1 1,1 км | 714,1 1,1 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підвідні мережі газопроводу низького тиску від ГРП №1 до вул. Комунальна, Гоголя, пров. Світлий м. Ясинувата | Філія ДП «Укрдержбуд експертиза» у Донецькій області Української державної будівельної експертизи, позитивний експертний звіт від 03.12.2012 № 05-00073-12, рішення виконкому Ясинуватської міської ради від 11.12. 2012 № 453 | 2012 | 803,34 1,256км | - | 0 | 803,34 1,256км | 803,34 1,256км | 803,34 1,256км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газифікація вул. Совєтська м. Ясинувата | На експертизі | 2012 | 1316,1 2,34км | - | 0 | 1316,1 2,34км | 1316,1 2,34 км | 1316,1 2,34 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підвідні мережі газопроводу низького тиску від ГРП№1 до вул. Франка м. Ясинувата | Філія ДП «Укрдержбуд експертиза» у Донецькій області Української державної будівельної експертизи, позитивний експертний звіт від 05.12.2012 № 05-00071-12, рішення виконкому Ясинуватської міської ради від 11.12. 2012 № 453 | 2012 | 648,81 1,235 км | - | 0 | 648,81 1,235 км | 648,81 1,235 км | 648,81 1,235 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підвідні мережі газопроводу низького тиску від ГРП№1 до вул. Ломоносова м. Ясинувата | Філія ДП «Укрдержбуд- експертиза» у Донецькій області Української державної будівельної експертизи, позитивний експертний звіт від 28.11.2012 № 05-00070-12, рішення виконкому Ясинуватської міської ради від 11.12. 2012 № 453 | 2012 | 393,71 0,7265 км | - | 0 | 393,71 0,7265 км | 393,71 0,7265 км | 393,71 0,7265 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підвідний газопровід низького тиску вул. Запорізька м. Ясинувата | Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Донецькій області, позитивний експертний висновок від 11.09.2012 № 05-00074-12, рішення виконкому Ясинуватської міської ради від 18.09.2012 № 308 | 2012 | 264,160 0,772км | - | 0 | 264,160 0,772км | 264,160 0,772км | 264,160 0,772км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підвідний газопровід низького тиску вул. Димитрова м. Ясинувата | На експертизі | 2012 | 1221,0 2,3 км | - | 0 | 1221,0 2,3 км | 1221,0 2,3 км | 1221,0 2,3 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підвідний газопровід низького тиску вул. Октябрьська м. Ясинувата | Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Донецькій області, позитивний експертний висновок від 11.09.2012 № 05-00075-12, рішення виконкому Ясинуватської міської ради від 18.09.2012 № 307 | 2012 | 604,420 1,323 км | - | 0 | 604,420 1,323 км | 604,420 1,323 км | 604,420 1,323 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підвідні мережі газопроводу низького тиску по вул. Побєди, Комунальна м. Ясинувата | На експертизі | 2012 | 589,1 0,7 км | - | 0 | 589,1 0,7км | 589,1 0,7км | 589,1 0,7км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # Теплопостачання |  |  | 2455,25 700 кВт; 500 кВт; 600 кВт | 691,7 | 40 | 2315,55 700 кВт; 500 кВт; 600 кВт | 2315,55 700 кВт; 500 кВт; 600 кВт | 1881,55 700 кВт; 500 кВт; 600 кВт | - | 434,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі по замовниках та об’єктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВКБ Ясинуватської міської ради, Загальноосвітня школа №1 м. Ясинувата, реконструкція системи теплопостачання | Експ. висн. №485/2 від 10.10.08, ріш. виконкому №484 від 19.11.09 | 2008-2012 | 1502 700 кВт | 606 | 40 | 1448 700 кВт | 1448 700 кВт | 1014 700 кВт | - | 434 | - | - | - | - | - | - | - |
| Управління освіти Ясинуватської міської ради, реконструкція котельні для опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 в м. Ясинувата | Філія ДП «Укрдержбуд-експертиза» у Донецькій області, позитивний експертний висновок від 22.05.2012 №05-01202 (05-01567-11), рішення виконкому Ясинуватської міської ради від 27.06.2012 № 204 | 2011-2012 | 473,06 500 кВт | 42,4 | - | 430,66 500 кВт | 430,66 500 кВт | 430,66 500 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управління освіти Ясинуватської міської ради, реконструкція котельні для опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 в м. Ясинувата | Філія ДП «Укрдержбуд-експертиза» у Донецькій області, позитивний експертний висновок від 29.05.2012 №05-01201 (05-01566-11), рішення виконкому Ясинуватської міської ради від 27.06.2012 № 203 | 2011-2012 | 480,19 600 кВт | 43,3 | - | 436,89 600 кВт | 436,89 600 кВт | 436,89 600 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # Введення вулиць та доріг з твердим покриттям за рахунок місцевих бюджетів |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі по замовниках та об’єктах |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ІІІ. Інші об’єкти виробничого та невиробничого призначення – всього |  |  | 5000 574,72 | 500 - | 5 | 4500 574,72 | 900 - | - | - | - | 900 - | - | - | - | - | - | - |
| ПП Більбулян Д.М., Будівництво сервісно-торгівельного центру по вул. Некрасова, 18-а | Рішення міської ради від 14.06.07 №18/365 | 2011-2013 | 5000 574,7м2 | 500 - | 5 | 4500 574,7м2 | 900 - | - | - | - | 900 - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання машин, обладнання, та інвентарю |  |  | - | - | - | - | 7950 | - | - | - | 7950 | - | - | - | - | - | - |

Секретар міської ради                                                                                                                     		В.П. Присяжний