Додаток  2 до рішення міської ради

від ______________№___________

Зміни  до заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку м. Ясинувата на 2014 рік і основних напрямках   розвитку на 2015 і 2016 роки

по розділу 7.1. «  Охорона навколишнього середовища »

| № з/п | Зміст природоохоронного заходу | Місце реалізації (місто, район, селище, підприємство чи область в цілому) | Термін виконання | Замовник заходу, виконавець | Ступінь готовнос-ті заходу на 01.01.2014 % | Витрати, що передбачаються у 2014 році, тис.грн. |  |  |  |  |  | Ступінь готовності заходу на 01.01. 2015у рзі вказаних витрат, % | Очікувані екологічні результати у кількісному вигляді. Інші позитивні результати |  | Наявність ПКД та експертного висновку, якщо це передбачено законодавством |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | у том у числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Державний фонд ОНПС (запит) | Облас-ний фонд ОНПС (запит) | Фонд ОНПС міста чи району | Кошти під-приємств | Інші дже-рела |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| Підрозділ „1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів ” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкція систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них: реконструкція КНС №2 Потужність 2,7 тис.м3/ на добу |  | Протягом року | КП ЯВУВКГ | - | 280,8 | - | - | 280,8 | - | - | - | Забезпечення екологічної безпеки та якісного транспорту вання стічних вод |  |  |
| 1.2 | Паспортизація водойомів |  | Протягом року | КП ККП ЯРМ | - | 7,7 | - | - | 7,7 | - | - | - | Підтримання сприятливого гідрологічного режиму |  |  |
| Рядок „УСЬОГО по підрозділу 1” викласти у наступній редакції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО по підрозділу 1 |  |  |  |  | 288,5 | - | - | 288,5 | - | - |  |  |  |  |

| № з/п | Зміст природоохоронного заходу | Місце реалізації (місто, район, селище підприємство чи область в цілому) | Термін виконання | Замовник заходу, виконавець | Ступінь готовнос-ті заходу на 01.01.2014 % | Витрати, що передбачаються у 2014 році, тис.грн. |  |  |  |  |  | Ступінь готовності заходу на 01.01. 2015 у разі вказаних витрат, % | Очікувані екологічні результати у кількісному вигляді. Інші позитивні результати |  | Наявність ПКД та експертного висновку, якщо це передбачено законодавством |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | у том у числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Державний фонд ОНПС (запит) | Облас-ний фонд ОНПС (запит) | Фонд ОНПС міста чи району | Кошти під-приємств | Інші дже-рела |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| Підрозділ „2. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів ” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Озеленення міста (згідно з п.47 ПКМ від 17.09.1996 р. №1147) |  | Протя гом року | КП ККП ЯРМ | - | 36,4 | - | - | 36,4 | - | - | 100 | Поліпшення стану зелених насаджень міста | - |  |
| Рядок „УСЬОГО по підрозділу 2” викласти у наступній редакції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО по підрозділу 2 |  |  |  |  | 36,4 | - | - | 36,4 | - | - |  |  |  |  |
| Підрозділ „3. Наука, інформація, освіта та моніторинг в галузі охорони навколишнього середовища ” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Участь в спеціалізова-ній виставці „Екологія-2014” (Згідно з п.80 ПКМ від 17.09.1996 №1147) |  | Протя гом року | Відділ ЖКГ | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | 100 | Пропаганда охорони навколишнього природного середовища | - |  |
| Рядок „УСЬОГО по підрозділу 3” викласти у наступній редакції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО по підрозділу 3 |  |  |  |  | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - |  |  |  |  |
| Рядок „УСЬОГО ” викласти у наступній редакції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО |  |  |  |  | 329,9 | - | - | 329,9 | - | - |  |  |  |  |