4.4. Інвестиційна діяльність

Капітальне будівництво за рахунок  усіх  джерел  фінансування на 2013 рік

по м. Ясинувата

| Найменування замовників та назва об’єктів, згідно з проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаходження | Наявність проектно-кошторисної документації: дата і № комплексного експертного висновку; дата і № документа, яким затверджена ПКД | Рік початку і закін-чення | Всього за кош- торисом кап.вкл. потужн. | Виконано з початку будівництва станом на 01.01.2013 (очік.) кап.вкл. потужн. | % будівельної готовності на 01.01.2013 | Залишок за кошто- рисом на 01.01. 2013 *) кап.вкл. потужн. | Пропозиції на 2013 рік капітальні вкладення у діючих цінах - тис.грн введення потужностей у відповідних одиницях виміру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього за рахунок усіх джерел фінансу-вання | у тому числі за джерелами фінансування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кошти держав- ного бюджету (вклю-чаючи екофонд) | суб- венції з держав-ного бюджету місцевим бюдже-там | кошти обласно- го бюд-жету (вклю-чаючи екофонд) | кошти міськ (рай) бюд-жету (вклю-чаючи еко-фонд) | власні кошти підпри-ємств та орга-нізацій | кредити банків та інші позики (крім бюджет- них) | Кош- ти іно-земних інвес-торів | Кошти вітчиз- няних інвести-ційних компаній | Кошти населеня на будів-ництво власних квартир | Кошти інди-відуа-льних забу-довни-ків | Інші джере-ла фі-нансу- вання (вка-зати які) |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Обсяг капітальних інвестицій – всього /включаючи обладнання, інструмент, інвентар/ | х | х | 99586,2 8187 м2 житла; 1 буд-ля дошк. закл., 2,8 тис. м3/добу очисн. споруди; 0,8 км каналіз.; 0,236 тис. м3/добу водопр., 0,120 тис. м3/добу каналіз.; 20,705 км газопр.; 2 котли, 2 котельні; 0,6 км доріг. | 41523,2 1,44 км газопр. | х | 58063,0 8187 м2 житла; 1 буд-ля дошк. закл., 2,8 тис. м3/добу очисн. споруди; 0,8 км каналіз.; 0,236 тис. м3/добу водопр., 0,120 тис. м3/добу каналіз.; 19,265 км газопр.; 2 котли, 2 котельні; 0,6 км доріг | 73776,7 2000 м2 житла; 1 буд-ля дошк. закл., 2,8 тис. м3/добу очисн. споруди; 0,8 км каналіз.; 0,236 тис. м3/добу водопр., 0,120 тис. м3/добу каналіз.; 19,265 км газопр.; 2 котли, 2 котельні; 0,4 км доріг | 39030,9 1 буд-ля дошк. закл., 17,375 км газопр.; 0,236 тис. м3/добу водопр., 0,120 тис. м3/добу каналіз.; 2 котли, 2 котельні; 0,4 км доріг | - | 6909 2,8 тис. м3/добу очисн. споруди; 0,8 км каналіз.; | 6176,8 1,89 км газопр. | 14660 | - | - | - | 7000 2000 м2 житла | - | - |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| І. Будівництво (реконструкція) важливих виробничих об’єктів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по замовниках та об’єктах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| П. Будівництво (реконструкція) об’єктів соціальної сфери | х | х | 96370,2 8187 м2 житла; 1 буд-ля дошк. закл., 2,8 тис. м3/добу очисн. споруди; 0,8 км каналіз.; 0,236 тис. м3/добу водопр., 0,120 тис. м3/добу каналіз.; 20,705 км газопр.; 2 котли, 2 котельні | 41490,2 1,44 км газопр. | х | 54880 8187 м2 житла; 1 буд-ля дошк. закл., 2,8 тис. м3/добу очисн. споруди; 0,8 км каналіз.; 0,236 тис. м3/добу водопр., 0,120 тис. м3/добу каналіз.; 19,265 км газопр.; 2 котли, 2 котельні | 52991,4 2000 м2 житла; 1 буд-ля дошк. закл., 2,8 тис. м3/добу очисн. споруди; 0,8 км каналіз.; 0,236 тис. м3/добу водопр., 0,120 тис. м3/добу каналіз.; 19,265км газопр.; 2 котли, 2 котельні | 29769,4 1 буд-ля дошк. закл., 17,375 км газопр.; 2 котли, 2 котельні | - | 6909 2,8 тис. м3/добу очисн. споруди; 0,8 км каналіз.; | 2813 1,89 км газопр. | 6500 | - | - | - | 7000 2000 м2 житла | - | - |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівлі житлові | х | х | 40000 8187 м2 | 22400 - | х | 17600 8187 м2 | 18300 2000 м2 | 3800 - | - | - | 1000 - | 6500 - | - | - | - | 7000 2000 м2 | - | - |

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лікарні та амбулаторно-поліклінічні заклади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі по замовниках та об’єктах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Середні навчальні заклади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі по замовниках та об’єктах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дошкільні заклади освіти |  |  | 5500 1 будівля | 617,7 - | 50 | 4882,3 1 будівля | 4882,3 1 будівля | 4638,2 1 будівля | - | - | 244,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкція дошкільного навчального закладу №5, розташованого за адресою м. Ясинувата, кв-л 102, б. 12а | На експертизі | 2008-2013 | 5500 1 будівля | 617,7 - | 50 | 4882,3 1 будівля | 4882,3 1 будівля | 4638,2 1 будівля | - | - | 244,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Клуби та будинки культури | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі по замовниках та об’єктах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # Водопровід | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі по замовниках та об’єктах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| # Каналізація | х | х | 25479,1 2,8 тис. м3/добу очисн. споруди; 0,8 км каналіз.; 0,236 тис. м3/добу водопр., 0,120 тис. м3/добу каналіз.; | 16363,8 2,8 тис. м3/ добу | х | 9115,3 2,8 тис. м3/добу очисн. споруди; 0,8 км каналіз.; 0,236 тис. м3/добу водопр., 0,120 тис. м3/добу каналіз.; | 9115,3 2,8 тис. м3/добу очисн. споруди; 0,8 км каналіз.; 0,236 тис. м3/добу водопр., 0,120 тис. м3/добу каналіз.; | 2750,9 0,236 тис. м3/добу водопр., 0,120 тис. м3/добу каналіз. | - | 5909 2,8 тис. м3/добу очисн. споруди; 0,8 км каналіз | 455,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| # 1.Розширення та реконструкція очисних каналізаційних споруд м. Ясинувата Донецької області (коригування) | Експ. висн. №05-00198-12 від 20.08.2012, рішення виконкому №305 від 22.08.2012 | 1999-2013 | 20575,4 2,8 тис. м3/ добу | 16363,4 2,8 тис. м3/ добу | 80 | 4212 2,8 тис. м3/ добу | 4212 2,8 тис. м3/ добу | - | - | 4001,0 2,8 тис. м3/ добу | 211 (в т.ч. 161 тис. грн. –фонд ОНПС міста; 50 тис. грн. – міський бюджет) | - | - | - | - | - | - | - |
| # 2. Каналізаційний колектор в м-ні №13 м. Ясинувата Донецької області наружні мережі (1-й пусковий комплекс) | На експертизі | 2013 | 2008 0,8 км | - | 0 | 2008 0,8 км | 2008 0,8 км | - | - | 1908 0,8 км | 100 (в т.ч. 50,0 тис. грн.– фонд ОНПС міста; 50,0 тис. грн. – міський бюджет) | - | - | - | - | - | - | - |
| # 3. Будівництво водопровідної та каналізаційної мережі в західній частині міста | На експертизі | 2013 | 2895,7 0,236 тис. м3/добу водопр., 0,120 тис. м3/добу каналіз. | - | 0 | 2895,7 0,236 тис. м3/добу водопр., 0,120 тис. м3/добу каналіз. | 2895,7 0,236 тис. м3/добу водопр., 0,120 тис. м3/добу каналіз. | 2750,9 0,236 тис. м3/добу водопр., 0,120 тис. м3/добу каналіз. | - | - | 144,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| # Газифікація | х | х | 15676,6 20,705 км газопр. | 1443,0 1,44 км газопр | х | 14233,6 19,265 км газопр | 14233,6 19,265 км газопр | 13700,3 17,375 км газопр | - | - | 533,3 1,89 км газопр | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Підвідний газопровід середнього тиску в м. Ясинувата (2-й ввід газопроводу середнього тиску 2-й пусковий комплекс). Коригування. | Експ. висн. №813/2 від 09.07.2007, рішення виконкому №268 від 18.07.2007 | 2007-2013 | 7504,0 2,9 км | 1361,0 1 км | 43 | 6143,0 1,9 км | 6143,0 1,9 км | 5835,8 1,9 км | - | - | 307,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Газифікація житлових будинків №№1,2,3,4 по вул. Іловайська та №45 по вул. Красний Октябрь | Експ. висн. №899/2 від 15.10.2008, рішення виконкому №434 від 21.10.2008 | 2013 | 400 0,53 км | - | 0 | 400 0,53 км | 400 0,53 км | 400 0,53 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.Підвідний газопровід середнього тиску м. Ясинувата, 2 ввід, 3-й пусковий комплекс газифікація гол. дор. по вул. Чкалова із закільцівкою по вул. Бабушкіна | Експ. висн. №482/2 від 20.10.2005, рішення виконкому №215 від 19.04.2006 | 2006-2012 | 403 0,9 км | 82 0,44 км | 35 | 321 0,46 км | 321 0,46 км | 321 0,46 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.Газифікація вул. Комунальна від ж. б. №2 до ж.б. №30 | Експ. висн. №898/2 , рішення виконкому №432 від 21.10.2008 | 2013 | 250 0,4 км | - | 0 | 250 0,4 км | 250 0,4 км | 250 0,4 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.Газифікація житлових будинків №№2,4 по вул. Складська | Експ. висн. №896/2 від 25.09.2008 , рішення виконкому №433 від 21.10.2008 | 2013 | 130 0,22 км | - | 0 | 130 0,22 км | 130 0,22 км | 130 0,22 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.Газифікація житлових будинків №5-11 по вул. Складська | На експертизі | 2013 | 40,1 0,95 км | - | 0 | 40,1 0,95 км | 40,1 0,95 км | - | - | - | 40,1 0,95 км | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.Газифікація житлових будинків № 3, 5 по вул. Артьома | На експертизі | 2013 | 86 0,94 км | - | 0 | 86 0,94 км | 86 0,94 км | - | - | - | 86 0,94 км | - | - | - | - | - | - | - |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8.Підвідні мережі газопроводу низького тиску від ГРП по вул. Запоріжська | Експ. висн. №05-00074-12 від 11.09.2012 , рішення виконкому №308 від 18.09.2012 | 2013 | 264,2 0,772 км | - | 0 | 264,2 0,772 км | 264,2 0,772 км | 264,2 0,772 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.Підвідні мережі газопроводу низького тиску по вул. Октябрьська м. Ясинувата | Експ. висн. №05-00075-12 від 11.09.2012 , рішення виконкому №307 від 18.09.2012 | 2013 | 604,4 1,323 км | - | 0 | 604,4 1,323 км | 604,4 1,323 км | 604,4 1,323 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.Розробка проектно-кошторисної документації з розвідними мережами по вулицях м. Ясинувата | х | 2013 | 100 - | - | х | 100 - | 100 - | - | - | - | 100 - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Підвідний газопровід середнього тиску в західній частині м. Ясинувата | На експертизі | 2013 | 490,6 2,18 км | - | 0 | 490,6 2,18 км | 490,6 2,18 км | 490,6 2,18 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Підвідні мережі газопроводу низького тиску від ГРП№1 по вул. Совєтська м. Ясинувата | Експ. висн. №05-00072-12 від 11.09.2012 , рішення виконкому №309 від 18.09.2012 | 2013 | 1217,3 1,99 км | - | 0 | 1217,3 1,99 км | 1217,3 1,99 км | 1217,3 1,99 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Підвідні мережі газопроводу низького тиску від ГРП№1по вул. Ломоносова м. Ясинувата | На експертизі | 2013 | 503,3 0,7 км | - | 0 | 503,3 0,7 км | 503,3 0,7 км | 503,3 0,7 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Підвідний газопровід низького тиску вул. Димитрова м. Ясинувата | На експертизі | 2013 | 1221 2,3 км | - | 0 | 1221 2,3 км | 1221 2,3 км | 1221 2,3 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 15.Підвідні мережі газопроводу низького тиску від ГРП №1 по вул. Комунальна, Гоголя, пров. Світлий | На експертизі | 2013 | 654,7 1,4 км | - | 0 | 654,7 1,4 км | 654,7 1,4 км | 654,7 1,4 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.Підвідні мережі газопроводу низького тиску від ГРП№1 по вул. І.Франка | На експертизі | 2013 | 648,8 1,3 км | - | 0 | 648,8 1,3 км | 648,8 1,3 км | 648,8 1,3 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.Підвідні мережі газопроводу низького тиску від ГРП №1 по вул. Побєди, Харківській, Свободи | На експертизі | 2013 | 634,0 1,1 км | - | 0 | 634,0 1,1 км | 634,0 1,1 км | 634,0 1,1 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.Підвідні мережі газопроводу низького тиску від ГРП №1 по вул. Побєди, Комунальна | На експертизі | 2013 | 525,2 0,8 км | - | 0 | 525,2 0,8 км | 525,2 0,8 км | 525,2 0,8 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # Теплопостачання | х | х | 4565,,3 2 котли, 2 котельні, кот. 500кВт | 698,7 - | х | 3866,6 2 котли, 2 котельні, кот. 500 кВт | 3866,6 2 котли, 2 котельні, кот. 500 кВт | 2705,8 2 котли, 2 котельні, кот. 500 кВт | - | 1000 | 160,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Загальноосвітня школа №1 м. Ясинувата, реконструкція системи теплопостачання | Експ. Висн. №485/2 від 10.10.2008 , рішення виконкому №484 від 19.11.2009 | 2008-2013 | 2255 2 котли | 606 - | 40 | 1649 2 котли | 1649 2 котли | 1566,5 2 котли | - | - | 82,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Реконструкція котельні для опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 в м. Ясинувата | Експ. Висн. №05-01202 (05-01567-11) від 22.05.2012 , рішення виконкому №204 від 27.06.2012 | 2011-2013 | 476,6 1 котельня | 45,9 - | 0 | 430,7 1 котельня | 430,7 1 котельня | 409,2 1 котельня | - | - | 21,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3. Реконструкція котельні для опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 в м. Ясинувата | Експ. Висн. №05-01201 (05-01566-11) від 29.05.2012 , рішення виконкому №203 від 27.06.2012 | 2011-2013 | 483,7 1 котельня | 46,8 - | 0 | 436,9 1 котельня | 436,9 1 котельня | 415,1 1 котельня | - | - | 21,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.Реконструкція котельні для опалення дошкільного навчального закладу №10 «Сонечко», м. Ясинувата | Експ. висн. №05-00338-12 від 03.04.2012; Рішення виконкому №105 від 25.04.2012 | 2013 | 350,0 500 кВт | - | 0 | 350 500 кВт | 350,0 500 кВт | 315,0 500 кВт | - | - | 35,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.Розробка схеми оптимізації теплопостачання міста | х | 2013 | х | х | х | 1000 - | 1000 - | - | - | 1000 - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Введення вулиць та доріг з твердим покриттям | х | х | 8365,2 0,4 км | - | 0 | 8365,2 0,4 км | 5776,6 0,4 км | 5198,0 0,4 км | - | - | 578,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Відділ ЖКГ ЯМР. Реконструкція дороги по вул. Некрасова | На експертизі | 2013 | 8365,2 0,6 км | - | 0 | 8365,2 0,6 км | 5776,6 0,4 км | 5198,0 0,4 км | - | - | 578,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ш. Інші об’єкти виробничого та невиробничого призначення - всього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV. Капітальний ремонт , у тому числі: | х | х | х | х | х | х | 15792,3 | 5237,7 | - | - | 3204,6 | 7350 | - | - | - | - | - | - |
| 1.Капітальний ремонт будівель та споруд ПАТ «Ясинуватський завод залізобетонних виробів» | х | х | х | х | х | х | 450 | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - |
| 2.Капітальний ремонт будівель та споруд ТОВ «Ясинуватський машинобудівний завод» | х | х | х | х | х | х | 6900 | - | - | - | - | 6900 | - | - | - | - | - | - |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Орджонікідзе м. Ясинувата (коригування) | Експ. висн. від 28.05.2012 №05-01207-12, рішення виконкому № 160 від 30.05.12 | 2011-2013 | 8606,5 30158 м2 | 3093,1 13881 м2 | 46 | 5513,4 16277 м2 | 5513,4 | 5237,7 | - | - | 275,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Фурманова м. Ясинувата (коригування) 1-3 пусковий комплекс | Експ. висн. від28.05.12 №05-01206-12, рішення виконкому №161 від 30.05.12 | 2013 | 1783,6 4863 м2 | 1313,2 3897 м2 | 74 | 300 900 м2 | 300 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Київська м. Ясинувата | На експертизі | 2013 | 636,8 1846 м2 | - | 0 | 636,8 1846 м2 | 636,8 | - | - | - | 636,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Орехова м. Ясинувата | На експертизі | 2013 | 712 2062 м2 | - | 0 | 712 2062 м2 | 712 | - | - | - | 712 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. К. Маркса м. Ясинувата | На експертизі | 2013 | 1080,1 3123 м2 | - | 0 | 1080,1 3123 м2 | 1080,1 | - | - | - | 1080,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.. Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиць міста | х | 2013 | 200 | - | х | 200 | 200 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| V. Придбання машин, обладнання та інвентарю | х | х | х | х | х | х | 810 | - | - | - | - | 810 | - | - | - | - | - | - |