Перелік пріоритетних інвестиційних проектів, які пропонується  фінансувати у 2013 році

за рахунок бюджетних коштів, по м. Ясинувата

| № з/п | Найменування об’єкта, його місцезнаходження | Рік початку і закін-чення будів-ництва | # Проект- # на потуж-ність, відповідних одиниць | Загальна кошторисна вартість об’єкта, тис. гривень |  | Обсяг фінансування, тис. грн. |  |  |  | Форма власності | Проект |  | Вве-дення в екс-плуа-тацію, відпо-відних оди-ниць | Відповідність об’єкта регіональним стратегіям розвитку, документам економічного і соціального розвитку держави, регіону |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | залишок на 01.01.2013 | Усього | в тому числі за рахунок: |  |  |  | Найменуван-ня експертної організації, дата, номер експертизи | Дата затвердження та наймену-вання відповід-ного органу держав-ної влади |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | державного бюджету | місцевого бюджету | інших джерел |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Орджонікідзе м. Ясинувата (коригування) | 2011-2013 | 30158 м2 | 8606,5 | 5513,4 | 5513,4 | 5237,7 | 275,7* | - | комунальна | Філія ДП «Укрдерж-будекспертиза» у Донецькій області. експ. звіт від 28.05.2012 №05-01207-12 | Рішення виконавчого комітету Ясинуватської міської ради від 30.05.12 №160 | 16277м2 | Програма економічного і соціального розвитку на 2013 рік |
| 2. | Підвідний газопровід середнього тиску в м. Ясинувата (2-й ввід газопроводу середнього тиску 2-й пуск. комплекс). Коригування | 2007-2013 | 2,9 км | 7504,0 | 6143,0 | 6143,0 | 5835,8 | 307,2* | - | комунальна | На експертизі | - | 1,9 км | Програма економічного і соціального розвитку на 2013 рік |
| 3. | Розширення та реконструкція очисних каналізаційних споруд м. Ясинувата Донецької області (коригування) | 1999-2013 | 2,8 тис. м3/добу | 20575,4 | 4211,6 | 4211,6 | - | 210,6* 4001** | - | комунальна | Філія ДП «Укрдерж-будекспертиза» у Донецькій області. експ. звіт від 20.08.2012 №05-00198-12 | Рішення виконавчого комітету Ясинуватської міської ради від 22.08.12 №305 | 2,8 тис. м3/добу | Програма економічного і соціального розвитку на 2013 рік |
| 4. | Реконструкція котельні для опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 в м. Ясинувата (м. Ясинувата, вул. Бєлінського , 31) | 2011-2013 | 500 кВт | 476,6 | 430,7 | 430,7 | 409,2 | 21,5* | - | комунальна | Філія ДП «Укрдерж-будекспертиза» у Донецькій області. експ. звіт від 22.05.2012 №05-01202(05-01567-11) | Рішення виконавчого комітету Ясинуватської міської ради від 27.06.12 №204 | 1 котельня | Програма економічного і соціального розвитку на 2013 рік |
| 5. | Реконструкція котельні для опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 в м. Ясинувата (м. Ясинувата, кв-л 100 , 4а) | 2011-2013 | 600 кВт | 483,7 | 436,9 | 436,9 | 415,1 | 21,8* | - | комунальна | Філія ДП «Укрдерж-будекспертиза» у Донецькій області. експ. звіт від 26.05.2012 №05-01201(05-01566-11) | Рішення виконавчого комітету Ясинуватської міської ради від 27.06.12 №203 | 1 котельня | Програма економічного і соціального розвитку на 2013 рік |
| 6. | Загальноосвітня школа №1 м. Ясинувата реконструкція системи теплопостачання (м. Ясинувата, вул. Скрипника, 91) | 2008-2013 | 2 котли | 2255 | 1649 | 1649 | 1566,5 | 82,5* | - | комунальна | На експертизі | - | 2 котли | Програма економічного і соціального розвитку на 2013 рік |
| 7. | Реконструкція дошкільного навчального закладу №5, розташованого за адресою м. Ясинувата, кв-л 102, буд. 12а | 2008-2013 | 1 будівля на 110 місць | 5500 | 4882,3 | 4882,3 | 4638,2 | 244,1* | - | комунальна | На експертизі | - | 1 будівля | Програма економічного і соціального розвитку на 2013 рік |

* - кошти міського бюджету

** - кошти обласного бюджету