| № з/п | Зміст природоохоронного заходу | Місце реалізації (місто, район, селище, підприємство чи область в цілому) | Термін виконання |  | Замовник заходу, виконавець * |  | Ступінь готовнос-ті заходу на 01.01.2013 % ** | Витрати, що передбачаються у 2013 році, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  | Ступінь готовності заходу на 01.01.2014 у разі вказаних витрат, % ** |  | Очікувані екологічні результати у кількісному вигляді. Інші позитивні результати | Наявність ПКД та експертного висновку, якщо це передбачено законодавством |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всього | у том у числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Державний фонд ОНПС (запит) *** | Облас-ний фонд ОНПС (запит) *** | Фонд ОНПС міста чи району | Кошти під-приємств |  | Інші дже-рела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 | 15 |  |  |
| 3.13. Охорона навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розширення та реконструкція очисних каналізаційних споруд м.Ясинувата Донецької області (корегування) (згідно з п.1 ПКМ від 17.09.1996 р. #### №1147) | м. Ясину вата Донецької області | 2013 |  | Ясину ватська міська рада |  | 72 | 4212,0 | - | 4001,0 | 161,0 | - |  | 50,0* |  |  | 100 | Забезпечення очистки стічних вод до норматив них вимог |  | Експ.висн. №05-00198-12 від 20.08.2012 рішення виконкому №305 від 22.08.2012 |  |  |
| 2. | Каналізаційний колек-тор в м-ні №13 м. Яси-нувата Донецької обл. наружні мережі (1-й пусковий комплекс) (згідно з п. 1 ПКМ від 17.09.1996 р. №1147) | м. Ясину вата Донецької області | 2013 |  | Ясину ватська міська рада |  | - | 2008,0 | - | 1908,0 | 50,0 | - |  | 50,0* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом по розділу 1 |  |  |  |  |  |  | 6220,0 | - | 5909,0 | 211,0 | - |  | 100,0* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| 2. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Озеленення міста (згідно з п.47 ПКМ від 17.09.1996 р. №1147) | м. Ясину вата Донець кої області | 2013 |  | Ясину ватсь ка міська рада, КП „ККП ЯМР” |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 100 |  | Поліпшення стану зелених насад жень міста |  |  |  |
|  | Разом по розділу 2 |  |  |  |  |  |  | 30,0 | - | - | 30,0 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. Наука, інформація, освіта та моніторинг в галузі охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Наука, інформація, освіта та моніторинг в галузі охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведення міського екологічного конкурсу. Згідно з п.80 ПКМ від 17.09.1996 р. №1147 | м. Ясину вата Донець кої області | 2013 | Ясинуват ська міська рада |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 100 | Пропаганда охорони навколишнього природного середовища |  |
| 6. | Участь в спеціализованій виставці „Екологія-2013” | м.До нецьк (вистав ковий центр „Експо Донбас”) | 2013 | Відділ житлово-кому наль ного господ карст ва |  | 13,0 |  |  | 13,0 |  |  | 100 | Пропаганда охорони навколишнього природного середовища |  |
| 7. | Розробка проекту «Реконструкція очисних споруд №2: - заміна системи аерації; - заміна повітродувки; - установка ступінчатих грат | м.Ясинувата | 2013 | Ясину ватсь ка міська рада, КП «Яси ну ва-тсь ке ВУВКГ» |  | 126,1 |  |  | 26,1 |  | 100,0* | 100 | Створен- ня проекту заходу, що забезпе-чить очищення стічних вод до нормативних вимог |  |
|  | Разом по розділу 3 |  |  |  |  | 141,1 | - | - | 41,1 | - | 100,0* |  |  |  |
|  | Усього: |  |  |  |  | 6391,1 | - | 5909,0 | 282,1 | - | 200,0* |  |  |  |

* кошти міського бюджету