| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис.грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | у тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | державного бюджету | місцевих бюджетів |  | підприємств | інших джерел |  |
|  |  |  |  |  |  | обласного бюджету | бюджетів міст і районів |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6. Впровадження заходів щодо планування території міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробка Генерального плану міста |  | Відділ архітектури і містобудівництва | 800,0 |  |  | 800,0 |  |  | Розробки та затвердження Генерального плану міста - основного містобудівного документу, призначеного для обґрунтування довгострокової стратегії планування і забудівлі території. |
| 1.1 | Виконання топогеодезичних планів в цифровій і графічній формах | 1 півріччя 2013 року |  | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  | Отримання топографо-геодезичних матеріалів, що відповідають вимогам та умовам ведення містобудівного кадастру |
| 1.2 | Розробка і затвердження Генерального плану міста Ясинувата | ІІ півріччя 2013 року |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  | Забезпечення міста містобудівною документацію для довгострокового планування забудови території, залучення інвестицій |
| 2. | Створення служби містобудівного кадастру: 1 етап - створення матеріально-технічної бази | Протягом року | Відділ архітектури і містобудівництва | 18,5 |  |  | 18,5 |  |  | Інформаційне забезпечення суб’єктів містобудівної діяльності, забезпечення служби містобудівного кадастру програмою для ведення кадастру |
|  | УСЬОГО |  |  | 818,5 |  |  | 818,5 |  |  |  |