Додаток 1 до рішення міської ради

______________№___________

Доповнення до заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку м. Ясинувата на 2013 рік

по розділу 3.13. «Охорона навколишнього природного середовища»

| № з/п | Зміст природоохоронного заходу | Місце реалізації (місто, район, селище, підприємство чи область в цілому) | Термін виконання | Замовник заходу, виконавець | Ступінь готовнос-ті заходу на 01.01.2013 % | Витрати, що передбачаються у 2013 році, тис.грн. |  |  |  |  |  | Ступінь готовності заходу на 01.01.2014 у разі вказаних витрат, % | Очікувані екологічні результати у кількісному вигляді. Інші позитивні результати | Наявність ПКД та експертного висновку, якщо це передбачено законодавством |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | у том у числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Державний фонд ОНПС (запит) | Облас-ний фонд ОНПС (запит) | Фонд ОНПС міста чи району | Кошти під-приємств | Інші дже-рела |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Підрозділ „1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів ” доповнити пунктом 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво об´єкту «Блочні каналізаційні очисні споруди у смт. Очеретине Ясинуватського району» |  | Протягом року | Відділ капітального будівництва, проектна організація | - | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 100 | забезпечення очистки 150 куб. м/добу стічних вод до нормативних вимог |  |
| Рядок „УСЬОГО по підрозділу 1” викласти у наступній редакції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО по підрозділу 1 |  |  |  |  | 6420,0 | - | 6109,0 | 211,0 | - | 100,0 |  |  |  |
| Рядок „УСЬОГО” викласти у наступній редакції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО |  |  |  |  | 6591,1 | - | 6109,0 | 282,1 | - | 200,0 |  |  |  |

Секретар міської ради                                                                                                  В.П. Присяжний

Додаток 2 до рішення міської ради

______________№___________

Доповнення до заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку м. Ясинувата на 2013 рік

по розділу 4.4. «Інвестиційна діяльність. Капітальне будівництво за рахунок  усіх  джерел  фінансування на 2013 рік по м. Ясинувата»

| Найменування замовників та назва об’єктів, згідно з проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаходження | Наявність проектно-кошторисної документації: дата і № комплексного експертного висновку; дата і № документа, яким затверджена ПКД | Рік початку і закін-чення | Всього за кош- торисом кап.вкл. потужн. | Виконано з початку будівництва станом на 01.01.2013 (очік.) кап.вкл. потужн. | % будівельної готовності на 01.01.2013 | Залишок за кошто- рисом на 01.01. 2013 *) кап.вкл. потужн. | Пропозиції на 2013 рік капітальні вкладення у діючих цінах - тис.грн введення потужностей у відповідних одиницях виміру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього за рахунок усіх джерел фінансування | у тому числі за джерелами фінансування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кошти держав- ного бюджету (вклю-чаючи екофонд) | суб- венції з держав-ного бюджету місцевим бюдже-там | кошти обласно- го бюд-жету (вклю-чаючи екофонд) | кошти міськ (рай) бюд-жету (вклю-чаючи еко-фонд) | власні кошти підпри-ємств та орга-нізацій | кредити банків та інші позики (крім бюджет- них) | Кош- ти іно-земних інвес-торів | Кошти вітчиз- няних інвести-ційних компаній | Кошти населеня на будів-ництво власних квартир | Кошти інди-відуа-льних забу-довни-ків | Інші джерела фі-нансу- вання (вка-зати які) |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Рядок „ Обсяг капітальних інвестицій – всього /включаючи обладнання, інструмент, інвентар/” викласти у наступній редакції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг капітальних інвестицій – всього /включаючи обладнання, інструмент, інвентар/ | х | х | 99586,2 8187 м2 житла; 1 буд-ля дошк. закл., 2,8 тис. м3/добу очисн. споруди; 0,8 км каналіз.; 0,236 тис. м3/добу водопр., 0,120 тис. м3/добу каналіз.; 20,705 км газопр.; 2 котли, 2 котельні; 0,6 км доріг. | 41523,2 1,44 км газопр. | х | 58063,0 8187 м2 житла; 1 буд-ля дошк. закл., 2,8 тис. м3/добу очисн. споруди; 0,8 км каналіз.; 0,236 тис. м3/добу водопр., 0,120 тис. м3/добу каналіз.; 19,265 км газопр.; 2 котли, 2 котельні; 0,6 км доріг | 73976,7 2000 м2 житла; 1 буд-ля дошк. закл., 2,95 тис. м3/добу очисн. споруди; 0,8 км каналіз.; 0,236 тис. м3/добу водопр., 0,120 тис. м3/добу каналіз.; 19,265 км газопр.; 2 котли, 2 котельні; 0,4 км доріг | 39030,9 1 буд-ля дошк. закл., 17,375 км газопр.; 0,236 тис. м3/добу водопр., 0,120 тис. м3/добу каналіз.; 2 котли, 2 котельні; 0,4 км доріг | - | 7109 2,95 тис. м3/добу очисн. споруди; 0,8 км каналіз | 6176,8 1,89 км газопр. | 14660 | - | - | - | 7000 2000 м2 житла | - | - |
| Рядок „Каналізація” викласти у наступній редакції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каналізація | х | х | 25479,1 2,8 тис. м3/добу очисн. споруди; 0,8 км каналіз.; 0,236 тис. м3/добу водопр., 0,120 тис. м3/добу каналіз. | 16363,8 2,8 тис. м3/ добу | х | 9115,3 2,8 тис. м3/добу очисн. споруди; 0,8 км каналіз.; 0,236 тис. м3/добу водопр., 0,120 тис. м3/добу каналіз. | 9315,3 2,95 тис. м3/добу очисн. споруди; 0,8 км каналіз.; 0,236 тис. м3/добу водопр., 0,120 тис. м3/добу каналіз.; | 2750,9 0,236 тис. м3/добу водопр., 0,120 тис. м3/добу каналіз. | - | 6109 2,95 тис. м3/добу очисні споруди; 0,8 км каналіз | 455,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Підрозділ „Каналізація ” доповнити пунктом 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво об´єкту «Блочні каналізаційні очисні споруди у смт. Очеретине Ясинуватського району» |  | 2013 |  |  |  |  | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Секретар міської ради                                                                                                  В.П. Присяжний

Додаток 3 до рішення міської ради

______________№___________

Доповнення до заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку м. Ясинувата на 2013 рік

по розділу 5.7. „Житлово-комунальне господарство”

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис.грн. |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього |  | у тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | державного бюджету | місцевих бюджетів |  | підприємств | інших джерел |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обласного бюджету | бюджетів міст і районів |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Підрозділ „ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО” доповнити пунктами 8, 9, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Поповнення статутного фонду КП „ККП ЯМР” | Протягом року | Відділ ЖКГ, КП „ККП ЯМР” | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  | Забезпечення сталої та ефективної роботи підприємства |
| 9 | Поповнення статутного фонду КП „ЯВУВКГ” | Протягом року | Відділ ЖКГ, КП „ЯВУВКГ” | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  | Забезпечення сталої та ефективної роботи підприємства |
| 10 | Надання фінансової підтримки КП „ОЖКГ ЯМР” | Протягом року | Відділ ЖКГ, КП „ОЖКГ ЯМР” | 46,316 |  |  |  | 46,316 |  |  | Забезпечення сталої та ефективної роботи підприємства |
| Рядок „УСЬОГО по житловому господарству” викласти у наступній редакції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО по житловому господарству |  |  | 9277,716 |  | 4000,0 | - | 2640,216 | 87,5 | 2550,0 |  |
| Рядок „УСЬОГО” викласти у наступній редакції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО |  |  | 23581,246 | 4885,3 |  | 1165,2 | 13777,016 | 1203,73 | 2550,0 |  |

Секретар міської ради                                                                                                  В.П. Присяжний

Додаток 4 до рішення міської ради

______________№___________

## Доповнення до розділу 9. „ОСНОВНІ     ПОКАЗНИКИ    ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

м. Ясинувата на  2013 РІК”

Рядки «Охорона природи», «Інвестиційна діяльність» викласти у наступній редакції

| Показники | Одиниця виміру | 2011 рік звіт | 2012 рік |  | 2013 рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очікуване виконання | очікуване виконання програми, % | програма | програма до очік.вик. 2012 року, % |
| ## Інвестиційна діяльність |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування, у фактичних цінах | тис.грн. | 193827 | 28157,0 | 42,6 | 73976,7 | у 2,6 р.б. |
| на одну особу, у фактичних цінах | грн. | 5490,8 | 786,5 | 46,9 | 2066,4 | у 2,6 р.б. |
| ##### Охорона природи |  |  |  |  |  |  |
| Загальний обсяг фінансування природоохоронних заходів | тис.грн | 80,93 | 12999,5 | 74,6 | 6591,1 | 50,7 |
| в тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |
| державного бюджету | тис.грн. | - | - | - | - | - |
| обласного бюджету | тис.грн. | - | 12971,5 | 75,4 | 6109,0 | 47,1 |
| місцевого бюджету | тис.грн. | 16,1 | 28,0 | 13,0 | 282,1 | у 10,1 р.б. |
| підприємств | тис.грн. | 64,83 | - | - | - | - |
| Інших (міський бюджет) | тис.грн. | - | - | - | 200,0 | - |

Секретар міської ради                                                                                                  В.П. Присяжний

Додаток 5 до рішення міської ради

______________№___________

Доповнення до розділу 11. „ Фінансове забезпечення заходів Програми”

Рядки «Охорона навколишнього природного середовища», «Інвестиційна діяльність», «Житлово-комунальне господарство»

викласти у наступній редакції

тис. грн.

| № з/п | Напрямки реалізації заходів | Всього | Витрати на реалізацію за рахунок: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Державний бюджет | кошти місцевих бюджетів: |  | Підприємств | Інших джерел |
|  |  |  |  | обласний бюджет | міський бюджет |  |  |
| 9 | Охорона навколишнього природного середовища | 6591,1 | - | 6109,0 | 282,1 | - | 200,0 |
| 13 | Інвестиційна діяльність | 73976,7 | 39030,9 | 7109,0 | 6176,8 | 14660,0 | 7000,0 |
| 19 | Житлово-комунальне господарство | 23581,246 | 4885,3 | 1165,2 | 13777,016 | 1203,7 | 2550,0 |
|  | Всього на розвиток: | 195193,266 | 114276,4 | 15609,9 | 33670,516 | 19611,05 | 12025,4 |

Секретар міської ради                                                     		                              В.П. Присяжний