| Найменування замовників та назва об’єктів, згідно з проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаходження | Наявність проектно-кошторисної документації: дата і № комплексного експертного висновку; дата і № документа, яким затверджена ПКД | Рік початку і закін-чення | Всього за кош- торисом кап.вкл. потужн. | Виконано з початку будівництва станом на 01.01.2014 (очік.) кап.вкл. потужн. | % будівельної готовності на 01.01.2014 | Залишок за кошто- рисом на 01.01. 2014 *) кап.вкл. потужн. | Пропозиції на 2014 рік капітальні вкладення у діючих цінах - тис.грн введення потужностей у відповідних одиницях виміру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього за рахунок усіх джерел фінансування | у тому числі за джерелами фінансування: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кошти держав- ного бюджету (включаючи екофонд) | суб- венції з держав-ного бюджету місцевим бюдже-там | кошти обласно- го бюд-жету (вклю-чаючи екофонд) | кошти міськ (рай) бюд-жету (вклю-чаючи еко-фонд) | власні кошти підпри-ємств та орга-нізацій | кредити банків та інші позики (крім бюджет- них) | Кош- ти іно-земних інвес-торів | Кошти вітчиз- няних інвести-ційних компаній | Кошти населеня на будів-ництво власних квартир | Кошти інди-відуа-льних забу-довни-ків | Інші джерела фі-нансу- вання (вка-зати які) |
| 5.3. Інвестиційна діяльність |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Обсяг капітальних інвестицій – всього /включаючи обладнання, інструмент, інвентар/ | х | х | 77842,8 2000 м2 житла; 2 буд-лі дошк. закл., 3,6 км каналіз., 2,2 км водопр., 13,6 км газопр.; 2 котли, 2 котельні 31,6 тис. м2 доріг | 27264,735 | х | 50578,075 2000 м2 житла; 2 буд-лі дошк. закл., 3,6 км каналіз., 2,2 км водопр., 12,2 км газопр.; 2 котли, 2 котельні31,6 тис. м2 доріг | 46635,075 2000 м2 житла; 2 буд-лі дошк. закл., 3,6 км каналіз., 2,2 км водопр., 12,2 км газопр.; 2 котли, 2 котельні31,6 тис. м2 доріг | 9587,31 | 22999,005 | 150,0 | 1667,61 | 5231,2 | - | - | - | 7000,0 | - | - |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Будівництво (реконструкція) важливих виробничих об’єктів | - | - | 679,5 3000м3, 4 Гкал | 405,35 | - | 274,15 3000м3, 4 Гкал | 31,15 3000м3, 4 Гкал | - | - | - | - | 31,15 | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкція формувального цеху під склад сипучих матеріалів у м. Ясинувата по вул.Герцена, 17 ПАТ «Ясинуватський завод залізобетонних виробів» |  | 2004-2014 | 114,5 3000м3 | 113,35 | 99 | 1,15 3000м3 | 1,15 3000м3 | - | - | - | - | 1,15 3000м3 | - | - | - | - | - | - |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2. Реконструкція незавершеного будівництва будинку котельні на газовому паливі під склад запчастин млинарного встаткування по вул. Октябрьська, 97 у м. Ясинувата КТ «ПО Ясинуватський комбінат хлібопродуктів» | ПКД від 01.1994 № 21 | 1994-2014 | 565,0 4 Гкал | 292,0 | 52 | 273,0 4 Гкал | 30,0 4 Гкал | - | - | - | - | 30,0 4 Гкал | - | - | - | - | - | - |
| П. Будівництво (реконструкція) об’єктів соціальної сфери | х | х | 67243,07 2000 м2 житла; 2 буд-лі дошк. закл., 3,6 км каналіз., 2,2 км водопр., 13,6 км газопр.; 2 котли, 2 котельні | 26859,385 1,44 км газопр. | х | 40383,685 2000 м2 житла; 2 буд-лі дошк. закл., 3,6 км каналіз., 2,2 км водопр., 12,2 км газопр.; 2 котли, 2 котельні | 34983,685 2000 м2 житла; 2 буд-лі дошк. закл., 3,6 км каналіз., 2,2 км водопр., 12,2 км газопр.; 2 котли, 2 котельні | 9587,310 | 13763,765 | 150,0 | 982,61 | 3500,0 | - | - | - | 7000,0 | - | - |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівлі житлові | х | х | 40000,0 8187 м2 | 24100,0 - | х | 15900,0 8187 м2 | 10500,0 2000 м2 | - | - | - | - | 3500,0 - | - | - | - | 7000,0 2000 м2 | - | - |

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лікарні та амбулаторно-поліклінічні заклади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Середні навчальні заклади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дошкільні заклади освіти |  |  | 5500,0 1 будівля | 617,7 - | 50 | 4882,3 1 будівля | 4882,3 1 будівля | 4638,2 1 будівля | - | - | 244,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкція дошкільного навчального закладу №5, розташованого за адресою м. Ясинувата, кв-л 102, б. 12а | ПКД існує | 2008-2015 | 5500,0 1 будівля | 617,7 - | 50 | 4882,3 1 будівля | 4882,3 1 будівля | 4638,2 1 будівля | - | - | 244,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Клуби та будинки культури | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водопровід | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Каналізація | х | х | 5142,832 3,6 км каналіз | - | х | 5142,832 3,6 км каналіз | 5142,832 3,6 км каналіз | - | 4988,547 | - | 154,285 | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Будівництво каналізаційного колектору в м-ні №13 (вул.Рози Люксембург, Леваневського, Герцена) в м.Ясинувата на землях Ясинуватської міської ради (1-й пусковий комплекс) | Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» в Донецькій області від 21.05.2013 №05-00083-13 (05-01688-12), рішення виконкому від 29.05.2013 №152 | 2013-2015 | 1715,411 777,6 м | - | 0 | 1715,411 777,6 м | 1715,411 777,6м | - | 1663,949 | - | 51,462 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Будівництво водопостачання та каналізації малоповерхової забудови у західній частині м. Ясинувата Донецької області | Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» в Донецькій області №05-04835-12 від 11.03.2013, рішення виконкому від 12.03.2013 № 60 | 2013-2015 | 3427,421 2241 пм водопроводів, 2848 пм каналізації | - | 0 | 3427,421 2241 пм водопроводів, 2848 пм каналізації. | 3427,421 2241 пм водопроводів, 2848 пм каналізації. | - | 3324,598 | - | 102,823 | - | - | - | - | - | - | - |
| Газифікація | х | х | 12685,225 13,6365 км газопр. | 1442,932 1,44 км газопр | х | 11242,293 12,1965 км газопр | 11242,293 12,1965 км газопр | 2816,371 | 7933,685 | - | 492,237 | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.Будівництво підвідного газопроводу середнього тиску в м. Ясинувата (2-й ввід газопровіду середнього тиску 2-й пуск.комплекс). Коригування. | Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» в Донецькій області №05-0085-13 від14.03.2013, рішення виконкому від 18.03.2013 № 61 | 2007-2015 | 7373,158 2,9км | 1360,932 1км | 43 | 6012,226 1,9км | 6012,226 1,9км | - | 5831,859 | - | 180,367 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Газифікація житлових будинків №№1,2,3,4 по вул. Іловайська та №45 по вул. Красний Октябрь | Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» в Донецькій області №899/2 від 15.10.2008, рішення виконкому від 21.10.2008 № 434 | 2008-2014 | 400,0 0,53 км | - | 0 | 400,0 0,53 км | 400,0 0,53 км | 380,0 | - | - | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Будівництво підвідного газопроводу середнього тиску м. Ясинувата, 2 ввід, 3-й пусковий комплекс газифікація гол. дор. по вул. Чкалова із закольцівкою по вул. Бабушкіна | Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» в Донецькій області №482/2 від 20.10.2005, рішення виконкому від 19.04.2006 № 215 | 2006-2014 | 403,0 0,9 км | 82,0 0,44 км | 35 | 321,0 0,46 км | 321,0 0,46 км | 305,0 | - | - | 16,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.Газифікація вул. Комунальна від ж. б. №2 до ж.б. №30 | Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» в Донецькій області від 16.09.2008 № 898/2, рішення виконкому від 21.10.2008 №432 | 2008-2014 | 250,0 0,4 км | - | 0 | 250,0 0,4 км | 250,0 0,4 км | 238,0 | - | - | 12,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Газопостачання житлових будинків мікрорайону № 13 м. Ясинувата (вул. Складська до житл. буд. № 11) | Договір з філією ДП «Укрдержбудекспертиза» в Донецькій від 22.01.2013 № 05-00084-13 | 2013-2014 | 40,1 0,95 км | - | 0 | 40,1 0,95 км | 40,1 0,95 км | 38,1 | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Газифікація житлових будинків № 3, 5 по вул. Артема | Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» в Донецькій від 03.09.2008 № 924/2, рішення виконкому від 24.09.2008 №408 | 2008-2014 | 86,0 0,94 км | - | 0 | 86,0 0,94 км | 86,0 0,94 км | 82,0 | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 7.Розробка проектно-кошторисної документації з розвідними мережами по вулицях м. Ясинувата | х | 2014-2014 | 100,0 - | - | х | 100,0 - | 100,0 - | - | - | - | 100,0 - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Будівництво підвідних мереж газопроводу низького тиску від ГРП- 1 по вул. Совєтська м. Ясинувата | Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» в Донецькій області №05-00072-12 від 11.09.2012 , рішення виконкому від 18.09.2012 №309 | 2012-2014 | 1217,321 1,99 км | - | 0 | 1217,321 1,99 км | 1217,321 1,99 км | 1156,455 | - | - | 60,866 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Будівництво підвідних мереж газопроводів низького тиску від ГРП-1 по вул. Ломоносова у м. Ясинувата | Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» в Донецькій області №05-00070 -12 від 28.11.2012 рішення виконкому від 11.12.2012 № 453 | 2012-2014 | 393,716 726,5м | - | 0 | 393,716 726,5м | 393,716 726,5м | - | 381,905 | - | 11,811 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Будівництво підвідних мереж газопроводу низького тиску від ГРП -1 по вул. Комунальна, Гоголя, пров. Світлий в м. Ясинувата | Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» в Донецькій області №05-00073 -12 від 03.12.2012 рішення виконкому від 11.12.2012 № 453 | 2014 | 803,347 1256м | - | 0 | 803,347 1256м | 803,347 1256м | - | 779,247 | - | 24,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Будівництво підвідних мереж газопроводів низького тиску від ГРП-1 по вул. Франко | Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» в Донецькій області №05-00071 -12 від 03.12.2012 рішення виконкому від 11.12.2012 № 453 | 2012-2014 | 648,816 1235м | - | 0 | 648,816 1235м | 648,816 1235м | 616,816 | - | - | 32,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12.Будівництво газопро- водів низького тиску від ГРП-1 по вул. Перемоги, Харківській, Свободи в м. Ясинувата | Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» в Донецькій області №05-00419 -12 від 08.04.2013 рішення виконкому від 24.04.2013 № 106 | 2013-2014 | 521,183 1110м | - | 0 | 521,183 1110м | 521,183 1110м | - | 505,548 | - | 15,635 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Будівництво газопро- водів низького тиску від ГРП-1 по вул3 Перемоги (парна сторона), Комунальна (непарна сторона) в м.Ясинувата | Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» в Донецькій області №05-00420 -12 від 08.04.2013 рішення виконкому від 24.04.2013 № 106 | 2013-2014 | 448,584 699м | - | 0 | 448,584 699м | 448,584 699м | - | 435,126 | - | 13,458 | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплопостачання | х | х | 3915,013 2 котли, 2 котельні 500кВт, 600кВт | 698,753 | х | 3216,26 2 котли, 2 котельні 500кВт, 600кВт | 3216,26 2 котли, 2 котельні 500кВт, 600кВт | 2132,739 | 841,533 | 150,0 | 91,988 | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Загальноосвітня школа №1 м. Ясинувата, реконструкція системи теплопостачання (вул. Скрипника, 91) | Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» в Донецькій області №485/2 від 10.10.2008, рішення виконкому від 19.11.2009 № 484 | 2008-2015 | 2255,0 2 котли | 606,0 - | 40 | 1649,0 2 котли | 1649,0 2 котли | 1599,53 | - | - | 49,47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Реконструкція котельні для опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 в м. Ясинувата (вул. Белінського, 31) | Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» в Донецькій області №05-01202 (05-01567-11) від 22.05.2012, рішення виконкому від 27.06.2012 № 204 | 2011-2014 | 476,589 500 кВт | 45,92 - | 0 | 430,669 500 кВт | 430,669 500 кВт | - | 417,749 | - | 12,920 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Реконструкція котельні для опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 в м. Ясинувата (кв-л 100, 4а) | Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» в Донецькій області №05-01201 (05-01566-11) від 29.05.2012, рішення виконкому від 27.06.2012 № 203 | 2011-2014 | 483,724 600 кВт | 46,833 - | 0 | 436,891 600 кВт | 436,891 600 кВт | - | 423,784 | - | 13,107 | - | - | - | - | - | - | - |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4. Перехід на індивідуальне опалення дошкільного навчального закладу №10, розташованого за адресою м. Ясинувата, кв-л 55, б. 21а | - | 2014 | 549,7 1 будівля | - | 0 | 549,7 1 будівля | 549,7 1 будівля | 533,209 | - | - | 16,491 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.Розробка схеми оптимізації теплопостачання міста | х | 2014 | 150,0 | х | х | 150,0 - | 150,0 - | - | - | 150,0 - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Введення вулиць та доріг з твердим покриттям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ш. Інші об’єкти виробничого та невиробничого призначення | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV. Капітальний ремонт, у тому числі: | х | х | 9920,24 | х | х | 9920,24 | 10120,24 | - | 9235,24 | - | 685,0 | 200,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Орджонікідзе м. Ясинувата (коригування) 1,2,3,9 пускові комплекси | Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» в Донецькій області №05-01207-12 від 28.05.12 рішення виконкому від 30. 05.12 №160 | 2012-2014 | 3704,491 12730кв.м | - | 0 | 3704,491 12730кв.м | 3704,491 12730кв.м | - | 3519,491 | - | 185,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Мічурина 1,2пускові комплекси м Ясинувата | Договір з філією ДП «Укрдержбудекспертиза» в Донецькій від 17.07.2013 № 05-2897-13 | 2013-2014 | 1234,161 3301 кв.м | - | 0 | 1234,161 3301 кв.м | 1234,161 3301 кв.м | - | 1172,161 | - | 62,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Побєди 1,2,3 пускові комплекси м. Ясинувата | Договір з філією ДП «Укрдержбудекспертиза» в Донецькій від 17.07.2013 № 05-2898-13 | 2013-2014 | 1678,588 4867,4кв.м | - | 0 | 1678,588 4867,4кв.м | 1678,588 4867,4кв.м | - | 1594,588 | - | 84,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Артема 1пусковий комплекс м. Ясинувата | ПКД існує | 2014 | 1044,0 3600кв.м | - | 0 | 1044,0 3600кв.м | 1044,0 3600кв.м | - | 992,0 | - | 52,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5.Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Лермонтова 1пусковий комплекс м. Ясинувата | ПКД існує | 2014 | 1015,0 3500кв.м | - | 0 | 1015,0 3500кв.м | 1015,0 3500кв.м | - | 965,0 | - | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Комунальна 1пусковий комплекс м. Ясинувата | ПКД існує | 2014 | 1044,0 3600 кв.м | - | 0 | 1044,0 3600 кв.м | 1044,0 3600 кв.м | - | 992,0 | - | 52,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.Розробка проектно-кошторисної документації з капремонту доріг, вулиць м. Ясинувата | ПКД існує | 2014 | 200,0 | - | 0 | 200,0 | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.Капітальний ремонт споруд та обладнання ПП «Р.В.Ц.» | х | х | х | х | х | х | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | - | - | - | - | - | - |
| V. Придбання машин, обладнання та інвентарю | х | х | х | х | х | х | 1500 | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - |