| Найменування замовників та назва об(єктів згідно з проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаходження | Наявність проектно- кошторис- ної доку-ментації, дата і № комплексного експертного висновку; дата і № документа, яким затвержена ПКД | Рік початку і закінчення | Всього за кош- торисом тис.грн. кв.м | Виконано з початку будівництва станом на 01.01.2014 (очік.) тис.грн. кв.м | % будівельної готовності на 01.01.2014 | Залишок за кошто-рисом на 01.01. 2014 (очік.) тис.грн. кв.м | Програма на 2014 рік обсяг капітальних вкладень у діючих цінах – тис. грн. введення в експлуатацію загальної площі – кв. метрів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього за раху-нок усіх джерел фінан-сування | у тому числі за джерелами фінансування: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кошти держ-бюд-жету | кошти облас-ного бюд-жету | коштиміськ (рай) бюд-жету | власні кошти підпри- ємств та органі-зацій | кредити банків та інші позики | кошти вітчиз-няних інвес-торів | кошти населен-ня на будівни-цтво власних квартир | кошти індиві-дуальних забудов-ників | інші джерела фінан-сування (вказа- ти які) |

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.13. Житлове будівництво |
| Житлове будівництво - всього | х | х | 40000 8187 | 24100 - | х | 15900 8187 | 10500 2000 | - | - | - | 3500 - | - | - | - | 7000 2000 | - |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) у міській місцевості (міста та селища міського типу) | х | х | 40000 8187 | 24100 - | х | 15900 8187 | 10500 2000 | - | - | - | 3500 - | - | - | - | 7000 2000 | - |
| б) у сільській місцевості (селища та села) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| із загального обсягу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Нове будівництво житла | х | х | 28000 7000 | 15500 - | х | 12500 7000 | 9000 2000 | - | - | - | 2000 - | - | - | - | 7000 2000 | - |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Завершення недобудованих на 01.01.2014 багатоквартирних будинків | х | 2007-2015 | 28000 7000 | 15500 - | 55,3 | 12500 7000 | 2000 - | - | - | - | 2000 - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОВ «Ключ», 9-ти поверховий житловий будинок №24 у кварталі №103 | Рішення виконавчого комітету №155 від 25.04.2007 | 2007-2015 | 28000 7000 | 15500 - | 55,3 | 12500 7000 | 2000 - | - | - | - | 2000 - | - | - | - | - | - |
| 2) Будівництво нових багатоквартирних житлових будинків (що розпочинаються у 2013 році) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі по замовниках та об’єктах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) Індивідуальне житлове будівництво | - | - | - | - | - | - | 7000 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 7000 2000 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - за рахунок власних коштів населення | - | - | - | - | - | - | 7000 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 7000 2000 | - |
| за програмою «Власний дім» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ІІ. Розширення | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Розширення багатоквартирних житлових будинків | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по замовниках та об’єктах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) Розширення індивідуальних житлових будинків | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - за рахунок власних коштів населення | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за програмою «Власний дім» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ІІІ. Реконструкція | х | 2011-2015 | 12000 1187 | 8600 - | 71,7 | 3400 1187 | 1500 - | - | - | - | 1500 - | - | - | - | - | - |
| 1) Реконструкція житлових будинків, гуртожитків, дитячих садків, шкіл та інших нежитлових будівель під житло | х | 2011-2015 | 12000 1187 | 8600 - | 71,7 | 3400 1187 | 1500 - | - | - | - | 1500 - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОВ «Будівництво і монтаж», гуртожиток під 10-квартирний житловий будинок з вбудованими об’єктами торгівлі, вул. Ленінградська, 12 | Рішення виконавчого комітету №546 від 19.10.2005 | 2011-2015 | 12000 1187 | 8600 - | 71,7 | 3400 1187 | 1500 - | - | - | - | 1500 - | - | - | - | - | - |
| 2) Реконструкція індивідуальних житлових будинків | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - за рахунок власних коштів населення | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за програмою «Власний дім» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Із загального обсягу за спеціальними програмами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Державна Програма забезпечення молоді житлом | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Програма індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Створення житлового фонду соціального призначення | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Створення Фондів житла для тимчасового проживання | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Будівництво доступного житла | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| У т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за рахунок здешевлення вартості іпотечних кредитів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| реконструкція кварталів застарілого житла | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші програми (вказати які) | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |