| № з/п | Зміст природоохоронного заходу | Місце реа- лізації (міс то, район, селище, підприємство чи об-ласть в цілому) | Термін виконання | Замовник заходу, виконавець * | Ступінь готовнос-ті заходу на 01.01.2013 % ** | Витрати, що передбачаються у 2013 році, тис.грн. | Сту-пінь готов-ності заходу на 01.01 2015 у разі вк-за-них вит рат, %** | Очікувані екологічні результати у кількісному вигляді. Інші позитивні результати | Наявність ПКД та експертного висновку, якщо це передбачено законодавством |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | у том у числі: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Державний фонд ОНПС (запит) *** | Облас-ний фонд ОНПС (запит) *** | Фонд ОНПС міста чи району | Кошти під-приємств | Інші джерела |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7.1. Охорона навколишнього природного середовища |
| 1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів |
| 1.1. | Каналізаційний колек-тор в м-ні №13 м. Яси-нувата Донецької обл. наружні мережі (1-й пусковий комплекс) | м. Яси-нувата | 2014 рік | Ясину ватська міська рада | 0 | 85,8 | - | - | 85,8 | - | - | 100,0 | Прокладка кана лізаційного ко-лектору довжи-ною 777,6м та будівництво КНС з метою по кращення побу-тових умов та екологічної са-нітарно-епідемі- ологічної ситу-ації міста | Експ.висн. №05- 00083-13 (501688-12) від 21.05.2013 рішення виконкому № 152 від 29.05. 013 |
| 1.2. | Реконструкція систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них -рекон-струкція КНС №5 вул. Свердлова потужність 1тис.м³/добу | м.Яси-нувата | 2014 рік | КП „Ясинуватське ВУВКГ | 0 | 64,0 | - | - | 11,5 | 52,5 |  | 100 | Забезпечення екологічної безпеки т якіс- ного транс-портування стічних вод |  |
| 1.3. | Придбання і заміна насосного обладнання на каналізаційній на-сосній станції №3 | м. Яси-нувата | 2014 рік | КП „Ясинуватське ВУВКГ | 0 | 12,0 | - | - | 12,0 | - | - |  | Раціональне використання ел.енергії; еко- ном.ефект 28,6 т.кВт/рік у су-мі 32,5тис.грн. |  |
| 1.4. | Паспортизація водой-мищ | м.Яси-нувата | 2014 рік | КП „ККП ЯМР” |  | 7,7 | - | - | 7,7 | - | - | - | Підтримання сприятливого гідрологічного режиму |  |
|  | Разом по розділу 1 |  |  |  |  | 169,5 | - | - | 117,0 | 52,5 | - | - |  |  |
| 2. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів |
| 2.1. | Озеленення міста (згідно з п.47 ПКМ від 17.09.1996 р. №1147) | м.Яси-нувата | 2014 рік | КП „ККП ЯМР” |  | 27,0 |  |  | 27,0 |  |  | 100 | Поліпшення стану зелених насаджень міста |  |
|  | Разом по розділу 2 |  |  |  |  | 27,0 | - | - | 27,0 | - | - |  |  |  |
| 3. Наука, інформація, освіта та моніторинг в галузі охорони навколишнього середовища |
| 3.1. | Участь в спеціалізова-ній виставці „Екологія-2014” (Згідно з п.80 ПКМ від 17.09.1996 №1147) | м. Донецьк (вистав-ковий центр „Експо донбас” | 2014 рік | Відділ ЖКГ Ясинуватської міської ради | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | 100,0 | Пропаганда охорони нав-колишнього природного середовища |  |
| 3.2. | Розробка проектно-кошторисної докумен-тації та будівництво споруд для збору ТБО | м.Яси-нувата | 2014 рік | Ясинуватська міська рада | - | 20,0 | - | - | 10,0 | 10,0 | - |  | Запобігання шкідливих дій відходів на дов кілля | - |
| 3.3. | Розробка проектно-кошторисної докумен-тації на будівництво споруд для очищення стічних вод об'єкту (Блочні каналізаційні очисні споруди у смт. Очеретине Ясинуват-ського району) | смт.Очеретине Ясину- ватсь-кого району | 2014 рік | ВКБ Ясинуватської міської ради | 0 | 10,0 | - | - | - | 10,0 | - | 100 | Покращення екологічної си-туації міста |  |
|  | Разом по розділу 3 |  |  |  |  | 35,0 | - | - | 15,0 | 20,0 | - |  |  |  |
|  | Усього: |  |  |  |  | 231,5 | - | - | 159,0 | 72,5 | - |  |  |  |