Приложение
	                                                                                        к решению городского совета

от                      №_________

П Р О Г Р А М М А

ремонта и содержания улиц, относящихся к коммунальной собственности города, финансируемой за счет средств специального фонда
городского бюджета, на 2014 год

- Введение

Программа ремонта и содержания улиц, относящихся к коммунальной собственности, финансируемой за счет средств специального фонда городского бюджета, на 2014 год (далее - Программа) разработана в соответствии с Законом Украины «Об автомобильных дорогах», основывается на показателях экономического и социального развития города на 2014 год.

Программой предусмотрены мероприятия, которые будут финансироваться за счет средств специального фонда городского бюджета.

- Общие сведения по отрасли

На балансе предприятий коммунального хозяйства города находится 130 км городских дорог общей площадью 830 тыс.кв.м, из них: 84,6 км дорог (539,5 тыс.кв.м) с твердым покрытием, 33,23 км дорог (290,5 тыс.кв.м) с покрытием из щебня.

Данная Программа предусматривает выделение средств из специального фонда городского бюджета для обеспечения надлежащего содержания и своевременного ремонта объектов дорожного хозяйства.

- Основные задачи Программы:

- улучшение состояния дорожного покрытия города, повышение его эксплуатационной надежности;

- обеспечение содержания и эффективной эксплуатации объектов дорожного хозяйства;

- приведение дорог в надлежащее техническое состояние;

- обеспечение безопасного движения транспорта;

- обеспечение условий содержания и эффективной эксплуатации объектов дорожного хозяйства;

- выполнение других оперативных работ.

- Основные прогнозные показатели развития отрасли:

- обеспечить эффективную эксплуатацию объектов дорожного хозяйства;

- выполнить капитальный и текущий ремонт объектов дорожного хозяйства.

- Экономическое обоснование Программы

Финансирование Программы предусматривается осуществить за счет средств специального фонда городского бюджета.

Программа основывается на показателях экономического и социального развития города Ясиноватая на 2014 год, расчетах коммунальных предприятий, заданиях и поручениях руководства города.

- Перечень основных задач, мероприятий и объемов

Перечень основных задач, мероприятий и объемов приведен в разделе 10 «Планируемые работы по выполнению Программы ремонта и содержания улиц, относящихся к коммунальной собственности города, финансируемой за счет средств специального фонда городского бюджета на 2014 год».

- Расчет ожидаемой эффективности Программы

Приведение дорог города в надлежащее состояние, повышение их эксплуатационной надежности, обеспечение безопасности дорожного движения.

- Определение механизма управления и контроль за ходом реализации Программы

Ежемесячный контроль за ходом реализации Программы возложен на отдел жилищно-коммунального хозяйства Ясиноватского городского совета.

- Комплекс законодательных и организационных мероприятий и заданий по реализации Программы

Реализация Программы осуществляется согласно действующему законодательству Украины:

- Закон Украины «О благоустройстве населенных пунктов»;

- Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах»;

- приказ Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 23.09.2003 № 154 «Об утверждении порядка проведения ремонта и содержания объектов городского благоустройства»;

- Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок»;

- Закон Украины «Об автомобильных дорогах»;

10. Планируемые работы по выполнению Программы ремонта и содержания улиц, относящихся к коммунальной собственности города, финансируемой за счет средств специального фонда городского бюджета, на 2014 год

| № п/п | Источник финансирования | Сумма, тыс.грн. | Наименование видов работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства Ясиноватского городского совета |  |  |  |
| 1 | Остаток средств субвенции из государственного бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности на текущий (ямочный) ремонт дорог, сложившийся на 01.01.2014 г. | 96,072 | Погашение кредиторской задолженности 2013 г. за выполненные работы по текущему ремонту дорожного покрытия улиц Машиностроителей, Первомайская, Скрыпника, Вокзальная, Бабушкина, Севастопольская, пер.Светлый города Ясиноватая |
| ИТОГО |  | 96,072 |  |
| Текущие трансферты коммунальному предприятию "Комбинат коммунальных предприятий Ясиноватского городского совета" на благоустройство и дорожное хозяйство города |  |  |  |
| 2 | Поступления сбор за первую регистрацию транспортных средств и сбора за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами сжиженным и сжатым газом на стационарных, малогабаритных и передвижных автозаправочных станциях и заправочных пунктах | 105,100 | Текущий ремонт, установка дорожных знаков и средств регулирования дорожного движения, приобретение посыпочного материала |
| 3 | Остаток средств поступлений сбора за первую регистрацию транспортных средств и сбора за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами сжиженным и сжатым газом на стационарных, малогабаритных и передвижных автозаправочных станциях и заправочных пунктах по состоянию на 01.01.2014 г. | 58,116 | Приобретение и перевозка посыпочного материала (погашение задолженности 2013 г.) |
| 4 | Остаток средств субвенции из государственного бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности на текущий (ямочный) ремонт дорог, сложившийся на 01.01.2014 г. | 9,480 | Текущий (ямочный) ремонт подъездной дороги от ул. Макеевская до ул. Кутузова |
| 5 | Субвенция из государственного бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности | 428,560 | Текущий (ямочный) ремонт подъездной дороги от ул. Макеевская до ул. Кутузова |
| ИТОГО |  | 601,256 |  |
| Отдел капитального строительства Ясиноватского городского совета |  |  |  |
| 6 | Бюджет развития, в том числе: погашение кредиторской задолженности 2013 г. | 1 801,492 869,292 | Капитальный ремонт дорожного покрытия автодорог города |
| 7 | Остаток средств субвенции из государственного бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности, сложившийся на 01.01.2014 г. | 397,482 | Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Орджоникидзе г. Ясиноватая (5-й пусковой комплекс) (погашение задолженности 2013 г.) |
| 8 | Субвенция из государственного бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности | 910,600 | Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Орджоникидзе г. Ясиноватая |
| Средства целевого фонда города |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт дорог города | 30,700 | Разработка проектной документации |
| ИТОГО |  | 3 140,274 |  |
| ВСЕГО |  | 3 837,602 |  |

Секретарь городского совета						В. П. Присяжный