Приложение 1

к решению исполнительного

комитета городского совета

от ____________ №________

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке инфраструктуры г. Ясиноватая к «ЕВРО-2012»

|  | Объекты (адрес) |  | Принадлежность (исполнитель) | Мероприятия | Срок выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин, кафе на 25 посадочных мест, м-н «Зорька», 17а (напротив заводоуправления ЯМЗ) | ч/п Рухманов В.Н. |  | Завершить работы по объекту, благоустроить прилегающую территорию |  | 2 полугодие 2011г. |
| 2 | Производственные цеха и территория ООО «ЯМЗ», ул. Артема, 31 | ООО «ЯМЗ» |  | Ремонт фасадов цехов, выходящих на ул. Артема, демон-таж инженерного корпуса, обрезка деревьев |  | 1 полугодие 2011г. |
| 3 | Магазин «Наш дом», ул. Артема | ООО «ЯМЗ» |  | Покраска фасада, благоустройство прилегающей территории |  | 2 квартал 2011г. |
| 4 | Ясиноватское ПТУ, общежитие, ул. Артема, 27 | Ясиноватское ПТУ |  | Ремонт фасадов, кровли, ограждения |  | 2 полугодие 2011г. |
| 5 | ООО «Ветковский завод», ул. Артема, 25 | ООО «Ветковский завод» |  | Ремонт фасадов, кровель зданий, ограждения |  | 2 полугодие 2011 г. |
| 6 | База АОЗТ «Агроспецмонтаж», ул. Макеевская, 20 | АОЗТ «Агроспецмонтаж» |  | Ремонт ограждения |  | 3-ий квартал 2011 г. |
| 7. | Столовая на 150 посадочных мест, ул. Артема, 44 (неоконченный строительством объект) | СП «Агроспецмонтажник» |  | Завершение строительства, благоустройство прилегающей территории |  | 2011год – 1 квартал 2012г. |
| 8. | Торговый павильон, ул.Артема (Макеевское кольцо) | Крамчанинов И.Н. |  | Реконструкция, благоустройство территории |  | 2 полугодие 2011г. |
| 9. | Здание консервного цеха со встроенным магазином, ул.Артема, 13 | ч\п Мелешко В.В. |  | реконструкция входной группы в магазин; ремонт фасада, восстанов-ление а/б покрытия после укладки газопровода |  | 1 полугодие 2011 г. |
| 10. | База СП «Агроспецмонтаж-ник», ул. Артема | СП «Агроспецмонтажник» |  | Ремонт (демонтаж) сторожки на въезде в базу,благоустройство территории |  | 2 полугодие 2011 г. |
| 11. | Магазин «Ударник», ул.Артема | КП «ОРС НОД-1» Литвиненко С.А. |  | реконструкция входной группы в магазин; ремонт фасада |  | 3 квартал 2011 г. |
| 12. | РСЦ ООО «ЯМЗ», ул. Артема, 23 | ООО «ЯМЗ» |  | Покраска забора и металлоконструкций, демонтаж навеса, обрезка деревьев вдоль ул. Артема |  | 2 квартал 2011 г. |
| 13. | СТО ООО «ЯМЗ» ул.Артема, 23а | ООО «ЯМЗ» |  | Покраска сторожки |  | 2 квартал 2011 г. |
| 14. | Жилой дом № 1 по ул. Бабушкина | ООО «ЯМЗ» |  | Реконструкция жилого дома, замена ограждения, уборка прилегающей территории |  | 2 полугодие 2011г. |
| 15. | Цех по сбору металлоконструкций, ул.Артема, 9, 5 | ООО «Тандем МКС» Красноштан В.Г. |  | Ремонт, покраска ограждения |  | 1 квартал 2011 г. |
| 16. | Ресторан «Ясень», ул.Орджоникидзе, 145 | КП «ОРС НОД-1» Литвиненко С.А. |  | Реконструкция фасадов, входных групп (проект согласовать) |  | 2 полугодие 2011 г. |
| 17. | ГУ «Дорожная больница станции Ясиноватая ГП «До- нецкая железная дорога», ул.Орджоникидзе | Главный врач Семикоз Е.А. |  | Покраска ограждения, ремонт здания сторожки |  | 3 квартал 2011 г. |
| 18 | Здание Укрпочты по ул. Орджоникидзе, 124 | Донецкая дирекция Гос. предприятия почтовой связи «Укрпочта» |  | Ремонт входа в подвал с западной стороны здания |  | 2 полугодие 2011 г. |
| 19. | Ул.Орджоникидзе, ул.Артема | КП «Комбинат коммунальных предприятий» |  | Обрезка, санация деревьев по ул. Орджоникидзе, ул. Артема, частичное восстановление зеленой изгороди |  | 2011 год, в течение года |
| 20. | Бывшее здание автовокзала, ул.Орджоникидзе,150 | ООО «Союз Инвест-КД» |  | Реконструкция здания под торгово-развлекательный центр», благоустройство территории. |  | 2011 год- 1 квартал 2012 г. |
| 21. | Склад сыпучих материалов, ул. Орджоникидзе, 215 | Ясиноватский райавтодор |  | Уборка посыпочных материалов от дороги, уборка прилегающей территории |  | 2 квартал 2011 г. |
| 22 | Дистанция лесоза-щитных насаждений, Ул. Орджоникидзе, 200 | Дистанция лесоза-щитных насаждений |  | Уборка прилегающей территории |  | 1 квартал 2011 г. |
| 23 | Ул. Орджоникидзе (от ул. Советская к АЗС «ГЕФЕСТ») | Ясиноватский райавтодор |  | Обрезка деревьев, поросли, уборка придорожных территорий |  | 1 квартал 2011 г. |
| 24. | ПМС №7, Ул. Орджоникидзе, 156 | ПМС №7 |  | Обрезка деревьев, поросли, прилегаю-щей территории |  | 1 квартал 2011 г. |
| 25. | Остановочные павильоны вдоль улиц Орджоникидзе, Артема | КП «Комбинат коммунальных предприятий» |  | Ремонт (реконструкция) остановочных павильонов, |  | 2011 год, в течение года |
| 26 | Ул. Димитрова, Бабушкина, З.Космодемьянской, Советская | Отдел ЖКХ, КП «Комбинат коммунальных предприятий» |  | Устройство асфальтового покрытия примыканий дорог к ул. Орджоникидзе |  | 3 квартал 2011г. |
| 27. | Пересечение улицы Орджоникидзе с ул. Димитрова, Чкалова, Школьная | ЦТУ №28 ДФ ОАО «Укртелеком» |  | Привести в порядок распределительный шкаф и др.комму-никационное оборудование |  | 3 квартал 2011г. |
| 28 | Ул. Димитрова, Чкалова, З. Космо-демьянской, Бабушкина (со сторо-ны ул.Орджоникидзе) | Ясиноватский РЭС |  | Замена опор РЭС. |  | 3 квартал 2011г |
| 29 | База ОЖКХ, ул. Горького,36 | КП «Комбинат коммунальных предприятий» |  | Ремонт ограждения |  | 2 полугодие 2011 г. |
| 30 | Здание рынка по ул. Свердлова | КП «Комбинат коммунальных предприятий» |  | Ремонт фасада |  | 2 полугодие 2011 г. |
| 31 | Здание почты по ул.Володарского, 12 | Донецкая дирекция Гос. предприятия почтовой связи «Укрпочта |  | Демонтаж здания (аварийное) |  | 2 полугодие 2011 г. |
| 32 | Здание магазина по ул.Свердлова | ч/п Сигуняк В.В. ул.Петровского, 16 |  | Покраска фасада, уборка территории |  | 2 квартал 2011 г. |
| 33 | Здание магазина (2-х этажное, бывшая «Заря») по ул. Свердлова, 30-а | ч/п Трубчанин А.В. |  | Реконструкция, благоустройство территории |  | 1 полугодие 2011 г. |
| 34 | Здание магазина стройматериалов по ул. Свердлова | ч/п Резник Д.Д. ул. Артема, 21 |  | Покраска фасада, уборка территории |  | 2 квартал 2011 г. |
| 35 | Здание магазина по ул. Свердлова, | ч/п Стогний О.А. ул. Свердлова, 47 |  | Покраска фасада, уборка территории |  | 2 квартал 2011 г. |
| 36 | Здание общежития ООО «Строительство и монтаж», ул. Ленинградская, 12 | ООО «Строительство и монтаж» |  | Завершение работ по реконструкции здания общежития под жилой дом |  | 2 полугодие 2011 г. |
| 37 | ГРП, ул. Артема (в районе АГНКС) | Ясиноватское управление по газоснабжению и газификации |  | Покраска фасадов |  | 3 квартал 2011 г. |
| 38 | Рекламные конструкции на территории города | ч/п Пономаренко, ООО «Рекламное агентство Т-52», ООО «Номера СВ» и др. собственники |  | Содержание рекламных конструкций в надлежащем состоянии |  | Постоянно |

Управляющий делами исполкома                                               Н.А.Луковых