Приложение 2

к решению исполнительного

комитета городского совета

от_____________№____

Мероприятия по подготовке объектов жилого фонда г. Ясиноватая

к «ЕВРО-2012»

| № п/п | Наименование объектов | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома по ул. Орджоникидзе №132, 134, 136, 148, 169, 171, 209, 211; Ул. Ленинградская №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,910,12,13,14,16 | Ремонт фасадов ( в том числе: ремонт балконов, покраска фасадов) | 2011 г. | ЧП «ИРД» |
| 2 | Жилые дома по ул. Орджоникидзе 116,118,120,128,130, 132,149,151,165,167, | Ремонт балконов, выходящих на ул. Орджоникидзе | 2011 г. | ЧП «ИРД» |
| 4 | Жилые дома : М-н «Зорька» № 4, 6, 7, 8, 17, 19 Квартал «Молодежный» № 2,3,1-б, ул. Орджоникидзе 203, 209, 211 | Благоустройство придомовых тер-риторий ( вырубка сухих деревьев, санитарная обрезка деревьев, посадка новых, посев газонной травы | 2011 г. | АСМД «Проминь», ЧП «ИРД» |
| 5 | Жилой дом № 2 по ул. Димитрова | Демонтаж полуразрушенного саманного здания и неоконченного строительством здания из шпал Устройство ограждения участка. | 2010г. – 1 полугодие 2011г. | Ханюкова Наталья Владимировна |
| 6 | Жилые дома по ул. Орджоникидзе № 3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,18,19,20, 21,24,27,28,29,57,66,71,72,72-а, 76,79,80,83,87,88,89,91,92,102,108, 112,113,135; жилой дом по ул. Артема № 42; жилые дома по ул. Советская №1,3 жилые дома по ул. Чкалова №4,5,6 жилые дома по ул. Димитрова №1,3,4; жилые дома по ул. З.Космодемьянской №2,4 жилые дома по ул. Красный Октябрь №4,6. | Замена ограждений, вывоз строительного мусора, уборка строительных материалов с территории прилегающей к домовладению, благоустройство территории прилегающей к домовладению | 2010г. - 1-полугодие 2011 года | Собственники домовладений |
| 7 | Приусадебный земельный участок №2 по ул. Чкалова | Вывоз б/у стройматериалов, уборка территории | 2011 год | КП «Комбинат коммунальных предприятий» |

Управляющий делами исполкома                                                     Н.А.Луковых