# Приложение 1

# к решению исполкома

# городского совета

от 28.03.2012 №_60

# МЕРОПРИЯТИЯ

по благоустройству города на 2012 год

| №п/п | ## Наименование мероприятий |  | ## Объём работ |  | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Коммунальное предприятие "ККП ЯГС" Ответственный за исполнение – директора Терентьев В.И. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек, отсыпка дорог шлаком или гравием. Выполнение работ по строительству остановочного павильона по ул.Свобода |  | В объемах, предусмотренных бюджетными назначениями. |  | апрель-ноябрь |  |
| 2 | Удаление сухих и аварийных деревьев (согласно актам обследования зеленых насаждений), кустарников, санитарная обрезка кроны деревьев по городу. |  |  |  | апрель-ноябрь |  |
| 3 | Высадка цветов на клумбах: ул.Орджоникидзе, пл.Ленина, ул.Ленинградская |  |  |  | апрель-май |  |
| 4 | Завоз песка, ремонт и окраска малых архитектурных форм. очистка водной глади и прибрежных зон пруда "Клубный" |  |  |  | май-июнь |  |
| 5 | Благоустройство парковой зоны (высадка деревьев клена, березы, рябины в парках города посев газонной травы, установка скамеек, урн, светильников в парке «Юбилейный»), скверов (установка лавочек и урн в сквере от Макеевского кольца до остановки «Соцгородок», сквер на пересечении улиц Б.Хмельницкого и Машиностроителей: высадка декоративных зеленых насаждений, восстановление клумбы в центре сквера, установка лавочек, урн, светильников ), спортивных площадок, окраска малых архитектурных форм |  |  |  | апрель-октябрь |  |
| 6 | Благоустройство городских кладбищ: - ремонт и окраска туалетов, известковая окраска ж/б ограждений, бордюр, ремонт и окраска мемориальных стел; - завоз песка ( городские кладбища) - ремонт и окраска памятников «Погибшим воинам», «Павшему воину»(городские кладбища, ул.Степана Разина) - отсыпка дороги на новом кладбище |  | 18 ед. |  | апрель |  |
| 7 | Ремонт и окраска металлических ограждений на улицах: Артёма ("Хлебозавод", заводоуправление ЯМЗ), Орджоникидзе (автовокзал), Школьная (ОШ №4), Заводская (рынок) |  | 663 мп |  | II квартал |  |
| 8 | Ремонт, окраска и побелка ж/б ограждений прилегающей территории по ул.Октябрьская |  |  |  | II квартал |  |
| 9 | Реконструкция линий наружного освещения: пос.Первомайский, ул.Полтавская, ул.Севастопольская, ул. Чехова ул.Коцюбинского, Набережная, А.Невского, Водная, пер.Попова ул.Вокзальная, Пушкина, Курортная, Ватутина, Воровского, Солнечная ул.Котовского,Кутузова, Шевченко, Суворова (количество светильников) |  | 222 шт. |  | IІ-IY кварталы |  |
|  | Ремонт остановочных павильонов с покраской: "Хлебозавод" "Кв-л 102" "Больница" «Проходная» «Конечная ЯМЗ» Приобретение и монтаж 2-х остановочных павильонов по бул.Ленина и ул.Мира (ДКМ) Текущий ремонт стелы на пл. Славы |  | 1 шт 2 шт 1 шт 2 шт 1 шт |  | апрель-май в течение года апрель |  |
| 11 | Разметка дорог, пешеходных переходов, покраска бордюр |  |  |  | в течение года |  |
| 12 | Очистка водной глади и прибрежной зоны ставка Клубный лес |  |  |  | ІІ – ІІІ квартал |  |
| 13 | Высадка газонной (теневой) травы, лип по бульвару Ленина; Высадка газонной травы по улице Орджоникидзе |  |  |  | Апрель- май |  |
| Ясиноватский филиал «Домсервис» ЧП «ИРД» Ответственный за исполнение - директор Калюсский А.А. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание жилого фонда города, благоустройство придомовых территорий, установка в подьездах домов табличек «Не сорить», «Соблюдать чистоту» |  |  |  | апрель |  |
| Коммунальное предприятие «Донецкий региональный центр по обращению с отходами» Ответственный за исполнение - директор – Ходарев А.В. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Санитарная очистка города: - содержание контейнеров в соответствии с санитарными нормами; - уборка территории, прилегающей к контейнерным площадкам |  | 380шт |  | ІI–IY кварталы постоянно |  |
| 2 | Установка табличек «Не сорить», «Соблюдать чистоту» |  |  |  | апрель |  |
| Ассоциация совладельцев многоквартирных домов «Промінь» Ответственный за исполнение - председатель Бондарчук С.В. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Благоустройство придомовых территорий, окраска малых архитектурных форм. |  | IІ–IY кварталы |  |  |
| Ассоциация объединений совладельцев многоквартирных домов «Восток» Ответсвенный за исполнение - председатель Сысоева Н.Ф. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Благоустройство придомовых территорий, окраска малых архитектурных форм. |  | ІI–IY кварталы |  |  |
| Ассоциация объединений совладельцев многоквартирных домов «Микрорайон Три» Ответственный за исполнение - председатель Горбунов А.А. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Благоустройство придомовых территорий, окраска малых архитектурных форм. |  | ІI–IY кварталы |  |  |
| Объединение совладельцев многоквартирных домов «Надежда» -( 55 кв-л, д.5.а) Ответственный за исполнение - председатель Лобанов С.С. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Благоустройство придомовых территорий, окраска малых архитектурных форм. |  | ІI–IY кварталы |  |  |
| ## МЧПКП "Бета" Ответственный за исполнение – директор Афанасьев А.В. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сезонное озеленение офиса по улице Некрасова,17а |  |  |  | апрель |  |
| 2 | Озеленение территории производственной базы по улице Нахимова |  |  |  | апрель - июнь |  |
| 3 | Озеленение территории дома №17 м-н 3 |  |  |  | апрель - июнь |  |
| #### Дистанция защитных лесонасаждений Ответственный за исполнение – начальник Овчаров А.А. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Высадка цветов: парк Железнодорожников, проспект Железнодорожников, пл.Славы, возле админздания исполкома ул. Орджоникидзе, 147 |  |  |  | май |  |
| #### ООО «Номера СВ» Ответственный за исполнение – директор Смирнов С.В. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка водной глади и прибрежной зоны ставка ПЧСЛ-1, балка Кожухорова |  |  |  | май |  |
| 2 | Высадка деревьев и кустарников |  | 10шт. |  | апрель-май |  |
| 3 | Разбивка новых клумб |  | 5 шт. |  | апрель-май |  |
| ## Ясиноватский райавтодор Ответственный за исполнение – начальник Воронов О.В. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог: ул.Лесная, Кутузова, Орджоникидзе(от поста ГАИ до въезда в город) и обустройство обочины |  |  |  | В течение года по мере необходимости |  |
| 2 | Ремонт остановочных павильонов с покраской: «Пионерлагерь» – 1 шт., «Константиновский поворот» – 1 шт. |  |  |  | апрель-май |  |
| ## Ясиноватское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства Ответственный за исполнение – директор Гринюк Н.И. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление асфальтового покрытия в местах устранения порывов на подземных коммуникациях и устройство газонов после проведения аварийно-восстановительных работ. |  |  |  | март-май, постоянно |  |
| 2 | Благоустройство криницы на 55 квартале |  |  |  | апрель |  |
| 3 | Побелка бордюр и ж/б забора ул. Некрасова (гаражи), ул. Горького (база), окраска металлических ворот на зданиях насосных станций. |  | 326 мп |  | II квартал |  |
| 4 | Установка отсутствующих крышек люков |  |  |  | ІI–IY кварталы |  |
| 5 | Ремонт перекрытий колодцев |  |  |  | ІI–IY кварталы |  |
| 6 | Обновление, прочистка и техобслуживание дренажных сетей и водостоков |  |  |  | ІI–IY кварталы |  |
| 7 | Содержание цветника и газона по ул.Горького |  |  |  | В течение года |  |
| ПЕ «Ясиноватаятеплосеть» Ответственный за исполнение – директор Хиврич А.Е. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление асфальтового покрытия в местах устранения порывов на подземных коммуникациях и устройство газонов после проведения аварийно-восстановительных работ наружных систем теплоснабжения. |  | 420 м2 |  | март-май, постоянно |  |
| 2 | Ремонт тепловых колодцев |  |  |  | ІI–IY кварталы |  |
| 3 | Благоустройство и озеленение прилегающей территории админздания по ул. Школьной |  |  |  | ІI квартал |  |
| Ясиноватский РЭС Ответственный за исполнение – начальник Пыжов Д.Н. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление асфальтового покрытия в местах устранения порывов на подземных коммуникациях и устройство газонов после проведения аварийно-восстановительных работ. |  |  |  | апрель-май, постоянно |  |
| 2 | Ремонт и окраска металлических ограждений, побелка ж/б ограждений прилегающей территории по улицам Артема, Октябрьская |  |  |  | апрель |  |
| 3 | Закрытие колодцев крышками люков взамен похищенных |  |  |  | ІI–IY квартал |  |
| 4 | Благоустройство территорий, прилегающих к трансформаторным подстанциям. |  |  |  | ІI–IY кварталы |  |
| ## Цех телекоммуникационных услуг № 28 Ответственный за исполнение – начальник Громов В.В. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление асфальтового покрытия в местах устранения порывов на подземных коммуникациях и устройство газонов после проведения аварийно-восстановительных работ. |  |  |  | апрель-май, постоянно |  |
| 2 | Высадка цветов на клумбах |  |  |  | май-июнь |  |
| 3 | Закрытие колодцев крышками люков взамен похищенных |  |  |  | ІI–IY кварталы |  |
| ## Ясиноватское управление по газоснабжению и газификации Ответственный за исполнение – начальник Донцов А.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | # Ремонт остановочного павильона, остановка "Горгаз" |  | 1 шт. |  | апрель |  |
|  | Побелка газовых колодцев |  | 40 шт |  | июнь-июль |  |
|  | Посадка деревьев |  | 3 шт |  | апрель |  |
|  | Уборка закрепленной территории по ул. Макеевская |  |  |  | II – III кварталы |  |
| ## ЗАО "Ремстройсервис" Ответственный за исполнение – начальник Юрченко А.Д. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт, окраска ограждений на прилегающей территории |  |  |  | апрель |  |
| #### Коммунальное учреждение здравоохранения #### «Ясиноватская центральная районная больница» Ответственный за исполнение - главный врач ЯЦРБ Луценко Г.Г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Покраска ограждения и металлических конструкций вокруг территории |  |  |  | II квартал |  |
| 2 | Благоустройство и озеленение прилегающей территории. |  |  |  | II – III кварталы |  |
| #### Государственное учреждение «Дорожная больница» станции Ясиноватая государственного предприятия «Донецкая железная дорога» Ответственный за исполнение - главный врач Семикоз Е.А. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Произвести окраску металлического ограждения территории стационара |  |  |  | май-июнь |  |
| 2 | # Произвести покраску малых архитектурных форм и элементов благоустройства |  |  |  | май |  |
| 3 | # Благоустройство и озеленение прилегающей территории: на газоне разбить клумбы для высадки цветов, разбить аллею для высадки цветов между парком культуры и отдыха и детской поликлиникой |  |  |  | II – III кварталы |  |
| #### Городская государственная больница ветеринарной медицины Ответственный за исполнение - начальник Якимчук О.В. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Высадка цветов, газонной травы |  | 20м2 |  | апрель-май |  |
| 2 | Побелка бордюрного камня, железобетонного забора |  | 15м2 |  | апрель |  |
| 3 | Благоустройство прилегающей территории |  |  |  | II – III кварталы |  |
| ## Дирекция железнодорожных перевозок Ответственный за исполнение – начальник Скубченко А.И. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Высадка цветов на клумбах |  |  |  | апрель-май |  |
| 2 | Благоустройство прилегающей территории с организацией газонов по ул. Орджоникидзе |  |  |  | в течение года |  |
| 3 | Уход и содержание сквера (ул.Октябрьская), часть парка культуры и отдыха |  |  |  | постоянно |  |
| ## Управление образования Ясиноватского городского совета Ответственный за исполнение – начальник Довгопольский И.И. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство и озеленение территорий школ, ДУУ, ДДЮТ. |  |  |  | II – III кварталы |  |
| 2 | Покраска элементов благоустройства, оборудования и спортинвентаря |  |  |  | III квартал |  |
| ## Ясиноватский строительный техникум транспортного строительства Ответственный за исполнение – и.о. директора Антоненко Т.А. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выделять учащихся для выполнения работ по благоустройству и озеленению города |  |  |  | ІI – IY кварталы |  |
| 2 | Благоустройство территорий, прилегающих к зданию техникума, общежитий №3,4,5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Осуществлять уход за зелеными насаждениями на закреплённой территории |  |  |  | апрель-июнь |  |
| 4 | Приведение в надлежащее состояние территории «Мемориального сада Памяти» |  |  |  | ІІ-IIІ квартал |  |
| 5 | Принять участие в выполнении работ по уборке спортивного комплекса между лесом и техникумом |  |  |  | апрель-октябрь |  |
| ## Ясиноватский профессиональный лицей железнодорожного транспорта Ответственный за исполнение – директор Петренко В.Я. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к училищу и спортивной площадке, с разбивкой клумб, высадкой цветов, газонной травы |  | 15 м2 |  | апрель-май |  |
| 2 | Выделять учащихся для выполнения работ по благоустройству и озеленению города |  |  |  | в течение года |  |
| 3 | Приведение в надлежащее состояние территории «Мемориального сада Памяти» |  |  |  | ІІ-ІII квартал |  |
| ## Ясиноватский профессиональный строительный лицей Ответственный за исполнение - директор Кищенко А.А. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство и озеленение территории училища |  |  |  | апрель-май |  |
| 2 | Выделять учащихся для выполнения работ по благоустройству и озеленению города |  |  |  | в течение года |  |
| 3 | Приведение в надлежащее состояние территории «Мемориального сада Памяти» |  |  |  | II квартал |  |
| ## Ясиноватское профессионально-техническое училище Ответственный за исполнение – директор Нетреба Т.Я. При выполнении уборки улицы ФРУНЗЕ перекрывать движение автотранспорта и обеспечивать сопровождение ГАИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство и озеленение территории училища и спортивной площадки |  |  |  | апрель |  |
| 2 | Выделять учащихся для выполнения работ по благоустройству и озеленению города, в т.ч. в сквере между ул.Артема , ул.Ленинградской, ул.Фрунзе, ул Машиностроителей, ул Мира |  |  |  | в течение года |  |
| #### Школа – интернат для детей, больных сколиозом, I-II ступеней Ответственный за исполнение – директор Моргун В.И. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Посадка саженцев деревьев, высадка цветов, посев газонной травы, удаление сухих и аварийных деревьев |  |  |  | апрель–май По мере необходимости |  |
| #### Ясиноватский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи Ответственный за исполнение – директор Беликов И.П. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Работа волонтёрских бригад по оказанию помощи ветеранам ВОВ по обустройству приусадебных участков |  |  |  | апрель-октябрь |  |
| 2 | Принять участие в наведении порядка вместе с учащимися ЯСТТС, строительного лицея, железнодорожного лицея на территории «Мемориального сада Памяти» |  |  |  | II–III кварталы |  |
| 3 | Принимать участие в выполнении работ по благоустройству и озеленению города |  |  |  | в течение года |  |
| #### Отдел культуры и туризма Ясиноватского городского совета Ответственный за исполнение – начальник Ищенко Л.И. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Принимать участие в выполнении работ по благоустройству города |  |  |  | в течение года |  |
| 2 | Благоустройство территории Ясиноватской школы искусств |  |  |  | в течение года |  |
| 3 | Восстановить зеленые газоны у Центральной библиотеки |  |  |  | май |  |
| 4 | Координировать выполнение текущего ремонта памятников истории, закрепленными за предприятиями города |  |  |  | апрель |  |
| ## Ясиноватская дистанция пути Ответственный за исполнение – начальник Мачков Р.С. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Ремонт и окраска ж.б. ограждений прилегающей территории по улице Октябрьской |  |  |  | апрель-май |  |
| 2 | # Выделение автотранспорта и экскаватора для погрузки и вывоза мусора (листвы) |  |  |  | По мере необходимости |  |
| 3 | Выделение снегоуборочной техники для очистки улиц города |  |  |  | По мере необходимости |  |
| 4 | Уборка закрепленной территории парка культуры и отдыха |  |  |  | Постоянно |  |
| #### Ясиноватская дистанция сигнализации и связи Ответственный за исполнение – начальник Титов В.Е. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка закрепленной территории и уборка территории парка культуры и отдыха |  |  |  | постоянно |  |
| ## Ясиноватское строительно-монтажное эксплуатационное управление Ответственный за исполнение - начальник Заруба А.В |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство криницы (лесной массив в р-не парка железнодорожников) |  |  |  | в течение года |  |
| 2 | Содержание братских могил советских воинов и военнопленных |  |  |  | Апрель |  |
| 3 | # Приведение в надлежащее состояние прилегающей территории предприятия, автобазы и производственной базы |  |  |  | II квартал |  |
| 4 | # Озеленение клумб дворов и газонов территории управления, автобазы и производственной базы. |  |  |  | апрель-май |  |
| 5 | # Высадка деревьев на территории административного корпуса |  |  |  | # в течение года |  |
| 6 | Реконструкция городского парка культуры и отдыха: посадка деревьев, обустройство газонов, установка урн |  |  |  | Апрель-май |  |
| # Путевая машинная станция № 7 Ответственный за исполнение – начальник ПМС-7 Каркан С.А. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Уборка части территории Ясиноватского парка культуры и отдыха, части территории детской площадки со стороны леса |  |  |  | # апрель-май |  |
| 2 | # Оказание технической помощи: услуги автогрейдера, самосвала |  |  |  | # По мере необходимости |  |
| # Ясиноватская техническая школа Ответственный за исполнение – начальник Довгас В.А. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Содержание в надлежащем состоянии прилегающей территории и фасада здания технической школы |  |  |  | # в течение года |  |
| ## Лесничество (директор Горловского лесхоззага – Козодой О.М.) Ответственный за исполнение – лесничий Рассказова Н.А.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производить очистку лесного массива от мусора и сушняка |  |  |  | II квартал |  |
| 2 | Оказывать помощь в посадке зеленых насаждений |  |  |  | апрель-ноябрь |  |
| 3 | Организовать работы по привлечению учащейся молодежи и предприятий города для очистки леса от стихийного мусора |  |  |  | апрель-ноябрь |  |
| ## КО"ПО Ясиноватский КХП" (директор Андреев Ю.Н.) Ответственный за исполнение – главный инженер Миклашевский В.Н. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и окраска металлических ограждений по ул.Октябрьской, ворот двора магазина по ул.Скрыпника |  |  |  | апрель |  |
| 2 | Очистка ливневых каналов по ул.Октябрьской |  |  |  | апрель |  |
| 3 | Очистка и побелка бордюр на закреплённом участке |  |  |  | в течение года |  |
| 4 | Высадить кусты роз на территории предприятия |  |  |  | апрель-май |  |
| 5 | Приобрести и высадить на территории предприятия деревья |  |  |  | апрель |  |
| 6 | Ремонт и покраска остановочных павильонов (остановка "Мельница") |  | 2шт. |  | апрель-май |  |
| 7 | Произвести ямочный ремонт дороги ул Скрыпника |  |  |  | апрель-май |  |
| ## ПАО "Ясиноватский завод ЖБИ" Ответственный за исполнение – директор Дичко В.И. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и покраска въездного знака - стела возле завода ЖБИ |  | 1 шт. |  | апрель-май |  |
| 2 | Ремонт и покраска остановочного павильона (остановка «Соцгородок», правая сторона) |  | 1 шт. |  | апрель-май |  |
| 3 | Содержание зеленых насаждений на территории завода (подрезка, прореживание деревьев) |  | 200 шт. |  | В течение года |  |
| 4 | Посадка деревьев на территории завода |  | 48 шт. |  | апрель |  |
| 5 | Содержание клумб в районе компрессорной возле здания заводоуправления (высадка цветов: роз, пионов, нарциссов) |  | 115м2 |  | II квартал |  |
| 6 | Санитарная очистка земельного участка на территории завода от карантинных трав |  | 99,5 тыс.м2 |  | В течение года |  |
| 7 | Содержание братских могил советских воинов и военно-пленных по ул. Степана Разина |  | 5 шт. |  | апрель |  |
| ## "Ясиноватский машиностроительный завод " генеральный директор Трубчанин А.В. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и покраска остановочных павильонов (остановки « Проходная », «Заводоуправление» |  | 3 шт. |  | апрель-май |  |
| 2 | Содержание зеленых насаждений на территории завода (подрезка, прореживание деревьев) |  |  |  | В течение года |  |
| 3 | Посадка деревьев на территории завода |  |  |  | апрель |  |
| 4 | Содержание клумб на территории завода |  |  |  | II квартал |  |
| 5 | Санитарная очистка земельного участка на территории завода от карантинных трав |  |  |  | В течение года |  |
| Станция Ясиноватая ГП «Донецкая железная дорога» Ответственный за исполнение – начальник Дыменко А.А. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и побелка ограждения прилегающей территории |  |  |  | II квартал |  |
| 2 | Благоустройство прилегающей территории |  |  |  | в течение года |  |
| Вокзал Ясиноватая Донецкой железной дороги - Ответственный за исполнение – начальник Алипа Е.Г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание зеленых насаждений на территории вокзала |  |  |  | II квартал |  |
| 2 | Благоустройство прилегающей территории |  |  |  | в течение года |  |
| ## ОАО «ДОПАС» (здание автовокзала) Ответственный за исполнение – директор Сазонов Д.В. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка закрепленной территории за предприятием |  |  |  | апрель-май |  |
| 2 | Благоустройство прилегающей территории с установкой скамеек, урн. |  |  |  | II квартал |  |
| ## Вагонное депо Ясиноватая ГП «Донецкая железная дорога» Ответственный за исполнение – начальник Будник В.А. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и покраска остановочного павильона остановки «Школьная» |  | 1шт. |  | апрель-май |  |
| 2 | Ремонт и покраска въездного знака ВЧД со стороны г.Макеевки |  |  |  | апрель-май |  |
| 3 | Очистка водной глади и прибрежных зон ставка на поселке имени 18 Партсъезда |  |  |  | май-июнь |  |
| 4 | Уход и содержание братских могил советских воинов и военнопленных: поселок Первомайский |  |  |  | II – III кварталы |  |
| ## Моторвагонное депо Ясиноватая (РПЧ-12) Ответственный за исполнение – начальник Германенко О.А. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и покраска остановочных павильонов остановок: "Пионерлагерь" |  | 1 шт |  |  | апрель-май |
| 2 | Уборка остановочных пунктов «По требованию» - 2шт. по ул. Орджоникидзе,211, уборка мусора и борьба с карантинными травами по улице Коммунальной (от ул.Крупской до ул.Свободы) |  |  |  |  | апрель-май |
| 3 | Ремонт и покраска въездных знаков: стела возле здания МРЭО |  | 1 шт. |  |  | апрель-май |
| 4 | Озеленение территории депо |  |  |  |  | апрель-май |
| ЧП «Ясиноватский хлебозавод» Ответственный за исполнение – директор Задерин В.Е. |  |  |  |  |  |  |
| 1 Благоустройство закрепленной территории |  |  |  |  |  | в течение года |
| Магазин „Обновка”, бульвар Ленина,10 Ответственный за исполнение – Власюк В.В. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Высадить газонную траву,установить урну |  |  |  |  | апрель |
| Магазин „Лотос”, бульвар Ленина,10 Ответственный за исполнение – Ершов А.А. |  |  |  |  |  |  |
| 1 Высадить цветы, газонную траву |  |  |  |  |  | апрель |
| СП «Агроспецмонтажник» Ответственный за исполнение – Бештанко М.В. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Высадка газонной (теневой) травы |  |  |  |  | апрель |
| ПАО «Райфайзен банк Аваль», ул.Школьная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание в чистоте прилегающей территории |  |  |  |  | Апрель-май |
| Магазин №4, ул.Некрасова,2 Ответственный за исполнение – Бондарев С.Е. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство закрепленной территории |  |  |  |  | Апрель-май |
| Магазин «Караван», ул.Лермонтова, 2а Ответственный за исполнение – Сытник Н.П. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка вазонов для цветов, разбивка клумбы |  |  |  |  | Апрель-май |
| Магазины «Брусница» ООО «Украинский ритейл» Ответственный за исполнение – Алексеев Н.Н |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Квартал 103, дом 14а – установка вазонов для цветов |  |  |  |  | Апрель-май |
| 2 | Квартал Молодежный, 8 - установить урны, удалить поросль на прилегающей территории, восстановить металлический забор и покрасить его |  |  |  |  | Апрель-май |
| 3 | Расширение участка дороги по ул.Фрунзе |  |  |  |  | ІІ-ІІІ квартал |
| Магазин «Мебель», ул. Лермонтова,1 Ответственный за исполнение – Билаш Т.В. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Высадить газонную траву,установить урну |  |  |  |  | Апрель-май |
| Магазин «Аленка», ул. Орджоникидзе,122 Ответственный за исполнение – Колосова-Кузькив Н.П. |  |  |  |  |  |  |
| 1 Благоустройство закрепленной территории |  |  |  |  |  | Апрель-май |
| Ясиноватский объединенный городской военный комиссариат Ответственный за исполнение – подполковник Малицкий Д.А. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удалить поросший кустарник за зданием |  |  |  |  | Апрель-май |
| Магазин «Лесной», квартал 55, дом 2а Ответственный за исполнение – Карабанов В.В. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Восстановить асфальтное покрытие, ремонт ступеней |  |  |  |  | Апрель-май |
| Магазин «Продукты» (ЯМЗ) Ответственный за исполнение – Шугалеев С.Г. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Высадить цветы на клумбе, подрезка кустов |  |  |  |  | Апрель-май |
| Магазин «Застройщик» , ул. Школьная Ответственный за исполнение – Резник Д.Д. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство закрепленной территории |  |  |  |  | Апрель-май |
| Магазин «Плеяда», м-н 3, д. 4 Ответственный за исполнение – Горбунов М.В. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство закрепленной территории, разбить газон |  |  |  | Апрель-май |  |
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства Ясиноватского городского совета Ответственный за исполнение – ЯкимчукЕ.Г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организовать работы по привлечению учащейся молодежи и предприятий города для очистки леса от стихийного мусора |  |  |  |  | Апрель-май |
| 2 | Организовать работы по проведению Всеукраинского общеобластного субботника 21 апреля с проведением работ -по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния г. Ясиноватая - ликвидации несанкционированных свалок и мусора в парках, скверах, улицах города. |  |  |  |  | Апрель |
|  | Организовать работы по проведению ямочного ремонта улично- дорожной сети |  |  |  |  | Май- октябрь |

Управляющий делами исполкома						Н.А. Луковых