Приложение 2

к решению исполкома городского

совета  от  _28.03.2012_№_60_

МЕРОПРИЯТИЯ

по улучшению архитектурного облика предприятий торговли и объектов соцкультбыта, благоустройству городских территорий

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работы | Срок выпол- нения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция здания ООП под администра-тивно-бытовой комплекс по ул.Орджоникидзе, 152 | Реконструкция здания, благоустройство прилегающей территории (согласно проекту) | 2012 | ГП «Донецкая железная дорога» |
| 2. | Реконструкция административного здания конторы ДС Ясиноватая по ул. Октябрьская, 184-а | Реконструкция фасадов, благоустройство территории (согласно проекту) | 2012 | ГП «Донецкая железная дорога» |
| 3. | Реконструкция здания автовокзала под торго-во-развлекательный комплекс по ул. Орджоникидзе, 150 | Проведение работ по реконструкции здания, благоуст-ройство территории (до 01.05.2012 – замена ограждения, вырубка поросли, закрытие фасадов рекламными баннерами) | 2012-2013 | ООО ПФК «Союз Инвест-КД» |
| 4. | Завершение реконструкции фасадов встроенно-пристроенных помещений магазинов по ул. Некрасова, 20 | Реконструкция северной части фасадов и входных групп, установка поручней, благоустройство территории | 2012 | ООО «Промбуд- инвест» |
| 5. | Завершение строительства здания столовой по ул. Артема, 44 | Завершение строи-тельства, благоуст-ройство территории. | 2012 | ООО «Украгропром-строй» |
| 6. | Завершение капиталь-ного ремонта здания ресторана «Ясень» по ул. Орджоникидзе, 145 | Ремонт и покраска восточного фасада, озеленение территории | 2012 | КП «ОРС НОД-1» |
| 7. | Реконструкция фасадов встроенных мага-зинов КП «ОРС НОД-1» по ул. Орджоникидзе, 149 | Реконструкция вход-ных групп и фасадов встроенно-при-строенных поме-щений магазинов, благоустройство территории (согласно проекту) | 2012 | КП «ОРС НОД-1» |
| 8. | Ремонт фасадов ма-газина «Украина», квартал 100 | Ремонт и наружная отделка фасадов, реконструкция вход-ных групп, благо-устройство терри-тории (согласно проекту) | 2012 | КП «ОРС НОД-1» |
| 22. | Здание магазина №50 по ул. Артема, 17 | Наружная отделка фасадов, рекон-струкция входных групп (согласно проекту) | 2012 | КП «ОРС НОД-1» |
| 9. | Ремонт входной группы магазина сети «МТС» по ул. Орджоникидзе, 151 | Ремонт крыльца, установка поручня. | До 01.05. 2012 | ФЛП Аксенова Е.А. |
| 10. | Ремонт фасада встроенного магазина по ул. Орджоникидзе, 171 | Реконструкция крыльца и навеса, отделка фасада, установка поручней, благоустройство территории | До 01.06. 2012 | ФЛП Сытник Н.П. |
| 11. | Ремонт входной группы магазина «Обновка» по б.Ленина, 10 | Ремонт крыльца, благоустройство прилагающей территории | До 01.06. 2012 | ФЛП Микитинская С. |
| 12. | Благоустройство территории магазина «Мебельный мир» по ул. Лермонтова, 1 | Реконструкция козырька над входом, благо-устройство терри-тории: Организация подъезда к магазину, мощение прилега-ющей территории плиткой ФЭМ, озеленение (Согласно проекту) | 2012 | ФЛП Билаш Т.Н. |
| 13. | Наружная отделка фа-сада магазина «Кони-ка» по ул.Некрасова, 12 | Наружная отделка фасада, благо-устройство терри-тории | До 01.06. 2012 | ФЛП Стеценко В.В. |
| 14. | Наружная отделка фа-сада салона «Юлия» по ул. Некрасова, 12 | Наружная отделка фасада, ремонт входной группы, благоустройство территории | До 01.06. 2012 | ФЛП Карпцова Т.Н. |
| 15. | Здание магазина по ул. Артема, 13 | Наружная отделка фасадов, реконст-рукция входных групп, благо-устройство терри-тории (согласно проекту) | 2012 | ФЛП Мелешко В.В. |
| 16. | Торговый павильон по ул. Артема (Макеевское кольцо) | Наружная отделка фасадов ремонт кровли, благо-устройство терри-тории | До 01.06 2012 | ФЛП Крамчанинов И.А. |
| 17. | Реконструкция входа центрального отделения «Ощадбанка», м-н «Центральный», 24 | Выполнение работ по реконструкции входа в центральное отделение «Ощадбанка» | До 01.05. 2012г | Ясиноватское отделение «Ощадбанка» |
| 18. | Ремонт входной группы в отделение «Ощадбанка», ул.Орджоникидзе, 167 | Выполнение работ по ремонту крыльца | До 01.06. 2012 | Ясиноватское отделение «Ощадбанка» |
| 19 | Реконструкция торгового павильона по ул.А.Невского | Реконструкция торгового павильона, благоустройство прилегающей территории согласно проекту | До 01.05. 2012 | ч/п Пинягин А.В. |
| 20. | Благоустройство тер-ритории, прилегающей к торговому павильону на пересечении ул. Коммунальная-Свободы | Выполнение работ по благоустройству территории: мощение плиткой ФЭМ, озеленение | До 01.05. 2012 | ч/п Лобанов В.В. (арендатор павильона) |

Управляющий делами исполкома                                   	 Н.А.Луковых