# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

# к решению исполкома

# городского совета

от _26.03.2008__№_101____

# МЕРОПРИЯТИЯ

по благоустройству города .Ясиноватая на 2008 год

| №п/п | ## Наименование мероприятий | ## Объём работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Коммунальное предприятие "ОЖКХ ЯГС" (директор Пануровская Е.А.) Ответственный за исполнение – Алёхина Е.П., Пануровская Е.А., Ильин Л.И., Монастырный И.А. |  |  |  |
| 1 | Ремонт дорог – грейдеровка шлакового покрытия: ул.Мичурина, Харьковская, Славянская, , Ломоносова, Днепропетровская, Репина, Украинская, Сумская, П.Тычины, Калинина, К.Маркса, Чапаева, Нахимова, В.Поляна | 8,4 км | апрель-ноябрь |
| 2 | Отсыпка дорог шлаком или гравием: улицы Подлесная, Водная, Комсомольская № 1-15, Тургенева, Павлова, Панфилова, Киевская |  | апрель-ноябрь |
| 3 | Капитальный ремонт дорог: ул. Воровского, Чехова | 1,2 км | апрель-ноябрь |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог: ул.Октябрьская, Скрыпника, Фурманова, Лермонтова, Некрасова, Орджоникидзе, Артёма, Коммунальная, Кр.Октябрь, Свободы, Советская, Брыкалова, дорога на 18-й партсъезд, Школьная, Ленинградская, Б.Хмельницкого, Мира, Молодежная, Заводская (внеквартальная), дорога вдоль ЯЦРБ, Озёрная,Ст.Разина, Плеханова, бульвар Ленина, Полтавская, Севастопольская, м-н Зорька внеквартальная, ул. Чернышевского,К.Маркса,переулки Иловайский и Безымянный, Машиностроителей, Кубанская от д.20 до д.28, Пролетарская № 10-№12, | 4,2 тыс.м2 | апрель-ноябрь |
| 5 | Ремонт асфальтобетонных покрытий тротуаров, внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек, придомовых территорий:ул. Коммунальная 2а, Артема 3,м-н № 3 д.7,8,9,10, ул.Орджоникидзе 116,120,130,132, 148,149,169,171,175, Ленинградская 5,6, Молодежная 8,20, К.Маркса 7, м-н Зорька 7, ул.Мира 4, Школьная 16 а, 26-а, м-н Центральный 24, пешеходной дорожки по ул.Октябрьской, м-н «Зорька» от дома № 4 до дома № 8, возле дома 1, м-н «Зорька» между домами 9,10,11 и детсадом на углу д.16(аптека) | 3,1 тыс м2 | апрель-ноябрь |
| 7 | Восстановление асфальтового покрытия в местах устранения порывов на подземных коммуникациях и устройство газонов после проведения аварийно-восстановительных работ наружных систем снабжения |  | Март-май, постоянно |
| 8 | Устройство газонов с завозом чернозёма, посевом травы : ул., Макеевская, Заводская, | 2160 м2. | апрель-май |
| 9 | Спиливание сухих и аварийных деревьев(согласно актам обследования) и кустарников, санитарная рубка по городу. | 200 шт. | апрель-ноябрь |
| 10 | Реконструкция зеленых насаждений (деревья, кустарники) | 250 шт. | апрель |
| 11 | Высадка цветов на клумбах: Макеевское кольцо, ул.Ленинградская | 120 шт. | апрель-май |

| 12 | Содержание жилого фонда города и его благоустройство: Ремонт примыканий к парапету и к оголовкам, устройство зонда над оголовком: кв-л 102 д.13 а Ремонт кирпичных оголовков, козырьков над входом в 3-й подъезд и подвал, остекление подъездов: ул.Ленинградская, 14 ### Ремонт крыльца и цоколя: # Ул.Плеханова, 6/ 1 Установка лавочек, урн, качель, чистилок для обуви, бельевых стоек, поручней к лестницам, ремонт почтовых ящиков, песочниц с завозом песка и др. по придомовым территориям |  | 2008 г постоянно |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Завоз песка, ремонт малых архитектурных форм и туалета, очистка водной глади и прибрежных зон пруда "Клубный" |  | май-июнь |
| 14 | Благоустройство парковой зоны, скверов, парка отдыха, спортивных площадок, окраска малых архитектурных форм |  | апрель-октябрь |
| 15 | Благоустройство городских кладбищ: - ремонт фасадов сторожек, туалетов, известковая окраска ж/б ограждений, бордюр, ремонт и окраска мемориальных стел; - завоз песка( городские кладбища) - ремонт и окраска памятников "Погибшим воинам", "Павшему воину"(городские кладбища, ул.Степана Разина) | 200 м3 18 шт | апрель |
| 16 | Санитарная очистка города: - ремонт контейнеров для накопления ТБО - масляная окраска контейнеров для накопления ТБО; - изготовление и установка ограждений в местах сбора ТБО; - маркировка контейнеров для накопления ТБО | 40ш 120шт 2 шт | II – IY кв-л |
| 17 | Ремонт и окраска металлических ограждений на улицах Артёма ("хлебозавод", заводоуправление ЯМЗ), Орджоникидзе (автовокзал), Школьная (СШ №4), Заводская (рынок) | 663 мп | II кв-л |
| 18 | Ремонт, окраска и побелка ж/б ограждений прилегающей территории по ул.Октябрьская |  | II кв-л |
| 19 | Замена светильников наружного освещения на более экономичные с заменой проводов по улицам Артёма, Октябрьская (капремонт от пер.Брыкалова до ДЦНТИ, от ул.Школьной до ул.Артема), Севастопольская (капремонт), Заводская, Фурманова (капремонт), Фрунзе (капремонт), Макеевское кольцо до авт.ост.»Соцгородок», ул.Коммунальная (капремонт), Полтавская (капремонт), Чехова (капремонт) | 396 шт – 9,3 км | I – IY кв-л |
| 20 | Замена трехфазных многотарифных счетчиков электрической энергии типа ЕМР и трансформаторов тока на трехфазные многотарифные электрические счетчики электрической энергии новой модификации (EMS – 01, 100А) прямого включения в шкафах управления наружным освещением | 11 шт. | 2008 г |

| 21 | Ремонт остановочных павильонов с покраской: "Хлебозавод" – 1шт. "Кв-л 102" - 2 шт "Больница" - 1 шт «Проходная» .-2 шт. «Конечная ЯМЗ» – 1 шт. |  | апрель-май |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Ремонт и покраска въездного знака со стороны г.Горловка – 1 шт. Побелка бордюра по ул.Орджоникидзе, Машиностроителей, Заводская и др. Уборка улиц после зимы. |  | апрель-май март-октябрь |
| #### Отдел жилищно-коммунального хозяйства Ясиноватского городского совета Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П. |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт светофоров |  | Март-май |
| 2 | Текущий ремонт, установка дорожных знаков |  | Март-ноябрь |
| 3 | Разметка дорог |  | Май-июнь |
| 4 | Капитальный ремонт дорог: ул. Свобода,Чехова, Воровского | 12059 м2 | апрель-ноябрь |
| 5 | Организация в проведении субботников | 2 шт | Март-апрель |
| ## МЧПКП "Бета" (директор Афанасьев А.В.) Ответственный за исполнение – Алёхина Е.П., Афанасьев А.В. |  |  |  |
| 1 | Продолжение сезонного озеленения офиса по улице Некрасова,17а |  | Март-апрель |
| 2 | Покраска всех торговых киосков предприятия «Бета» по городу |  | 2008 г |
| 3 | Ремонт рекламных стендов на торговых киосках и магазинах предприятия «Бета» по городу |  | 2008 г |
| 4 | Разбивка цветочной клумбы возле продовольственных магазинов |  | Март-апрель |
| 5 | Косметический ремонт фасадов магазинов МЧПКП «Бета» |  | 2008 г |
| 6 | Произвести благоустройство и озеленение территории производственной базы по улице Нахимова |  | 2008 г |
| 9 | Посев газонной травы вокруг спортивной площадки ОШ № 7 |  | Март-апрель |
| #### Дистанция защитных лесонасаждений (начальник Овчаров А.А.) Ответственный за исполнение – Алёхина Е.П., Овчаров А.А. |  |  |  |
| 1 | Высадка цветов по проспекту Железнодорожников, пл.Славы. | 0,6 га | В течение года |
| #### ООО «Номера СВ» (директор Губин В.А.) Ответственный за исполнение – Алёхина Е.П., Н.Н., Губин В.А |  |  |  |
| 1 | Очистка водной глади и прибрежной зоны ставка ПЧСЛ-1, балка Кожухорова |  | Май-июнь |
| #### Садоводческое общество «Монтажник» (председатель Сулыма И.П.) Ответственный за исполнение – Алёхина Е.П., Сулыма И.П.) |  |  |  |
| 1 | Очистка водной глади и прибрежной зоны ставка Балка Очеретовая |  | Май-июнь |

| #### Садоводческое общество «Железнодорожник» (председатель Бычков К.Г.) Ответственный за исполнение – Алёхина Е.П., Бычков К.Г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### Очистка водной глади и прибрежной зоны ставка Балка Очеретовая |  | Май-июнь |
| ## Ясиноватский автодор (начальник Костенко И.В.) Ответственный за исполнение – Алёхина Е.П., Костенко И.В. |  |  |  |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог: ул.Лесная, Кутузова, Орджоникидзе(от поста ГАИ до въезда в город) и обустройство обочины |  | январь-ноябрь |
| 2 | Ремонт остановочных павильонов с покраской: «Пионерлагерь» – 1 шт., «Константиновский поворот» – 1 шт. |  | апрель-май |
| ## Ясиноватское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства (директор Довгань А.Ф.) Ответственный за исполнение – Алёхина Е.П., Довгань А.Ф. |  |  |  |
| 1 | Восстановление асфальтового покрытия в местах устранения порывов на подземных коммуникациях и устройство газонов после проведения аварийно-восстановительных работ наружных систем снабжения |  | Март-май, постоянно |
| 2 | Приобретение и установка пожарных гидрантов | 17 шт. | в течение года |
| 3 | Ремонт водомерных узлов Д=32-50 на вводах домов | 22 шт. | 2008 год |
| 4 | Благоустройство криницы на 55-м кв-ле | 1 шт. | апрель |
| 5 | Побелка бордюр и ж/б забора ул. Некрасова (гаражи), ул. Горького (база), окраска металлических ворот на зданиях насосных станций, ремонт мягкой кровли ВНС, КНС №2 и котельной ОС №2, ремонт отмостки зданий | 326 мп | II кв-л |
| 6 | Установка крышек люков | 150 шт. | I – IY кв-л |
| 7 | Ремонт перекрытий колодцев | 15 шт | 2008 г |
| 8 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по городу | Программа 50*50 | I – IY кв-л |
| 9 | Обновление, прочистка и техобслуживание дренажных сетей и водостоков |  | 2008 г |
| 10 | Приобретение экскаватора | 1 шт. | Март-ноябрь |
| 11 | Реконструкция КНС с приобретением и заменой оборудования на менее энергоемкие насосные агрегаты, замена насосного оборудования на ВНС. |  | 2008 год |
| 12 | Содержание цветника и газона по ул.Горького |  |  |
| 13 | На территории каждой насосной организовать цветники |  |  |

| ПЕ «Ясиноватаятеплосеть» (директор Черкашин А.Г.) Ответственные за исполнение –Алёхина Е.П., Черкашин А.Г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановление асфальтового покрытия в местах устранения порывов на подземных коммуникациях и устройство газонов после проведения аварийно-восстановительных работ наружных систем теплоснабжения: ул. Машиностроителей д.3-4-6,9-10,13,ул.Машиностроителей- ул.Б.Хмельницкого – УЦР база, ул.Б.Хмельницкого д.3-5 (тротуар), квартал 103 д.15-16,квартал 103 д.19-20 – д/с «Золотой ключик», ул.Некрасова д.20- Коммунальная,4а, ул.Некрасова,20 база горводоканала, ул.Школьная д.36 магазин «УЮТ».,Школа №4- д/сад № 9, ул.Коммунальная д.4а магазин «СОМ», котельная № 13- д/сад № 12, ул.Лермонтовад.9-11, мкр-н № 3 д.8-9, мкр-н «Центральный» д.20-22 и др. | 430 м2 | Март-май, постоянно |
| 2 | Ремонт тепловых колодцев |  | I – IY кв-л |
| Ясиноватский РЭС (начальник Пыжов Д.Н..) Ответственные за исполнение –Алёхина Е.П., Пыжов Д.Н. |  |  |  |
| 1 | Восстановление асфальтового покрытия в местах устранения порывов на подземных коммуникациях и устройство газонов после проведения аварийно-восстановительных работ наружных систем снабжения |  | Март-май, постоянно |
| 2 | Ремонт и окраска металлических ограждений, побелка ж/б ограждений прилегающей территории по улицам Артема, Октябрьская |  | апрель |
| 3 | Закрытие колодцев крышками люков взамен похищенных |  | I – IY кв-л |
| 4 | Реконструкция линии 0,4 кВ с закладкой фонарного провода по городу с долевым участием КП "ОЖКХ ЯГС" |  | I – IY кв-л |
| 5 | # Замена аварийных опор по улицам Севастопольская, Чехова, Полтавская, Садовая, Лесная, Добролюбова, Тимирязева, Плеханова, Орджоникидзе, Школьная | 514 шт. | I – IY кв-л |
| 6 | Реконструкция подстанции 6/0,4 кв – 2 шт. |  | II-IY кв-л |
| 7 | Расчистка трасс с заменой проводов | 18 км / 28,6 км | I – IY кв-л |
| 8 | Устройство газона и посев газонной травы возле стоянки автомобилей РЭС | 50 м2 | Апрель-май |
| 9 | Ремонт асфальтового покрытия при въезде во двор РЭСа | 250 м2 | I – IY кв-л |
| ## Цех электросвязи № 20 (начальник Федянин В.В) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Федянин В.В. |  |  |  |
| 1 | Восстановление асфальтового покрытия в местах устранения порывов на подземных коммуникациях и устройство газонов после проведения аварийно-восстановительных работ наружных систем снабжения |  | Март-май, постоянно |
| 2 | Высадка цветов на клумбах |  | май-июнь |
| 3 | Закрытие колодцев крышками люков взамен похищенных |  | I – IY кв-л |
| #### Почта, цех связи № 10 (начальник Юрченко Е.В.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Юрченко Е.В. |  |  |  |
| 1 | Уборка закрепленной территории, покос карантинных трав |  | постоянно |
| 2 | Восстановление газонов после проведения аварийно-восстановительных работ по городу |  | II-й кв-л |

| ## Ясиноватское управление по газоснабжению и газификации (начальник Донцов А.В.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Донцов А.В. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт остановочных павильонов с покраской: # "Горгаз" | 1 шт. | апрель |
|  | Текущий ремонт газораспределительных пунктов | 4шт | июль – август |
|  | Ревизия шкафных ГРУ | 4 шт. | май-сентябрь |
|  | Ревизия отключающих устройств на газопроводах | 282 шт | Май-октябрь |
|  | Ревизия отключающих устройств на вводах | 52 шт | Май-октябрь |
|  | Текущий ремонт оборудования ГРП | 12 шт. | Май-октябрь |
|  | Окраска наружных газопроводов на поселоке «Зорька» | 1,8 км | Май-октябрь |
|  | Побелка газовых колодцев | 44 шт | Июнь-июль |
|  | Посадка деревьев | 4 шт | апрель |
|  | Устройство газонов с завозом чернозёма, посевом травы и цветов по ул.Макеевская | 40 м2 | апрель |
| ## АЗС "Лукойл" (директор Чабанный А.С.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Чабанный А.С. |  |  |  |
| 1 | Высадка цветов на прилегающей территории |  | апрель |
| ## ЗАО "Ремстройсервис" (начальник Юрченко А.Д.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Юрченко А.Д. |  |  |  |
| 1 | Ремонт, окраска ограждений на прилегающей территории |  | апрель |
| ## СП "Агроспецмонтажник" (директор Бештанко М.В.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Бештанко М.В. |  |  |  |
| 1 | Закончить благоустройство рыночного комплекса по ул.Некрасова |  | I-II кв-л |
| ## Ветковский опытный завод (начальник Коваленко В.Н.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Коваленко В.Н. |  |  |  |
| 1 | Высадка цветов по ул.Артема (прилегающая территория) |  | апрель |
| ## ООО "Тандем МКС" (директор Красноштан В.Г.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П.., Красноштан В.Г. |  |  |  |
| 1 | Ремонт и покраска ограждений по ул.Артема от остановки «Хлебозавод» до граничащей территории предприятия | 100м2 | # Апрель-май |
| 2 | Покрасить урну на остановке «Хлебозавод» по ул.Артема | 1 шт | Апрель-май |
| 3 | Посадка декоративной травы на газонах вдоль ограждения по ул.Артема | 25м2 | Апрель-май |
| 4 | Прочистка ливневки на пересечении улиц Артема и Орджоникидзе | 10мп | март-ноябрь |
| 5 | Текущий ремонт остановочного павильона "Хлебозавод" по ул.Артема. | 1 шт. | апрель-май |
| ## КП "Ясиноватский рынок" (директор Потапов Л.Н.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Потапов Л.Н.) |  |  |  |
| 1 | Посадка (побелка) деревьев, цветов по улицам Заводская, Некрасова, Свердлова (территория городского рынка) |  | апрель - май |
| 2 | Ремонт и окраска металлических ограждений на рынках |  | II – кв-л |
| 3 | Побелка бордюр, подсобных помещений |  | II – кв-л |
| 4 | Ремонт туалета по проспекту Железнодорожников |  | II – кв-л |
| 5 | Содержание газонов, прилегающих к рынкам |  | постоянно |

| КП “Ясиноватский ОРС НОД-“ (начальник Литвиненко С.А.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Литвиненко С.А. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт фасада и кровли магазина «Украина» и магазина № 4 |  | Март-октябрь |
| 2 | ##### Закончить перевод магазина №50 по ул.Артема на автономное отопление |  | В течение года |
| 3 | Уборка прилегающей территории |  | постоянно |
| СПД-ФЛ Белоусова И.В. СПД–ФЛ Сапунова А.А. Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Белоусова И.В., Сапунова А.А. |  |  |  |
| 1 | Уборка прилегающей территории |  | 2008 г |
| 2. | Ремонт фасада магазина (торец здания) |  | 2008 г |
| 3 | Завершить реконструкцию крыльца здания магазина |  | 2008г |
| #### “Проминвестбанк” (управляющий Степанов В.Э.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Котов А.Н. |  |  |  |
| 1 | Высадка газонной травы на близлежащей территории |  | Март-апрель |
| 2 | Реконструкция фасада здания банка |  | 2008 г |
| 3 | Уборка прилегающей территории |  | 2008 г |
| #### Ясиноватская центральная районная больница (Главный врач ЯЦРБ Луценко Г.Г) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П.., Луценко Г.Г., Авсеева Т.И. |  |  |  |
| 1 | Ремонт ступенек и фундамента (пищеблок, родильное отделение, детское отделение, главный корпус) |  | март |
| 2 | Устройство скамеек(терапевтическое отделение) | 2шт | II кв-л |
| 3 | # Высадка деревьев на территории ЯЦРБ | 10шт | II кв-л |
| 4 | Окраска ограждения забора вокруг территории и металлических конструкций | 100 м.п. | II кв-л |
| 5 | Покраска окон и наружных дверей(поликлиника, пищеблок, гараж, котельная, прачечная) |  | II кв-л |
| #### Дорожная больница № 2 ст.Ясиноватая (Главный врач Семикоз Е.А.) Ответственные за исполнение- Алёхина Е.П.., Семикоз Е.А. |  |  |  |
| 1 | Произвести масляную окраску металлического ограждения территории стационара |  | Май-июнь |
| 2 | # Высадить на территории поликлиники саженцы сосны |  | апрель |
| 3 | # Приобрести и установить лавочки для больницы | 6 шт | II-III кв-л |
| 4 | Произвести ямочный ремонт асфальтового покрытия на территории стационара |  | III кв-л |
| 5 | # Произвести покраску малых форм |  | май |
| 6 | Произвести обрезку деревьев, зеленых ограждений возле поликлиники и на территории стационара больницы |  | Февраль-май, май-август |
| #### Городская государственная больница ветеринарной медицины (Начальник Кирилюк В.А..) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Кирилюк В.А. |  |  |  |
| 1 | Высадка цветов, газонной травы | 20м2 | Апрель-май |
| 2 | Побелка бордюрного камня, железобетонного забора | 15м2 | апрель |
| 3 | Содержание прилегающей территории |  | постоянно |

| ## Кафе «Ясень» (директор Писарев Г.Г.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Писарев Г.Г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высадка цветов и газонной травы | 25м2 | апрель-май |
| 2 | Покраска металлических, деревянных наружных конструкций |  | Апрель-май |
| 4 | Содержание прилегающей территории |  | постоянно |
| ## Городской отдел РАГС (начальник Венгер Е.В.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Венгер Е.В. |  |  |  |
| 1 | Высадка цветов на клумбах |  | май-июнь |
| 2 | Покраска лавочек, побелка бордюр |  | Апрель-май |
| 3 | Поддержание порядка на закрепленной территории |  | 2008 г |
| ## Дирекция железнодорожных перевозок (начальник Скубченко А.И.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П.., Скубченко А.И. |  |  |  |
| 1 | Высадка цветов на клумбах |  | Апрель-май |
| 2 | Благоустройство прилегающей территории с организацией газонов по пер.Брыкалова |  | Апрель-май |
| 3 | Уход и содержание сквера (ул.Октябрьская) |  | постоянно |
| 4 | Решить вопрос передачи стадиона «Локомотив» в коммунальную собственность |  | 2008 г |
| 5 | Решить вопрос передачи городу парка ж/д |  | 2008 |
| 6 | Капитальный ремонт «Музея на колесах» |  | 2008 |
| #### Вокзал Ясиноватая (начальник вокзала Фадеев В.Г.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П.., Фадеев В.Г. |  |  |  |
| #### 1 | #### Укладка плитки ФЭМ |  | #### II кв-л |
| #### 2 | #### Устройство системы снеготаяния на крыше основного здания |  | #### III кв-л |
| #### 3 | #### Продолжить производить замену скамеек в сквере вокзала на скамейки улучшенного дизайна |  | #### III кв-л |
| #### 4 | #### Закончить ремонт бесплатных туалетов с восточной и западной стороны вокзала |  | #### II кв-л |
| ## Городское управление образования (начальник Довгопольский И.И) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Довгопольский И.И., Туболева Е.А., Величко И.И., Лисунова Н.М., Полоскова В.А., Аверина Е.М., Горностаева Л.В., Леонова Л.Н., Тесленко Е.В., Яланская Н.А., Одиненко В.Д., Кудрявцева В.Н., Оленич А.С., Цыб А.В., Ефанова И.Ю., Фидря А.И. |  |  |  |
| 1 | Благоустройство и озеленение территорий школ, ДУУ |  | апрель- июнь |
| 2 | Принять участие в очистке леса от сушняка и мусора |  | II кв-л |
| 3 | Покраска нестандартного оборудования и спортинвентаря |  | II – III кв-л |
| 4 | Асфальтирование школьного двора и спортплощадок ОШ №1, ОШ №7, ДУУ №2, ДУУ №4, ДУУ №11 |  | II – III кв-л |
| 5 | Устройство отмостки ОШ № 1, ОШ № 5, ОШ № 6, ДУУ № 4, ДУУ № 6, ДУУ № 10 |  | II кв-л |
| 6 | Замена поребриков и бордюр ОШ №1, ОШ №7 |  | II – III кв-л |

| ## Ясиноватский строительный техникум транспортного строительства (директор Деревянко Н.К.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Переверзев А.М. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принять участие в очистке леса от сушняка и мусора |  | II кв-л |
| 2 | Выделять учащихся для выполнения работ по благоустройству и озеленению города |  | I – IY кв-л |
| 3 | Высадка декоративных деревьев и осуществление ухода за зелеными насаждениями на закреплённой территории |  | апрель-июнь |
| 4 | Содержание в надлежащем состоянии территории «Мемориального сада Памяти» |  | II кв-л |
| 5 | Уборка спортивного комплекса между лесом и техникумом |  | апрель-октябрь |
| ## Ясиноватский профессиональный лицей железнодорожного транспорта (директор Петренко В.Я.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Петренко В.Я. |  |  |  |
| 1 | Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к училищу и спортивной площадке с разбивкой клумб с высадкой цветов и газонной травы | 15 м2 | Апрель-май |
| 2 | Выделять учащихся для выполнения работ по благоустройству и озеленению города |  | 2008 г |
| 3 | # Принять участие в очистке леса от сушняка и мусора |  | II кв-л |
| 4 | Содержание в надлежащем состоянии территории «Мемориального сада Памяти» |  | II кв-л |
| 5 | Посадка деревьев (береза) и посадка роз | 20 / 10 шт | II кв-л |
| ## Ясиноватский профессиональный строительный лицей (директор Кищенко А.А.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Кищенко А.А. |  |  |  |
| 1 | Благоустройство и озеленение территории училища |  | Апрель-май |
| 2 | Принять участие в очистке леса от сушняка и мусора |  | II кв-л |
| 3 | Выделять учащихся для выполнения работ по благоустройству и озеленению города |  | 2008 год |
| 4 | Содержание в надлежащем состоянии территории «Мемориального сада Памяти» |  | II кв-л |
| 5 | Оштукатурить и побелить цоколь в общежитиях лицея |  | II кв-л |
| ## Ясиноватское профессионально-техническое училище № 45 (директор Кобзарь В.И.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Кобзарь В.И. При выполнении уборки улицы ФРУНЗЕ перекрывать движение автотранспорта и обеспечивать сопровождение ГАИ |  |  |  |
| 1 | Благоустройство и озеленение территории училища и спортивной площадки |  | апрель |
| 2 | Принять участие в очистке леса от сушняка и мусора |  | II кв-л |
| 3 | Выделять учащихся для выполнения работ по благоустройству и озеленению города, в т.ч. в сквере между ул.Артема и Ленингардской |  | 2008 год |
| #### Общеобразовательная школа –интернат для детей, больных сколиозом (директор Моргун В.И.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Моргун В.И. |  |  |  |
| 1 | Посадка саженцев деревьев, высадка цветов, посев газонной травы, спиливание сухих и аварийных деревьев |  | Апрель - май |
| 2 | Ремонт цоколя фасада школы, ремонт крылец (медкорпус) |  | июнь |
| 3 | Ремонт и покраска лавочек, калиток, оборудования на спортплощадке |  | август |

| #### Ясиноватский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи (директор Беликов И.П.) #### Отдел по делам семьи и молодёжи (начальник отдела – Мазур Е.А.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Беликов И.П., Мазур Е.А. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трудоустройство несовершеннолетних в летний период для выполнения работ по благоустройству города (совместно с руководителями предприятий города) |  | Июнь-август |
| 2 | Работа волонтёрских бригад по оказанию помощи ветеранам ВОВ по обустройству приусадебных участков |  | Март-октябрь |
| 3 | Принять участие в наведении порядка вместе с учащимися ЯСТТС, строительного лицея, железнодорожного лицея на территории «Мемориального сада Памяти» |  | II кв-л |
| 4 | Принимать участие в выполнении работ по благоустройству и озеленению города |  | 2008 г |
| #### Городской комитет по физической культуре и спорту (председатель комитета Киричик В.С.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Пануровская Е.А., Киричик В.С. |  |  |  |
| 1 | Спортивная площадка для мини-футбола м-н “Зорька” во дворе домов № 1,2,3 - восстановить столбы, калитку, сетку рабицы, футбольные ворота - выложить покрытие из резиновых плит в недостающих местах - выполнить покраску металлических изделий - установить освещение |  | 2008 г |
| 2 | Спортивные и детские площадки во всех дворах многоэтажных домов - Выполнить покраску металлических изделий яркими, разноцветными красками - Восстановить песочницы с завозом только необхо димого количества песка |  | Март-апрель |
| 3 | Футбольное поле с гаревым покрытием у Дома науки и техники - подсыпать гранулированный отсев, - установить футбольные ворота |  | Март-октябрь |
| 4 | Парковая зона п.Грачевка - удалить сухие деревья и ветки, выполнить покос сорняковых трав |  | Март-август |
| #### Отдел культуры и туризма Ясиноватского городского совета (начальник Ищенко Л.И.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Ищенко Л.И., Нерсесян Э.А., Белая Л.Н. |  |  |  |
| 1 | Принимать участие в выполнении работ по благоустройству города |  | 2008 |
| 2 | Выполнить благоустройство территории Ясиноватской школы искусств после капитального ремонта |  | Август – сентябрь 2008 |
| 3 | Установить ограждения территории Центральной библиотеки |  | 2008 |
| 4 | Восстановить зеленые газоны у Центральной библиотеки |  | Март-апрель |
| 5 | Координировать выполнение текущего ремонта памятников истории закрепленными предприятиями города |  | апрель |

| ## Типография (директор Дубов А.И.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Дубов А.И., Украинцева И.А. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт (покраска ) типографии ул.Октябрьская 164 |  | В течение года |
| 3 | Разбить клумбу-цветник |  | II кв-л |
| ## Дистанция пути ПЧ – 21 (и.о. начальника Литвиненко А.В.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Литвиненко А.В. |  |  |  |
| 1 | # Ремонт и окраска ж.б. ограждений прилегающей территории по улице Октябрьской |  | апрель-май |
| 2 | # Выделение автотранспорта и экскаватора для погрузки и вывоза мусора (листвы) |  | По мере необходимости |
| 3 | Выделение снегоуборочной техники для очистки улиц города от снега |  | По мере необходимости |
| 4 | Высадка цветов и саженцев |  | 2008 |
| 5 | Уборка закрепленной территории парка железнодорожников |  | По мере необходимости |
| #### Ясиноватская дистанция сигнализации и связи (начальник Титов В.Е.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Титов В.Е. |  |  |  |
| 1 | Уборка закрепленной территории и уборка территории ж/д парка культуры и отдыха |  | Апрель-май |
| ## Ясиноватское управление строительно-монтажных работ и гражданских сооружений ( начальник Заруба А.В.) Ответственные за исполнение- Алёхина Е.П., Заруба А.В. |  |  |  |
| 1 | Благоустройство криницы (лесной массив в р-не парка железнодорожников) |  | 2008 год |
| 2 | Содержание братских могил советских воинов и военнопленных, бассейна "Слёзы матери" на площади Славы |  | апрель |
| 3 | # Ремонт, окраска и побелка ж/б ограждений прилегающей территории, бордюр , дворов АБК, базы по ул.Лесной и ДОЗ «Лесная песня» |  | II кв-л |
| 4 | # Озеленение клумб дворов и газонов территории управления, базы по ул.Лесной, |  | Апрель-май |
| 5 | # Капремонт корпусов и озеленение территории детской оздоровительной здравницы «Лесная песня» |  | # До 25 мая |
| 6 | # Удаление аварийных деревьев на территории производственной базы СМЭУ - 6 | # 2 шт. | # 2008 г |
| # Путевая машинная станция № 7 # (начальник ПМС-7 Фесенко И.А.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Фесенко И.А. |  |  |  |
| 1 | # Уборка части территории Ясиноватского парка культуры и отдыха, части территории детской площадки со стороны леса |  | # Март-апрель |
| 2 | # Оказание технической помощи: услуги автогрейдера, самосвала |  | # По мере необходимости |
| # Ясиноватская техническая школа (начальник Довгас В.А.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Довгас В.А. |  |  |  |
| 1 | # Содержание в надлежащем состоянии прилегающей территории и фасада здания технической школы |  | # 2008 г |
| ## Лесничество (начальник Самсонов В.И.) Ответственные за исполнение –Алёхина Е.П., Самсонов В.И. |  |  |  |
| 1 | Производить очистку лесного массива от мусора и сушняка |  | II кв-л |
| 2 | Оказывать помощь в высадке новых насаждений |  | апрель-ноябрь |
| 3 | Очистка водной глади и прибрежных зон пруда «Клубный» |  | Май-июнь |
| ## ЗАО"Ясиноватский КХП" (директор Андреев Ю.Н.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П.., Миклашевский В.Н. |  |  |  |
| 1 | Содержание братских могил советских воинов и военнопленных на городском кладбище | 13 шт. | апрель |
| 2 | Ремонт и окраска металлических ограждений прилегающей территории, въездных ворот комбината , ж/д ворот, автомобильных ворот, ворот двора магазина по ул.Скрыпника |  | апрель |
| 3 | Очистка ливневых каналов по ул.Октябрьской |  | март |
| 4 | Очистка и побелка бордюр на закреплённом участке |  | 2008 г |
| 5 | Ремонт дорожного покрытия на территории комбината |  | июнь |
| 6 | Высадить кусты роз на территории предприятия | 25шт | Март-апрель |
| 7 | Приобрести и высадить на территории предприятия деревья | 10шт | Март-апрель |
| 8 | Ремонт остановочных павильонов с покраской "Мельница" | 2шт. | апрель - май |
| 9 | Произвести побелку помещений складов комбината снаружи |  | август |
| 10 | Изготовить и установить новые въездные ворота в комбинат |  | Май- июнь |
| ## ЗАО "Ясиноватский завод ЖБИ" (председатель правления Бондарь Д.Е.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Карнаушенко В.И. |  |  |  |
| 1 | Содержание братских могил советских воинов и военнопленных по ул.Степана Разина | 5 шт. | апрель |
| 2 | Ремонт и покраска въездного Знака-Стелла возле завода ЖБИ | 1 шт. | апрель-май |
| 3 | Ремонт остановочного павильона с покраской остановка «Соцгородок» (Правая сторона) | 1 шт. | Апрель-май |
| 4 | Содержание зеленых насаждений на территории завода (подрезка, прореживание деревьев) | 57 шт. | В течение года |
| 5 | Посадка деревьев на территории завода | 16 шт. | Март-апрель |
| 6 | Содержание клумб в районе компрессорной возле здания заводоуправления (высадка цветов: роз, пионов, нарциссов) | 16м2 | II кв-л |
| 7 | Санитарная очистка земельного участка на территории завода от карантинных трав | 99,5 тыс.м2 | В течение года |

| ## Отдел капитального строительства ( И.о.начальника Дзюбенко О.И.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Дзюбенко О.И. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### Продолжение строительства полигона ТБО |  | I – IY кв-л |
| 2 | Газификация улиц Скрыпника, Орджоникидзе (жилые дома № 1- 55 окончание), Чкалова (жилые дома № 74-52), Складская (жилые дома № 1-5,2,4,6), Иловайская (дома № 1,2,3,4), Красный Октрябрь , 45,Артема 3,5,Свердлова № 89-63,Октябрьская № 138-162, Коммунальная (жилые дома № 4-30), Щорса (жилые дома № 71-95), Чкалова (жилые дома № 5-17, № 2-22). |  | I – IY кв-л |
| 3. | # Закольцовка ул.Артема |  | 2008 год |
| 4 | Проектные работы по газификации улиц Свердлова,Октябрьская, пер.Циолковского, пер.Октябрьский (между ул.Октябрьской и Скрыпника), Спортивная,Советская,пер.Светлый,Победы, Харьковская,Ломоносова,Запорожская,Гоголя,Ив.Франка, Димитрова, Украинская, Свободы, Днепропетровская,Славянская,Тимирязева,Репина,Сумская,Чкалова, Бабушкина |  | I – IY кв-л |
| 5 | Проект отвода земельного участка под ГРП |  | 2008 г |
| 6 | Предпроектные решения по газификации 18 Партсъезда, Первомайки(гидравлический расчет, инженерные изыскания, горно-геологическое обоснование |  | 2008 г |
| #### ООО “СИА Транс” (Директор Пантелей С.И.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Пантелей С.И. |  |  |  |
| 1 | Контроль по пер.Светлому и прилегающей территории вокруг предприятия по упреждению образования стихийных свалок |  | 2008г |
| 2 | Разбить клумбу с высадкой цветов и декоративной травы перед въездом на территорию ООО «СИА Транс» | 25м2 | Апрель-май |
| Станция Ясиноватая Донецкой железной дороги - ДС (начальник Беленко А.Н.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Беленко А.Н. |  |  |  |
| 1 | Ремонт и окраска ограждений прилегающей территории |  | II кв-л |
| 2 | Содержание прилегающей территории |  | 2008 г |
| ## ДП Управление производственно-технологической комплектации (начальник Бондаренко А.А.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Бондаренко А.А |  |  |  |
| 1 | Высадка цветов при въезде на территорию предприятия |  | Апрель-май |
| 2 | Произвести покраску въездных ворот предприятия |  | июнь |
| 3 | Производить уборку прилегающей территории |  | постоянно |
| ## ЧП "Ясиноватский хлебозавод" (директор Мазин П.В.) Ответственные за исполнение –Алёхина Е.П., Мазин Э.В. |  |  |  |
| 1 | Уборка закрепленной территории за предприятием |  | апрель-май |
| 2 | Благоустройство прилегающей территории с укладкой плитки, высадкой деревьев вокруг планируемого строительства магазинов по адресу ул.Коммунальная, Фрунзе |  | 2008 г |

| ## База ДП АОЗТ “Агроспецмонтаж- Агроспецстрой” (главный инженер Фатеев А.А.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Фатеев А.А.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт остановочного павильона с покраской «Макеевская» – 1 шт. |  | апрель-май |
| Кафе "Теремок" (директор Щербань Н.В.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Щербань Н.В. |  |  |  |
| 1 | Ремонт остановочного павильона с покраской "Теремок" - 1 шт. |  | апрель-май |
| 2 | Содержание прилегающей территории |  | 2008 г |
| #### ООО “ТИАРУС” (директор Янковский В.В.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Янковский В.В. |  |  |  |
| 1 | Произвести высадку хвои – 250 шт.,лиственного кустарника –2000 шт., можжевельника чешуйчатого – 25 шт., |  | апрель-май |
| 2 | Установка ограждения территории ФОК «Атлантис» |  | 2008 г |
| 3 | Установка дорожных знаков – согласно акту обследования |  | II кв-л |
| ## ВЧД Ясиноватая (начальник Кулинич В.И.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Кулинич В.И. |  |  |  |
| 1 | Ремонт остановочного павильона с покраской «Школьная» | 1шт. | апрель-май |
| 2 | Ремонт и покраска въездного знака Со стороны г.Макеевка | 1шт. | апрель-май |
| 3 | Очистка водной глади и прибрежных зон ставка на 18-м Партсъезде |  | Май-июнь |
| ## ТЧ – 20 (начальник Подлипанов Д.В.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Подлипанов Д.В. |  |  |  |
| 1 | Ремонт остановочных павильонов с покраской: "Пионерлагерь" – 1 шт., "Орджоникидзе " – 2 шт. |  | апрель – май, |
| 2 | Ремонт и покраска въездных знаков: Стелла со стороны г.Донецка – 1 шт. Возле здания МРЭО - 1 шт. |  | апрель-май |
| 3 | Содержание братских могил советских воинов и военнопленных: Локомотивное депо "Запад", 18-й партсъезд |  | апрель |
| 4. | Озеленение территории депо |  | апрель-май |
| ## Торговый центр «VALERY» (частный предприниматель Ривун М.П.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Ривун М.П. |  |  |  |
| 1. | Благоустройство прилегающей территории с посадкой газонной травы, высадкой цветов, |  | Апрель-май 2008 |
| 2. | Укладка декоративной плитки за зданием торгового центра |  | 2008 |
| Ясиноватская районная санитарно-эпидемиологическая станция (главный государственный санитарный врач Порхал В.Я.) Ответственные за исполнение – Алёхина Е.П., Порхал В.Я. |  |  |  |
| 1 | Провести проверку готовности мест массового отдыха к весенне-летнему сезону, организовать регулярный лабораторный контроль воды в открытых водоёмах. |  | I-IY кв-л |