# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

# к решению исполкома

# городского совета

# от _18.03.2009_№_69_

МЕРОПРИЯТИЯ

по улучшению архитектурного облика предприятий торговли и объектов соцкультбыта, благоустройству городских территорий

| №п/п | Наименование мероприятия | Объем работы | Срок выпол- нения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж металлических торговых киосков на территории города, замена киосков | Демонтаж и вывоз металлических киосков, замена киосков на современные образцы при наличии права землепользования | 2009 г. | Владельцы киосков. Контроль: отдел архитектуры, отдел по вопросам земельных отношений |
| 2. | Реконструкция здания автовокзала под торгово-развлекательный комплекс (ул. Орджоникидзе, 150) | Проведение работ по реконструкции, благоустройство территории | 2009 г. | ПФК «Союз Инвест-КД» |
| 3. | Ремонт фасадов встроено-пристроен-ного магазина «Галактика» (ул.Некрасова, 20) | Ремонт фасадов, входных групп, благоустройство территории | 2009 г. | СП «Агроспец- монтажник» |
| 4. | Строительство сервисно-торгового центра по ул. Некрасова, 18а | Строительство объекта, благоустройство территории | 2009-2011гг | ч/п Бильбулян Д.М. |
| 5. | Завершение строительства (или реконструкция) здания столовой по ул. Артема, 44 | Завершение строительства или реконструкция по другому целевому назначению, благоустройство территории. | 2009-2010гг | СП «Агроспецмон- монтажник» |
| 6. | Завершение строи-тельства магазина «Строительные материалы» по ул. Орджоникидзе, 167б | Завершение строительных работ, благоустройство территории | 1 квартал 2009г. | Ч\п Резник Д.Д. |
| 7. | Капитальный ремонт здания магазина «Украина» (квартал 100) | Завершение работ по отделке фасадов, благоустройство территории | 2009 г. | КП «ОРС НОД-1» |
| 8. | Капитальный ремонт здания ресторана «Ясень» (ул. Орджоникидзе, 145) | Разработка проектной документации, выполнение работ по проекту | 2009-2010гг | КП «ОРС НОД-1» |
| 9. | Завершение строительства пристройки магазина (м-н «Зорька», 4) | Завершение строительных работ, благоустройство территории | 2009 г. | Ч\п Бочка М.Г. |
| 10. | Устройство отдельного входа во встроенное помещение парикмахерской (квартал 100, д.3) | Выполнение строительных работ, благоустройство территории | 2009 г. | ООО «КБО» |