# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

# к решению исполкома

# городского совета

от _18.03.2009__№_69____

# МЕРОПРИЯТИЯ

по благоустройству города Ясиноватая на 2009 год

| №п/п | ## Наименование мероприятий | ## Объём работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Коммунальное предприятие "ОЖКХ ЯГС" (директор Пануровская Е.А.) Ответственный за исполнение – Есионов В.А., Пануровская Е.А., Ильин Л.И., |  |  |  |
| 1 | Отсыпка дорог шлаком или гравием: улицы Подлесная, Водная, Комсомольская № 1-15, Тургенева, Павлова, Панфилова, Киевская |  | апрель-ноябрь |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог: ул. Орджоникидзе, Свободы, Коммунальная, Школьная, Лермонтова, Артема, пер. Фурманова, м-н Зорька внеквартальная, ул. Октябрьская, Макеевская, дорога на пос. им. 18-й партсъезд, ул. Советская, пер. Безымянный, ул. Гагарина, Бабушкина, пер. Иловайский, ул. Скрыпника (от стадиона до ул. Артема), дорога к пос. Энергетиков, ул. Свердлова, Циолковского, Фрунзе, Леваневского, Некрасова, Полтавская, Донецкая | 3 тыс.м² | апрель-ноябрь |
| 3 | Ремонт асфальтобетонных покрытий тротуаров, внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек, придомовых территорий |  | апрель-ноябрь |
| 4 | Восстановление асфальтового покрытия в местах устранения порывов на подземных коммуникациях и устройство газонов после проведения аварийно-восстановительных работ наружных систем снабжения |  | Март-май, постоянно |
| 5 | Спиливание сухих и аварийных деревьев(согласно актам обследования) и кустарников, санитарная рубка по городу. |  | апрель-ноябрь |
| 6 | Высадка цветов на клумбах: ул.Орджоникидзе, пл.Ленина, Макеевское кольцо, ул.Ленинградская |  | апрель-май |
| 7 | Содержание жилого фонда города и его благоустройство: Установка лавочек, урн, качель, чистилок для обуви, бельевых стоек, поручней к лестницам, ремонт почтовых ящиков, песочниц с завозом песка и др). по придомовым территориям. |  | постоянно |
| 8 | Завоз песка, ремонт и окраска малых архитектурных форм, очистка водной глади и прибрежных зон пруда "Клубный" |  | май-июнь |
| 9 | Благоустройство парковой зоны, скверов, парка отдыха, спортивных площадок, окраска малых архитектурных форм |  | апрель-октябрь |
| 10 | Благоустройство городских кладбищ: - ремонт и окраска туалетов, известковая окраска ж/б ограждений, бордюр, ремонт и окраска мемориальных стел; - завоз песка ( городские кладбища) - ремонт и окраска памятников «Погибшим воинам», «Павшему воину»(городские кладбища, ул.Степана Разина) | 200 м3 18 шт | апрель |
| 11 | Санитарная очистка города: - ремонт контейнеров для накопления ТБО - масляная окраска контейнеров для накопления ТБО; - изготовление и установка ограждений в местах сбора ТБО; - ремонт ограждений контейнерных площадок | 60ш 260шт 20 шт 20 шт. | II – IY кв-л |
| 12 | Ремонт и окраска металлических ограждений на улицах Артёма ("хлебозавод", заводоуправление ЯМЗ), Орджоникидзе (автовокзал), Школьная (СШ №4), Заводская (рынок) | 663 мп | II кв-л |
| 13 | Ремонт, окраска и побелка ж/б ограждений прилегающей территории по ул.Октябрьская |  | II кв-л |
| 14 | Ремонт парапета по ул.Мира |  | II кв-л |
| 15 | Замена светильников наружного освещения на более экономичные с заменой проводов по улицам Артёма, Октябрьская (от пер.Брыкалова до ДЦНТИ, от ул.Школьной до ул.Артема), Севастопольская, Заводская, Фурманова, Фрунзе, Макеевское кольцо до авт.ост.»Соцгородок», ул.Коммунальная, Полтавская , Чехова | 396 шт – 9,3 км | I – IY кв-л |
| 16 | Ремонт остановочных павильонов с покраской: "Хлебозавод" – 1шт. "Кв-л 102" - 2 шт "Больница" - 1 шт «Проходная» .-2 шт. «Конечная ЯМЗ» – 1 шт. |  | апрель-май |
| 17 | Ремонт и покраска въездного знака со стороны г.Горловка – 1 шт. Побелка бордюра по ул.Орджоникидзе, Машиностроителей, Заводская и др. Уборка улиц после зимы. |  | апрель-май март-октябрь |
| #### Отдел жилищно-коммунального хозяйства Ясиноватского городского совета Ответственные за исполнение – Есионов В.А.. |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт, установка дорожных знаков |  | Март-ноябрь |
| 2 | Разметка дорог |  | Май-июнь |
| 3 | Организация в проведении субботников | 2 шт | Март-апрель |
| ## МЧПКП "Бета" (директор Афанасьев А.В.) Ответственный за исполнение – Есионов В.А., Афанасьев А.В. |  |  |  |
| 1 | Продолжение сезонного озеленения офиса по улице Некрасова,17а |  | Март-апрель |
| 2 | Озеленение территории производственной базы по улице Нахимова |  | 2009 г |
| 3 | Посев газонной травы вокруг спортивной площадки ОШ № 7 |  | Март-апрель |
| #### Дистанция защитных лесонасаждений (начальник Овчаров А.А.) Ответственный за исполнение – Есионов., Овчаров А.А. |  |  |  |
| 1 | Высадка цветов: по парку Железнодорожников, проспекту Железнодорожников, пл.Славы,. |  | В течение года |
| #### ООО «Номера СВ» (директор Губин В.А.) Ответственный за исполнение – Есионов В.А., Губин В.А |  |  |  |
| 1 | Очистка водной глади и прибрежной зоны ставка ПЧСЛ-1, балка Кожухорова |  | Май-июнь |
| 2 | Высадка деревьев и кустарников | 50шт. |  |
| 3 | Разбивка новых клумб | 5 шт. |  |
| ## Ясиноватский автодор (начальник Костенко И.В.) Ответственный за исполнение – Есионов В.А., Костенко И.В. |  |  |  |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог: ул.Лесная, Кутузова, Орджоникидзе(от поста ГАИ до въезда в город) и обустройство обочины |  | январь-ноябрь |
| 2 | Ремонт остановочных павильонов с покраской: «Пионерлагерь» – 1 шт., «Константиновский поворот» – 1 шт. |  | апрель-май |
| ## Ясиноватское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства (директор Довгань А.Ф.) Ответственный за исполнение – Есионов В.А., Довгань А.Ф. |  |  |  |
| 1 | Восстановление асфальтового покрытия в местах устранения порывов на подземных коммуникациях и устройство газонов после проведения аварийно-восстановительных работ наружных систем снабжения |  | Март-май, постоянно |
| 2 | Благоустройство криницы на 55-м кв-ле | 1 шт. | апрель |
| 3 | Побелка бордюр и ж/б забора ул. Некрасова (гаражи), ул. Горького (база), окраска металлических ворот на зданиях насосных станций, ремонт мягкой кровли ВНС, КНС и ОС №1, ремонт отмостки зданий | 326 мп | II кв-л |
| 4 | Установка крышек люков | 100 шт. | I – IY кв-л |
| 5 | Ремонт перекрытий колодцев | 15 шт | 2009 г |
| 6 | Обновление, прочистка и техобслуживание дренажных сетей и водостоков |  | 2009 г |
| 7 | Содержание цветника и газона по ул.Горького |  |  |
| 8 | На территории каждой насосной организовать цветники |  |  |
| ПЕ «Ясиноватаятеплосеть» (директор Хиврич А.Е..) Ответственные за исполнение –Есионов В.А., Хиврич А.Е. |  |  |  |
| 1 | Восстановление асфальтового покрытия в местах устранения порывов на подземных коммуникациях и устройство газонов после проведения аварийно-восстановительных работ наружных систем теплоснабжения: ул. Машиностроителей д.3-4-6,9-10,13,ул.Машиностроителей- ул.Б.Хмельницкого – УЦР база, ул.Б.Хмельницкого д.3-5 (тротуар),аллея ул. Машиностроителей,9-10, квартал 103 д.15-16,квартал 103 д.19-20 – д/с «Золотой ключик», ул.Некрасова д.20, ул.Некрасова д.20- Коммунальная,4а, ул.Некрасова,20 база горводоканала, ул.Школьная д.36 магазин «УЮТ».,Школа №4- д/сад № 9, котельная № 13- д/сад № 12, ул.Лермонтовад.9-11, мкр-н № 3 д.8-9, мкр-н «Центральный» д.20-22 и др. | 420 м2 | Март-май, постоянно |
| 2 | Ремонт тепловых колодцев |  | I – IY кв-л |
| Ясиноватский РЭС (начальник Пыжов Д.Н..) Ответственные за исполнение –Есионов В.А., Пыжов Д.Н. |  |  |  |
| 1 | Восстановление асфальтового покрытия в местах устранения порывов на подземных коммуникациях и устройство газонов после проведения аварийно-восстановительных работ наружных систем снабжения |  | Март-май, постоянно |
| 2 | Ремонт и окраска металлических ограждений, побелка ж/б ограждений прилегающей территории по улицам Артема, Октябрьская |  | апрель |
| 3 | Закрытие колодцев крышками люков взамен похищенных |  | I – IY кв-л |
| 4 | Реконструкция линии 0,4 кВ с закладкой фонарного провода по городу с долевым участием КП "ОЖКХ ЯГС" |  | I – IY кв-л |
| 5 | # Выполнить капитальный ремонт линии 6 кВ, питающей м-н «Зорька» |  | I – IY кв-л |
| 6 | Реконструкция подстанции 6/0,4 кв – 4 шт. |  | II-IY кв-л |
| 7 | Расчистка трасс с заменой проводов | 18 км/ | I – IY кв-л |
| ## Цех электросвязи № 20 (начальник Громов В.В.) Ответственные за исполнение – Есионов В.А., Громов В.В.. |  |  |  |
| 1 | Восстановление асфальтового покрытия в местах устранения порывов на подземных коммуникациях и устройство газонов после проведения аварийно-восстановительных работ наружных систем снабжения |  | Март-май, постоянно |
| 2 | Высадка цветов на клумбах |  | май-июнь |
| 3 | Закрытие колодцев крышками люков взамен похищенных |  | I – IY кв-л |
| #### Почта, цех связи № 10 (начальник Сенчук А.В.) Ответственные за исполнение – Есионов В.А., Сенчук А.В. |  |  |  |
| 1 | Уборка закрепленной территории, покос карантинных трав |  | постоянно |
| 2 | Восстановление газонов после проведения аварийно-восстановительных работ по городу |  | II-й кв-л |
| ## Ясиноватское управление по газоснабжению и газификации (начальник Донцов А.В.) Ответственные за исполнение – Есионов В.А., Коваленко В.В.. |  |  |  |
|  | Ремонт остановочных павильонов с покраской: # "Горгаз" | 1 шт. | апрель |
|  | Окраска наружных газопроводов на поселке «Зорька» | 2,511 км | Май-октябрь |
|  | Побелка газовых колодцев | 40 шт | Июнь-июль |
|  | Посадка деревьев | 3 шт | апрель |
| ## ЗАО "Ремстройсервис" (начальник Юрченко А.Д.) Ответственные за исполнение – Есионов В.А., Юрченко А.Д. |  |  |  |
| 1 | Ремонт, окраска ограждений на прилегающей территории |  | апрель |
| #### Ясиноватская центральная районная больница (Главный врач ЯЦРБ Луценко Г.Г) Ответственные за исполнение Есионов В.А., Луценко Г.Г., Авсеева Т.И. |  |  |  |
| 1 | Установка поручней на крыльце детского, терапевтического отделения; детской консультации |  | III кв-л |
| 2 | Окраска ограждения забора вокруг территории и металлических конструкций |  | II кв-л |
| 3 | Покраска окон и наружных дверей(поликлиника, пищеблок, гараж, котельная, прачечная) |  | II кв-л |
| #### Дорожная больница № 2 ст.Ясиноватая (Главный врач Семикоз Е.А.) Ответственные за исполнение- Есионов В.А., Семикоз Е.А. |  |  |  |
| 1 | Произвести масляную окраску металлического ограждения территории стационара |  | Май-июнь |
| 2 | # Произвести покраску малых форм |  | май |
| 3 | Произвести обрезку деревьев, зеленых ограждений возле поликлиники и на территории стационара больницы |  | Февраль-май, май-август |
| #### Городская государственная больница ветеринарной медицины (Начальник Кирилюк В.А.) Ответственные за исполнение Есионов В.А., Кирилюк В.А. |  |  |  |
| 1 | Высадка цветов, газонной травы | 20м2 | Апрель-май |
| 2 | Побелка бордюрного камня, железобетонного забора | 15м2 | апрель |
| 3 | Содержание прилегающей территории |  | постоянно |
| ## Дирекция железнодорожных перевозок (начальник Скубченко А.И.) Ответственные за исполнение – Есионов В.А., Скубченко А.И. |  |  |  |
| 1 | Высадка цветов на клумбах |  | Апрель-май |
| 2 | Благоустройство прилегающей территории с организацией газонов по пер.Брыкалова |  | Апрель-май |
| 3 | Уход и содержание сквера (ул.Октябрьская) |  | постоянно |
| ## Управление образования Ясиноватского городского совета (начальник Довгопольский И.И) Ответственные за исполнение – Есионов В.А., Довгопольский И.И., Туболева Е.А., Величко И.И., Лисунова Н.М., Полоскова В.А., Аверина Е.М., Горностаева Л.В., Леонова Л.Н., Тесленко Е.В., Яланская Н.А., Одиненко В.Д., Кудрявцева В.Н., Ярошенко Т.В., Цыб А.В., Ефанова И.Ю., Фидря А.И. |  |  |  |
| 1 | Благоустройство и озеленение территорий школ, ДУУ |  | апрель- июнь |
| 2 | Принять участие в очистке леса от сушняка и мусора |  | II кв-л |
| 3 | Покраска нестандартного оборудования и спортинвентаря |  | II – III кв-л |
| ## Ясиноватский строительный техникум транспортного строительства (директор Деревянко Н.К.) Ответственные за исполнение – Есионов В.А., Переверзев А.М. |  |  |  |
| 1 | Принять участие в очистке леса от сушняка и мусора |  | II кв-л |
| 2 | Выделять учащихся для выполнения работ по благоустройству и озеленению города |  | I – IY кв-л |
| 3 | Высадка декоративных деревьев и осуществление ухода за зелеными насаждениями на закреплённой территории |  | апрель-июнь |
| 4 | Содержание в надлежащем состоянии территории «Мемориального сада Памяти» |  | II кв-л |
| 5 | Уборка спортивного комплекса между лесом и техникумом |  | апрель-октябрь |
| ## Ясиноватский профессиональный лицей железнодорожного транспорта (директор Петренко В.Я.) Ответственные за исполнение – Есионов В.А., Петренко В.Я. |  |  |  |
| 1 | Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к училищу и спортивной площадке с разбивкой клумб с высадкой цветов и газонной травы | 15 м2 | Апрель-май |
| 2 | Выделять учащихся для выполнения работ по благоустройству и озеленению города |  | 2008 г |
| 3 | # Принять участие в очистке леса от сушняка и мусора |  | II кв-л |
| 4 | Содержание в надлежащем состоянии территории «Мемориального сада Памяти» |  | II кв-л |
| 5 | Посадка роз | 5 шт | II кв-л |
| ## Ясиноватский профессиональный строительный лицей (директор Кищенко А.А.) Ответственные за исполнение – Есионов В.А., Кищенко А.А. |  |  |  |
| 1 | Благоустройство и озеленение территории училища |  | Апрель-май |
| 2 | Принять участие в очистке леса от сушняка и мусора |  | II кв-л |
| 3 | Выделять учащихся для выполнения работ по благоустройству и озеленению города |  | 2009 год |
| 4 | Содержание в надлежащем состоянии территории «Мемориального сада Памяти» |  | II кв-л |
| 5 | Оштукатурить и побелить цоколь в общежитиях лицея |  | II кв-л |
| ## Ясиноватское профессионально-техническое училище № 45 (директор Кобзарь В.И.) Ответственные за исполнение – Есионов В.А., Кобзарь В.И. При выполнении уборки улицы ФРУНЗЕ перекрывать движение автотранспорта и обеспечивать сопровождение ГАИ |  |  |  |
| 1 | Благоустройство и озеленение территории училища и спортивной площадки |  | апрель |
| 2 | Принять участие в очистке леса от сушняка и мусора |  | II кв-л |
| 3 | Выделять учащихся для выполнения работ по благоустройству и озеленению города, в т.ч. в сквере между ул.Артема и Ленингардской |  | 2009 год |
| #### Общеобразовательная школа –интернат для детей, больных сколиозом (директор Моргун В.И.) Ответственные за исполнение – Есионов В.А., Моргун В.И. |  |  |  |
| 1 | Посадка саженцев деревьев, высадка цветов, посев газонной травы, спиливание сухих и аварийных деревьев |  | Апрель - май |
| #### Ясиноватский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи (директор Беликов И.П.) #### Отдел по делам семьи и молодёжи (начальник отдела – Мазур Е.А.) Ответственные за исполнение – Есионов В.А., Беликов И.П., Мазур Е.А. |  |  |  |
| 1 | Работа волонтёрских бригад по оказанию помощи ветеранам ВОВ по обустройству приусадебных участков |  | Март-октябрь |
| 2 | Принять участие в наведении порядка вместе с учащимися ЯСТТС, строительного лицея, железнодорожного лицея на территории «Мемориального сада Памяти» |  | II кв-л |
| 3 | Принимать участие в выполнении работ по благоустройству и озеленению города |  | 2009 г |
| #### Отдел культуры и туризма Ясиноватского городского совета (начальник Ищенко Л.И.) Ответственные за исполнение – Есионов В.А., Ищенко Л.И. |  |  |  |
| 1 | Принимать участие в выполнении работ по благоустройству города |  | 2009 |
| 2 | Выполнить благоустройство территории Ясиноватской школы искусств после капитального ремонта |  | Август – сентябрь 2009 |
| 3 | Установить ограждения территории Центральной библиотеки |  | 2009 |
| 4 | Восстановить зеленые газоны у Центральной библиотеки |  | Март-апрель |
| 5 | Координировать выполнение текущего ремонта памятников истории закрепленными предприятиями города |  | апрель |
| ## Дистанция пути ПЧ – 21 (начальник Ковзар И.В.) Ответственные за исполнение – Есионов В.А., Ковзар И.В. |  |  |  |
| 1 | # Ремонт и окраска ж.б. ограждений прилегающей территории по улице Октябрьской |  | апрель-май |
| 2 | # Выделение автотранспорта и экскаватора для погрузки и вывоза мусора (листвы) |  | По мере необходимости |
| 3 | Выделение снегоуборочной техники для очистки улиц города от снега |  | По мере необходимости |
| 4 | Уборка закрепленной территории парка железнодорожников |  | По мере необходимости |
| #### Ясиноватская дистанция сигнализации и связи (начальник Титов В.Е.) Ответственные за исполнение –Есионов В.А., Титов В.Е. |  |  |  |
| 1 | Уборка закрепленной территории и уборка территории ж/д парка культуры и отдыха |  | Апрель-май |
| ## Ясиноватское управление строительно-монтажных работ и гражданских сооружений ( начальник Заруба А.В.) Ответственные за исполнение- Есионов В.А., Заруба А.В. |  |  |  |
| 1 | Благоустройство криницы (лесной массив в р-не парка железнодорожников) |  | 2009 год |
| 2 | Содержание братских могил советских воинов и военнопленных, бассейна "Слёзы матери" на площади Славы |  | апрель |
| 3 | # Приведение в надлежащее состояние прилегающей территории предприятия, автобазы и производственной базы |  | II кв-л |
| 4 | # Озеленение клумб дворов и газонов территории управления, автобазы и производственной базы. |  | Апрель-май |
| 5 | # Высадка деревьев на территории административного корпуса СМЭУ - 6 | # 16 шт. | # 2009 г |
| # Путевая машинная станция № 7 # (начальник ПМС-7 Фесенко И.А.) Ответственные за исполнение – Есионов В.А., Фесенко И.А. |  |  |  |
| 1 | # Уборка части территории Ясиноватского парка культуры и отдыха, части территории детской площадки со стороны леса |  | # Март-апрель |
| 2 | # Оказание технической помощи: услуги автогрейдера, самосвала |  | # По мере необходимости |
| # Ясиноватская техническая школа (начальник Довгас В.А.) Ответственные за исполнение – Есионов В.А., Довгас В.А. |  |  |  |
| 1 | # Содержание в надлежащем состоянии прилегающей территории и фасада здания технической школы |  | # 2009 г |
| ## Лесничество (лесничий- Самсонов В.И.) Ответственные за исполнение –Есионов В.А.., Самсонов В.И. |  |  |  |
| 1 | Производить очистку лесного массива от мусора и сушняка |  | II кв-л |
| 2 | Оказывать помощь в высадке новых насаждений |  | апрель-ноябрь |
| 3 | Очистка водной глади и прибрежных зон пруда «Клубный» |  | Май-июнь |
| ## ЗАО"Ясиноватский КХП" (директор Андреев Ю.Н.) Ответственные за исполнение – Есионов В.А, Миклашевский В.Н. |  |  |  |
| 1 | Содержание братских могил советских воинов и военнопленных на городском кладбище | 13 шт. | апрель |
| 2 | Ремонт и окраска металлических ограждений по ул.Октябрьской, ворот двора магазина по ул.Скрыпника |  | апрель |
| 3 | Очистка ливневых каналов по ул.Октябрьской |  | март |
| 4 | Очистка и побелка бордюр на закреплённом участке |  | 2009 г |
| 5 | Ремонт дорожного покрытия на территории комбината |  | июнь |
| 6 | Высадить кусты роз на территории предприятия | 30шт | Март-апрель |
| 7 | Приобрести и высадить на территории предприятия деревья | 10шт | Март-апрель |
| 8 | Ремонт остановочных павильонов с покраской "Мельница" | 2шт. | апрель - май |
| 9 | Произвести побелку помещений складов комбината снаружи |  | август |
| ## ЗАО "Ясиноватский завод ЖБИ" (председатель правления Бондарь Д.Е.) Ответственные за исполнение – Есионов В.А., Карнаушенко В.И. |  |  |  |
| 1 | Содержание братских могил советских воинов и военнопленных по ул.Степана Разина | 5 шт. | апрель |
| 2 | Ремонт и покраска въездного Знака-Стелла возле завода ЖБИ | 1 шт. | апрель-май |
| 3 | Ремонт остановочного павильона с покраской остановка «Соцгородок» (Правая сторона) | 1 шт. | Апрель-май |
| 4 | Содержание зеленых насаждений на территории завода (подрезка, прореживание деревьев) | 200 шт. | В течение года |
| 5 | Посадка деревьев на территории завода | 48 шт. | Март-апрель |
| 6 | Содержание клумб в районе компрессорной возле здания заводоуправления (высадка цветов: роз, пионов, нарциссов) | 115м2 | II кв-л |
| 7 | Санитарная очистка земельного участка на территории завода от карантинных трав | 99,5 тыс.м2 | В течение года |
| ## Отдел капитального строительства ( И.о.начальника Дзюбенко О.И.) Ответственные за исполнение – Есионов В.А., Дзюбенко О.И. |  |  |  |
| 1 | Газификация улиц Скрыпника, |  | I – IY кв-л |
| #### ООО “СИА Транс” (Директор Пантелей С.И.) Ответственные за исполнение – Есионов В.А., Пантелей С.И. |  |  |  |
| 1 | Контроль по пер.Светлому и прилегающей территории вокруг предприятия по упреждению образования стихийных свалок |  | 2009г |
| 2 | Высадка декоративной травы перед въездом на территорию ООО «СИА Транс» |  | Апрель-май |
| Станция Ясиноватая Донецкой железной дороги - ДС (начальник Беленко А.Н.) Ответственные за исполнение – Есионов В.А., Беленко А.Н. |  |  |  |
| 1 | Ремонт и окраска ограждений прилегающей территории |  | II кв-л |
| 2 | Содержание прилегающей территории |  | 2009 г |
| ## ДП Управление производственно-технологической комплектации (начальник Бондаренко А.А.) Ответственные за исполнение – Есионов В.А., Бондаренко А.А |  |  |  |
| 1 | Высадка цветов при въезде на территорию предприятия |  | Апрель-май |
| 2 | Производить уборку прилегающей территории |  | постоянно |
| ## ЧП "Ясиноватский хлебозавод" (директор Мазин П.В.) Ответственные за исполнение –Есионов В.А., Мазин Э.В. |  |  |  |
| 1 | Уборка закрепленной территории за предприятием |  | апрель-май |
| ## ОАО «ДОПАС» (здание автовокзала) (директор Сазонов Д.В.) Ответственные за исполнение –Есионов В.А., Сазонов Д.В. |  |  |  |
| 1 | Уборка закрепленной территории за предприятием |  | апрель-май |
| 2 | Благоустройство прилегающей территории с установкой скамеек, урн, разметкой проезжей части, устройство наружного освещения, облицовка фасада здания |  | I-II кв-л 2009 г |
| ## База ДП АОЗТ “Агроспецмонтаж- Агроспецстрой” (главный инженер Фатеев А.А.) Ответственные за исполнение – Есионов В.А., Фатеев А.А.) |  |  |  |
| 1 | Ремонт остановочного павильона с покраской «Макеевская» – 1 шт. |  | апрель-май |
| ## ВЧД Ясиноватая (начальник Кулинич В.И.) Ответственные за исполнение – Есионов В.А., Кулинич В.И. |  |  |  |
| 1 | Ремонт остановочного павильона с покраской «Школьная» | 1шт. | апрель-май |
| 2 | Ремонт и покраска въездного знака Со стороны г.Макеевка | 1шт. | апрель-май |
| 3 | Очистка водной глади и прибрежных зон ставка на 18-м Партсъезде |  | Май-июнь |
| ## Моторвагонное депо Ясиноватая (РПЧ-12) (начальник Подлипанов Д.В.) Ответственные за исполнение – Есионов В.А., Подлипанов Д.В. |  |  |  |
| 1 | Ремонт остановочных павильонов с покраской: "Пионерлагерь" – 1 шт., "Орджоникидзе " – 2 шт. |  | апрель – май, |
| 2 | Ремонт и покраска въездных знаков: Стелла со стороны г.Донецка – 1 шт. Возле здания МРЭО - 1 шт. |  | апрель-май |
| 3 | Содержание братских могил советских воинов и военнопленных: Локомотивное депо "Запад", 18-й партсъезд |  | апрель |
| 4. | Озеленение территории депо |  | апрель-май |
| Ясиноватская районная санитарно-эпидемиологическая станция (главный государственный санитарный врач Порхал В.Я.) Ответственные за исполнение – Есионов В.А., Порхал В.Я. |  |  |  |
| 1 | Провести проверку готовности мест массового отдыха к весенне-летнему сезону, организовать регулярный лабораторный контроль воды в открытых водоёмах. |  | I-IY кв-л |